Smlouva mandátní o zajištění výkonu technického dozoru

I.

##### Smluvní strany

# Mandant

| ## Obch. firma | ### Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 |
| --- | --- |
| adresa | Jírovcova 8, České Budějovice, 370 01 |
| Zastoupený | Mgr. Pavel Kavřík, ředitel školy |
| IČ | 60076101 |
| DIČ | ------------ |

# Mandatář

| ## Obch. firma | ### H&B PENTA s.r.o. |
| --- | --- |
| adresa | Senovážné náměstí 1736, České Budějovice |
| Zastoupený | Petr Štuk jednatel společnosti |
| e-mail | ### petr.stuk@gmail.com |
| IČ | ### 62502417 |
| DIČ | ### CZ62502417 |
| Bankovní spojení | ### Raiffeisen bank |

uzavřely podle § 566 a násl. a § 536 a násl. obchodního zákoníku tuto

m a n d á t n í      s m l o u v u  :

I. Úvodní ustanovení

/1/	Mandatář prohlašuje, že je podle příslušných právních předpisů oprávněn ke všem činnostem podle této smlouvy současně mandatář ubezpečuje mandanta, že je připraven provést všechny činnosti s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností.

/2/	Mandant je povinen předat mandatáři pro zajištění výkonů technického dozoru veškeré potřebné doklady a podklady týkající se sjednaného předmětu plnění dle čl.II této smlouvy pro zajištění realizace stavby „Výstavba vrátnice a rekonstrukce kanalizace a průjezdu„

/3/	Je-li v této smlouvě uveden pojem „zhotovitel“, má se na mysli zhotovitel stavby, který svoji dodávku výrobků, prací nebo služeb v rozsahu své dodávky řídí a kompletuje.

/4/	Je-li v této smlouvě uveden pojem „smlouva o dílo“, má se na mysli smlouva o dílo, která byla uzavřena se zhotovitelem stavby na základě výsledku výběrového řízení.  Mandatář prohlašuje, že se důkladně s obsahem smlouvy o dílo seznámí a bude akceptovat smlouvou o dílo vymezené pravomoci a odpovědnosti technického dozoru, které budou v souladu s obsahem této smlouvy.

II. Předmět plnění

/1/	Mandatář se touto mandátní smlouvou zavazuje vykonávat jménem mandanta a na jeho účet technický dozor stavby v následujícím rozsahu:

- seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby;

- přítomnost v místě stavby v průběhu její realizace v rozsahu (1x týdně);

- organizace kontrolních dnů na stavbě (1x za 14 dnů) a pořizování zápisů z nich do stavebního deníku;

- zabezpečení dodržení opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby;

- odsouhlasení doplňků a nutných změn, které nezvyšují náklady stavby, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby;

- informování mandanta o všech závažných okolnostech týkajících se stavby;

- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě mandantovi;

- prověření těch částí dodávek, které budou v dalším postupu výstavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledků prohlídek do stavebního deníku;

- ve spolupráci se zhotovitelem a přímými dodavateli navrhovat opatření k odstranění závad zjištěných při realizaci výstavby;

- sledování, zda zhotovitel vykonává předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat výsledky těchto zkoušek a vyžadovat doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, pokud je má zhotovitel v SoD;

- sledovaní vedení stavebního deníku v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a v souladu s příslušnými právními předpisy;

- příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo její části a účast na jednání o odevzdání a převzetí;

- kontrola odstraňování vad a nedodělků v dohodnutých termínech;

- účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,

- odevzdání staveniště (pracoviště) zhotoviteli a zabezpečení zápisu do stavebního deníku, sepsání protokolu o předání staveniště,

- péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje, a evidence dokumentace dokončených částí stavby,

- kontrola čerpání nákladů a zpracovávání přehledů financování stavby dle požadavků mandanta,

- kontrola dodržení projektové dokumentace (kvalita, rozsah),

- informování mandanta o všech okolnostech, zjištěných při mandátní činnosti, jež mohou mít vliv na změnu pokynů mandanta,

- spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem,

- spolupráce s pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,

- kontrola postupu prací podle časového a finančního plánu stavby a ustanoveními smlouvy o dílo a upozornění zhotovitele stavby na nedodržení termínů, vč. přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí a zpracování návrhu nápravných opatření,

- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby po dokončení díla.

#### III. Povinnosti mandatáře

/1/      Mandatář zahájí svoji činnost dnem uzavření mandátní smlouvy a ukončí svoji činnost dnem odstranění vad sepsaných při přejímacím řízení.

/2/	V případě, že v průběhu realizace stavby budou provedeny drobné změny projektu, vztahují se povinnosti technického dozoru i na provádění stavebních prací, kterými se realizují tyto změny.

/3/	Mandatář je oprávněn zcela nebo částečně přerušit nebo omezit výkon činností technického dozoru v případě, dojde-li k celkovému nebo částečnému přerušení prací na stavbě na dobu delší než 14 dnů. Na toto přerušení je povinen bezodkladně mandanta písemně upozornit.

/4/	Mandatář není oprávněn bez předchozího souhlasu mandanta vydat zhotoviteli stavby nebo její části žádný pokyn, jehož výsledkem by byl vznik dodatečných nákladů nebo výdajů na straně mandanta; v případě havarijní situace je mandatář povinen uvědomit mandanta ihned po jejím zjištění.

/5/       Mandatář je povinen při své činnosti především chránit zájmy mandanta, postupovat s náležitou odbornou péčí, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a v souladu s technickými normami. Bude zabezpečovat realizaci stavby podle převzaté a mandantem schválené projektové dokumentace, podmínek ohlášení a podle závazných rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a příslušné smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby.

/6/           Zavazuje se vykonávat mandátní činnost v souladu s pokyny mandanta, ať již výslovnými, nebo těmi, které zná či musí znát, a to v souladu s účelem, kterého má být činností dle této smlouvy dosaženo a který je mandatáři znám. Na nevhodnost pokynů mandanta je mandatář povinen prokazatelně a bezodkladně upozornit mandanta.

/7/           Zavazuje se oznámit mandantovi včas všechny okolnosti, které zjistil při provádění mandátní činnosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů mandanta. Je povinen upozornit mandanta na to, že jeho pokyny odporují obecně závazným právním předpisům, a to bezodkladně poté, co takovou skutečnost zjistí.

/8/          Zavazuje se, že bude na stavbě přítomen 1x týdně.

/9/           Jakékoliv problémy, které se netýkají změny ceny stavby, jejího rozsahu, změny stavebního povolení ani změny uživatelských požadavků mandanta, je mandatář oprávněn řešit sám ve spolupráci s autorským dozorem, je však povinen učinit o tom zápis do stavebního deníku a na nejbližším kontrolním dnu o tom informovat mandanta. Závažné problémy, jejichž řešení by mělo za následek zvýšení ceny stavby, jejího rozsahu, změnu stavebního povolení, nebo změnu uživatelských požadavků mandanta, je mandatář povinen předem projednat s mandantem.

/10/        Mandatář se zavazuje se uchovat v tajnosti veškeré informace, okolnosti a údaje, které se dozvěděl v souvislosti s vyřizováním záležitosti pro mandanta, ledaže se tyto informace, okolnosti a údaje stanou obecně známými jinak než prostřednictvím mandanta. Závazek dle předchozí věty zůstává v platnosti i po ukončení této smlouvy.

/11/        Bude provádět kontrolu věcné a cenové správnosti soupisů skutečně a řádně provedených prací ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejich obdržení. Neprodleně poté je předá zhotoviteli jako podklad k fakturaci.

/12/        Bude zvát mandanta na kontrolní dny stavby.

/13/       Zhotovitel bude spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu §2 písm. e) a §13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytne kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace.

IV. Povinnosti  mandanta

/1/	Mandant je povinen předat včas mandatáři veškeré podklady, doklady a informace nutné k výkonu inženýrské činnosti podle této smlouvy a zaplatit mandatáři za řádně a včas provedený předmět smlouvy cenu uvedenou v článku V. této smlouvy.

/2/	Mandant se zavazuje zajistit mandatáři vstup do všech prostorů stavby, poskytnout mu potřebné konzultace a vyjádření a na jeho výzvu bezodkladně přijmout veškerá nutná opatření, která zabezpečí řádné provádění činnosti mandatáře. Dále se mandant zavazuje zabezpečit pro výkon technického dozoru podle této smlouvy potřebnou součinnost se zhotovitelem a projektantem.

/3/	Řádným zaplacením sjednané smluvní ceny dle čl. VI. této smlouvy jsou veškeré závazky mandanta vůči mandatáři v rozsahu této smlouvy splněny.

V.  Čas plnění

/1/	Mandatář se zavazuje provádět svou činnost dle této smlouvy v době od uzavření smlouvy do doby ukončení činnosti, tj. do 15.11.2018.

/2/	V případě, že mandant požádá o pokračování provádění technického dozoru dle této smlouvy i po uplynutí shora uvedené lhůty, zavazuje se mandatář pokračovat v této činnosti. Podmínkou prodloužení výkonu služeb mandatáře bude vypracování dodatku k této smlouvě obsahujícího, kromě jiného, dohodu o ceně takových prací.

VI.  Cena

/1/	Odměna za výkony odborného technického dozoru v rozsahu uvedeném v čl.II/1. této smlouvy se sjednává dohodou o její výši a činí

cena bez DPH               63 000,00 Kč

DPH 21%                       13 230,00 Kč

CELKEM vč.DPH          76 230,00 Kč

Cena je sjednána jako nejvýše přípustná na dobu dle čl. V.

Mandatář je oprávněn účtovat stanovenou částku v dílčích měsíčních fakturách následujícím způsobem:

30.září 2018           21.000,-

31.říjen 2018          21.000,-

30.listopad 2018 21.000,-. K fakturované částce bude připočtena DPH podle platného daňového předpisu.

/2/ Smluvní strany stanoví, že v této ceně – úplatě za mandátní činnost jsou zahrnuty veškeré ostatní náklady mandatáře nutné pro zdárné splnění jeho závazku z této smlouvy ve sjednaném rozsahu, a že mandatář není oprávněn mandantovi žádné další náklady účtovat, pokud přímo v této mandátní smlouvě není výslovně uvedeno jinak.

/3/	Dohodnutá cena neobsahuje náklady na případnou úhradu správních a jiných poplatků souvisejících se stavbou, jakož i ceny obstarávaných prací a služeb nezahrnutých do předmětu plnění (výkazy výměr, srovnávací rozpočty, geodetické práce, revize, expertní posudky, atesty, dokumentace skut. provedení, předepsané zkoušky a měření, manuály údržby a revizí servisních firem, atp.), na jejichž případném zajištění prostřednictvím mandatáře se smluvní strany později dohodnou.

/4/	Mandant je povinen řádně a v souladu s touto smlouvou vystavené faktury zaplatit do 14 dnů ode dne jejich obdržení. V případě, že faktury mandatáře jsou neoprávněné nebo nesplňují veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, je mandant oprávněn takovéto faktury ve lhůtě splatnosti vrátit mandatáři, přičemž po tuto dobu není v prodlení se zaplacením sjednané odměny.

VII. Zajištění plnění závazků

/1/	Mandant je oprávněn požadovat na mandatáři za každý prokázaný jednotlivý případ porušení smluvních povinností uvedených v čl.II odst.1.1 této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,01%z celkové částky.

/2/	Mandatář je oprávněn požadovat na mandantovi, který nezaplatí včas a řádně v souladu s touto smlouvou vystavené faktury, úrok z prodlení ve výši dle nař.vl.č. 142/1994 Sb., v platném znění. Trvá-li prodlení déle než 30 dnů, je mandatář oprávněn odstoupit od smlouvy.

/3/        Ujednáním o smluvních sankcích není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody vzniklé porušením smluvních povinností, jejichž plnění je sankcí zajištěno.

VIII. Závěrečná ustanovení

/1/	Mandatář může pověřit plněním některých povinností z této smlouvy vyplývajících třetí osoby; za činnost těchto osob však odpovídá jako za činnost svoji vlastní.

/2/	Pokud v této smlouvě není ujednáno jinak, použijí se pro řešení otázek v této smlouvě výslovně neupravených příslušná ustanovení obchodního zákoníku, a to zejména ustanovení týkající se smlouvy mandátní.

/3/	Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a je sepsána ve dvou vyhotoveních; každá ze smluvních stran obdrží jedno potvrzené vyhotovení.

/4/ Smlouvu je možné měnit jen písemnými číslovanými dodatky potvrzenými oběma smluvními stranami.

V Českých Budějovicích dne 20.8.2018        V Českých Budějovicích dne 20.8.2018

Za mandanta:                                                                            Za mandatáře:

Mgr.Pavel Kavřík, ředitelškoly                                                 Petr Štuk jednatel společnosti