DODATEK č. 1

ke

SMLOUVA  O  DÍLO

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník)

1.Smluvní strany

1.1. Objednatel		T.E.S. s.r.o.

IČO:  647 88 253                                    DIČ:  CZ64788253

Telefon:   461 721 749                              Fax:

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 4639602/0800

Zastoupený: Cobe Ivanovski - jednatel

ve věcech technických je oprávněn samostatně jednat

Při vlastní realizaci díla zastupuje:

Pan Josef Hegr

1.2. Zhotovitel

VZ mont  s.r.o., se sídlem Rudolfa Vaška 517, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČO : 63469413                  DIČ :     CZ63469413

Telefon : 736643578   Fax :

Bankovní spojení: Raiffeisen Banka a.s. č.ú.736643578/5500

zastoupený panem Vladimírem Zobačem, oprávněným ve věcech smluvních i technických

uzavřeli dne 25.7.2018 podle zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník)

smlouvu o dílo:

Teplovodní přípojky a domovní předávací stanice pro bytové domy „Bezručova Polička“

Důvod dodatku : Z důvodu nepřipravenosti stavby, která vznikla nezávisle na vůli                    objednatele a zhotovitele se mění bod 3.1. smlouvy:

3. Doba plnění

3.1. Zhotovitel zahájí realizaci díla dne 15.8.2018  a dílo dokončí a objednavateli předá nejpozději dne 31.1.2019

V Poličce dne 26.9.2018

__________________________                                      ___________________________

za objednatele                                                                          za zhotovitele