SMLOUVA O DÍLO č. 2016/14/01/0733

uzavřena dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**I.**

**Smluvní strany**

# **Objednatel:** Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

**Příjemce (zasílací adresa):**

# Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba

 se sídlem v Ostravě - Porubě, Klimkovická 55/28, 708 56

 IČ: 00845451

 DIČ: CZ00845451

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

 Číslo účtu: 1649335379/0800

 Zastoupen : Ing. Petrem Mihálikem, starosta MOb Poruba

 K podpisu zmocněn pan Ing. Dalibor Malík, místostarosta MOb Poruba

 Pověřen k jednání: Renata Hovjacká

**Zhotovitel**: ARBOR MORAVIA, s.r.o.

 se sídlem Přemyslovů 307/65, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

 IČ : 25383035

 DIČ: CZ25383035

 Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

 Číslo účtu: 126373398/0300

 Telefon: 602 248 990, 602 248 998, 596 542 098

**II.**

**Předmět díla a místo provádění díla**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo - „Údržba dřevin v městském obvodě Poruba“. Jedná se o práce, které zahrnují údržbu dřevin (stromů a keřů), řešení havarijního stavu dřevin, tzn. okamžité odstranění vývratů, popřípadě kácení dřevin z bezpečnostních a zdravotních důvodů, ořezy větví (průjezdní a průchozí profil), ořezy a průklesty keřů, odstranění výmladků, frézování pařezů vč. pařezových náběhů a likvidace bio hmoty štěpkováním s následným odvozem na skládku nebo určí-li referent jiné místo, či k jinému zpracování.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo na základě dílčích objednávek vystavených pro každý jednotlivý případ objednatelem. Zhotovitel není oprávněn ani povinen provádět dílo bez písemné objednávky, která musí obsahovat:
* název a bližší určení lokality,
* požadavek na charakter a rozsah prací,
* termín zahájení a skončení prací,
* je povinen, po dobu trvání smlouvy, vykonávat všechny uvedené činnosti v pracovní dny, ale ve dnech pracovního volna a státních svátku jen se souhlasem objednatele,
* zhotovitel jakoukoliv činnost oznámí elektronicky nebo osobně příslušnému referentovi objednatele, včetně lokality, počtem zaměstnanců a mechanismů a je povinen vést provozní deník, do kterého budou jednotlivé prováděné práce zapisovány. Objednatel je oprávněn tento provozní deník kontrolovat a zapisovat do něj zjištěné nedostatky.
1. Místem provádění díla je území městského obvodu Poruba – veřejné prostranství, zeleň, přičemž přesné určení lokalit bude vždy stanoveno v dílčích objednávkách.

**III.**

### Cena plnění, platební podmínky

1. Cena z dílo zahrnující práce zadané zhotoviteli jednotlivými objednávkami v cenách dohodnutých v odst. 12 článku nepřekročí během trvání této smlouvy částku 2 mil. Kč bez DPH.
2. Cena za dílo bez DPH je dohodnutá jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu realizace díla, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla čl. II. odst. 1 této smlouvy.
3. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných právních přepisů.
4. Strany se dohodly, že platba bude povedena bezhotovostním převodem na číslo účtu zveřejněné způsobem umožňující dálkový přístup podle ustanovení §96 zák. č.2035/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tento účet musí být veden v tuzemsku.
5. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně podle zák. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku odpovídající sjednané ceně bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle §109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatel uhradit sjednanou cenu.
6. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura vystavena zhotovitelem po včasném předání a převzetí díla zadaného jednotlivou objednávkou bez vad a nedodělků na základě zápisu o předání a převzatí díla dle článku V. této smlouvy, a která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č.235/2004 Sb.v platném znění (dále jen faktura), kde přílohou bude soupis provedených prací.
7. Po potvrzení zápisu o předání a převzetí díla (předávací protokol) dle článku V. této smlouvy, kterým se předává a přebírá zhotovené dílo bez vad a nedodělků, vystaví zhotovitel fakturu, kterou prokazatelně doručí objednavateli do 5 dnů po protokolárním převzetí díla.
8. Okamžik předání a převzetí díla se považuje se smlouvy DUZP.
9. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli.
10. Povinnost zaplatit je splněna dnem odeslání příslušné částky z účtu objednatele.
11. Podkladem pro zaplacení ceny je faktura vystavená zhotovitelem, která bude mít náležitosti daňového dokladu. Faktura musí obsahovat tyto údaje.

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava- Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ:CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací adresa):

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28

708 56 Ostrava – Poruba

IČ:00845451

DIČ:CZ00845451 (plátce DPH)

1. Cena níže uvedených druhů práce, které zhotovitel bude vykonávat při plnění svého závazku provést sjednané dílo, je stanovena dohodou smluvních stran a činí bez daně z přidané hodnoty (DPH) tyto částky:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***název položky*** | ***mj*** | ***počet mj*** |  ***sazba za mj***  |
| **průměr kmene ve výšce 1,3 m** | **kácení stromů** | ***mj*** | ***počet mj*** |  ***sazba za mj***  |
| **21 - 30 cm** | ks | 1 | 24  |
| **31 - 40 cm** | ks | 1 |  120 |
| **41 - 50 cm** | ks | 1 |  240 |
| **51 - 60 cm** | ks | 1 |  240 |
| **61 - 70 cm** | ks | 1 |  395 |
| **71 - 80 cm** | ks | 1 |  695 |
| **81 - 90 cm** | ks | 1 |  900 |
| **91-100cm** | ks | 1 |  950 |
| **101-110 cm** | ks | 1 |  990 |
| **111-120 cm** | ks | 1 |  1030 |
| **121-130 cm** | ks | 1 |  1070 |
| **131-140 cm** |  |  | ks | 1 |  1110 |
| **141-150 cm** |  |  | ks | 1 |  1150 |
| **151-160 cm** |  |  | ks | 1 |  1190 |
| **nad 161 cm** |  |  | ks | 1 |  1270 |
|  |  |  |  |  |  |
| **průměr pařezů ve výšce 0,2 m** | **frézování pařezů, vč. kořenových náběhů**  | ***mj*** | ***počet mj*** |  ***sazba za mj***  |
| **11 - 20 cm** | ks | 1 |  80 |
| **21 - 30 cm** | ks | 1 |  120 |
| **31 - 40 cm** | ks | 1 |  157 |
| **41 - 50 cm** | ks | 1 |  250 |
| **51 - 60 cm** | ks | 1 |  350 |
| **61 - 70 cm** | ks | 1 |  295 |
| **71 - 80 cm** | ks | 1 |  324 |
| **81 - 90 cm** | ks | 1 |  400 |
| **91 - 100 cm** | ks | 1 |  400 |
| **101-110 cm** |  |  | ks | 1 |  440 |
| **111-120 cm** |  |  | ks | 1 |  480 |
| **121-130 cm** |  |  | ks | 1 |  520 |
| **131-140 cm** |  |  | ks | 1 |  560 |
| **141-150 cm** |  |  | ks | 1 |  600 |
| **151-160 cm** |  |  | ks | 1 |  640 |
| **nad 161 cm**  |  |  | ks | 1 |  720 |
|   | **odstranění výmladků, ořez větví** | hod | 1 |  120 |
|   | **likvidace biohmoty** | kontejner | 1 |  370 |
|   | **plošina s dosahem 6 m** | hod | 1 |  57 |
|   | **plošina s dosahem více jak 6 m** | hod | 1 |  348 |
|   | **horolezecké práce - lehké** | hod | 1 |  140 |
|   | **horolezecké práce - střední** | hod | 1 |  180 |
|   | **horolezecké práce - těžké** | hod | 1 |  180 |
|  |

1. V případě ztížených podmínek (el. rozvody, blízkost budov, rušné komunikace atd.) zhotovitel použije vysokozdvižnou plošinu nebo pokud nebude možný příjezd, využije práce horolezce. Práce horolezce bude oceněna dle obtížnosti, nebezpečnosti a objemu práce částkou uvedenou v ceníku tabulky výše.

***Tyto případy zhotovitel předem projedná s odpovědným zástupcem objednatele a účastníci se dohodnou, zda při provádění díla zhotovitel použije plošinu nebo horolezce, jaký bude rozsah prováděných prací a úhrada za ně. O této dohodě účastníci sepíší zápis.***

**IV.**

**Doba provádění díla**

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v termínu od 1. 11. 2016 do 31. 12. 2017, nebo do vyčerpání částky 2 000 000,- Kč bez DPH (podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve), bez možnosti automatického prodloužení.

2. Jednotlivé části díla (práce) budou prováděny na základě dílčích objednávek, v nichž objednatel uvede rovněž své požadavky na termín zahájení a ukončení prací. Pokud zhotovitel objednávku potvrdí a zahájí na jejím podkladě požadované práce, platí, že s podmínkami objednatele specifikovanými v dílčí objednávce souhlasí.

**V.**

**Způsob předání díla**

1. Zhotovitel vyzve objednatele nejméně 3 dny předem k předání a převzetí části díla,

 jakmile provede veškeré práce, k nimž byl povinen na základě příslušné dílčí objednávky.

 O předání a převzetí části díla bez vad a nedodělků zhotovitel vyhotoví zápis, který bude

 obsahovat číslo objednávky, termín zahájení a skončení prací, druh a rozsah provedených

 prací, lokalitu, datum převzetí díla a podpisy zástupců obou smluvních stran.

2. Jestliže bude předávaná část díla vykazovat vady či nedodělky, objednatel je uvede do

 zápisu včetně termínu jejich odstranění.

3. Dílo – předávaná část díla – je skončeno a řádně provedeno tehdy, jsou-li řádně a bez vad

 či nedodělků provedeny všechny práce a výkony požadované v příslušné dílčí

 objednávce a splněny veškeré podmínky této objednávky.

# **VI.**

# **Odpovědnost za vady, záruka**

# 1. Záruční doba činí 3 měsíce ode dne předání a převzetí příslušné části díla, k níž se záruka

#  vztahuje.

2. Případné vady zjištěné v záruční době objednatel reklamuje bez zbytečného odkladu a

 písemně.

3. Lhůta pro odstranění vady činí 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě,

 pokud nebude smluvními stranami, vzhledem k rozsahu reklamované vady, dohodnuto

 jinak.

1. Odpovědnost za vady se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku., v platném

znění.

**VII.**

**Povinnosti zhotovitele**

1. Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je zabezpečení místa provádění díla a jeho zařízení v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na bezpečnost.

2. Veškeré technologické a technické postupy při řezech stromů rostoucí mimo les musí být v souladu se Standardy péče o přírodu a krajinu, Arboristické postupy, řada A, řez stromů, SPPK A 02 002:2015, dle konceptu kácení stromů SPPK A 02 005:20 a práce musí provádět v souladu se standardy Bezpečnosti při práci a ochraně zdraví SPPK 03 001-006 (dále jen „standardy“).

**VIII.**

**Smluvní pokuty**

1. Nedodrží-li zhotovitel termín provedení a předání příslušné části díla, je povinen uhradit

 objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny této části díla za každý i započatý den

 prodlení. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele provést dílo ani

 nahradit objednateli škodu, která vznikne v důsledku prodlení s provedením a předáním

 díla nebo jeho části

2. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je

 zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč denně za každou

 vadu.

3. V případě, že dílo nebude provedeno dle standardů a objednatel dostane od samosprávy pokutu/sankci (přenesená působnost výkonu státní správy na samosprávu) za nedodržení těchto standardů, uhradí zhotovitel objednateli v plné výši tuto pokutu/sankci. Totéž platí o sankci uložené objednavateli jiným orgánem státní správy.

4. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a

 tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

5. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

 **IX.**

### Ostatní ujednání

1. Po vykácení stromů zhotovitel spolu s objednatelem zhodnotí dřevní hmotu na palivové dříví a vyměří její množství. Objednatel odprodá zhotoviteli palivové dříví za ceny:

měkké listnaté a jehličnaté dřevo 300,-Kč/m3 bez DPH

tvrdé listnaté a jehličnaté dřevo 500,-Kč/m3 bez DPH

Po vyčíslení a schválení částky za odkup dřevní hmoty bude vystavená objednatelem samostatná faktura se všemi náležitosti daňového dokladu.

1. Zhotovitel se zavazuje odstranit škody vzniklé jeho činností, tj. poškození trávníků, keřů,

 stromů a živých plotů, na své náklady.

1. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předáním a převzetím některé části díla, prováděné na základě jednotlivé objednávky, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. Odstoupení je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno uplynutím třetího dne ode dne podání odstoupení k poštovní přepravě.
2. Tuto smlouvu lze upravit, doplnit nebo změnit pouze písemnými dodatky schválenými oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
4. Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 1686/RMOb1418/47 ze dne 20. 10. 2016.

V Ostravě dne: V Ostravě dne:

……………………….. …………………………….

Objednatel Zhotovitel

#