**Věc:** **Nastavení analytiky pro www.kudyznudy.cz**

Č. obj. 18/0/340/3623

Č. zak. 18/340002

Vyřizuje:

Štěpánka Orsáková

V Praze dne 3.10.2018

Martin Neuschl

Obránců míru 991/9

Kopřivnice 742 21

IČ: 03832988

DIČ: CZ8707315716

Objednáváme tímto u Vás zpracování pokročilé implementace a nastavení analytiky pro portál www.kudyznudy.cz.

**Specifikace projektu a harmonogram realizace:**

**Část A**

* Audit stávajícího měření bude připraven do 10 pracovních dnů od schválení objednávky.
* Workshop u objednatele proběhne nejpozději do 15 pracovních dnů od schválení objednávky.
* Tracking concept bude dodán ve finální podobě do 5 pracovních dnů po zapracování připomínek objednatele k návrhu měření.
* Implementační zadání bude zasláno objednateli do 5 pracovních dnů testování po dodání tracking conceptu.

**Část B**

* Testování implementace proběhne celkem ve třech cyklech, a to vždy do 5 pracovních dnů od odevzdání implementace v plném rozsahu dle dokumentace.
* Nastavení analytiky a reportingu bude připraveno před nasazením analytiky na produkční prostředí webu.
* Předání projektu proběhne nejdříve po 15 pracovních dnech po nasazení analytiky na produkční prostředí, aby mohla být objednateli už prezentována data nasbíraná podle nového tracking conceptu.

**Termín plnění: průběžně od 8. 10. 2018 do 10. 12. 2018**

**Termín předání: max. do 10. 12. 2018**

**Celková cena bez DPH: 96 000 Kč**

Cena s DPH 116 160 Kč

Fakturace proběhne na základě předávacího protokolu a doloženého přehledu provedených aktivit ve **2 splátkách – samostatně část A 50%, a část B 50%.** Tato cena je konečná.

Žádáme Vás o potvrzení objednávky na email [orsakova@czechtourism.cz](mailto:orsakova@czechtourism.cz) Splatnost faktur je 30 dnů. Faktury s číslem naší objednávky a označenou jménem zašlete na adresu:

Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism,

Vinohradská 46, P.O.Box 32, 120 41 Praha 2

IČ : 49277600

DIČ: CZ49277600

S pozdravem

**Radana Koppová**

ředitelka odboru strategie a marketingu

agentury CzechTourism