Dnešního dne, měsíce a roku:

Statutární město Karlovy Vary

se sídlem: Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 002 54 657

DIČ: CZ00254657

bankovní spojení: č.ú.: 40037-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

zastoupeno:Ing. Jaroslavem Cíchou, vedoucím odboru majetku města

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

LOYD GROUP s.r.o.

se sídlem: Za Štěpnicí 311, Řitka, PSČ 352 03

IČ: 248 21 471

DIČ: CZ24821471

bankovní spojení: č.ú.:  243004188/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s., pobočka Praha - Zbraslav

zastoupená: Ing. Liborem Prouzou, jednatelem

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

dohodly se výše uvedené smluvní strany na uzavření tohoto

DODATKU Č. 2                                                                                             SMLOUVY O DÍLO

ze dne 18. 9.2017

# Předmět dodatku

- Objednatel a zhotovitel se výslovně dohodli tak, že ustanovení čl. III. „Doba plnění“ smlouvy o dílo ze dne 18.9.2017 se mění tak, že nově zní takto:

# Doba plnění

##### (1)   Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli nejpozději do 31. ledna  2019

##### (2)     Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

- zahájení provádění díla bezprostředně po podpisu Smlouvy o dílo

- kompletní provedení a předání díla nejpozději do 31. ledna 2019.

- Objednatel a zhotovitel se výslovně dohodli tak, že ustanovení čl. VI „Předání a převzetí díla“ smlouvy o dílo ze dne 18.9.2017 se mění tak, že nově zní takto:

# Předání a převzetí díla

##### Zhotovitel se zavazuje řádně provést a protokolárně předat dílo objednateli nejpozději do 31. ledna 2019. O předání díla zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol.

##### V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady anebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad anebo nedodělků díla či jeho části, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto článku smlouvy.

# Závěrečná ustanovení

(1)	Tato Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti Dodatku berou smluvní strany na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v účinném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), ve vztahu k účinnosti tohoto Dodatku, tedy že účinnost tohoto Dodatku nastává až jeho uveřejněním dle zákona o registru smluv. Příslušné uveřejnění dle zákona o registru smluv zajistí objednatel, při plné součinnosti zhotovitele.

##### Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis Dodatku má právní sílu originálu.

##### Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto Dodatku byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

##### Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku a prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Karlových Varech, dne 					V Praze, dne

___________________________			           ______________________________

## Statutární město Karlovy Vary					              LOYD GROUP s.r.o.

zastoupené						                       zastoupený

Ing. Jaroslavem Cíchou							   Ing. Liborem Prouzou

vedoucím odboru majetku města							jednatelem