# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany :

- na straně jedné

Jihlavské vodovody a kanalizace a.s.

se sídlem: Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava

IČ: 29248281, DIČ: CZ 29248281

Zastoupen: Ing. Jaromír Kalina, předseda představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. č. účtu: 43-7571280247/0100

(dále jen „objednatel“)

- na straně druhé

KD stavby CZ, s.r.o.

se sídlem: V Zahrádkách 5086/8, 586 01 Jihlava

IČ:04658663, DIČ: CZ04658663

Zastoupen: Jan Dršata, jednatelem společnosti

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo:

- Předmět plnění

Zhotovitel se  zavazuje provést  na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá ve výměně sekčních šoupat na vodovodním řadu. Předmět plnění spočívá ve výškové úpravě 18 ks litinových poklopů vodovodních armatur, výměně 1 ks šoupěte DN 80mm, výměně 2 ks šoupat DN 50mm, výměně 1 ks podzemního hydrantu DN 80mm za nadzemní hydrant 80mm a zrušení 3 ks revizních šachet ve kterých jsou šoupata umístěna.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.

- Místo a čas plnění

Místo plnění:

-k.ú. Kosov u Jihlavy, město Jihlava

Čas plnění:

- termín zahájení prací na díle: 8. 10 2018

- termín ukončení prací na díle a jeho předání: 30. 11. 2018

Výše uvedená lhůta nevylučuje možnost dřívějšího plnění.

- Cena díla

Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a činí  322 442,- Kč bez DPH.

- Platební podmínky

Cena díla je splatná ve lhůtě 30 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

Zhotovitel je oprávněn vystavit doklad (fakturu) ke dni protokolárního předání a převzetí díla objednatelem.

Cena díla bude zaplacena formou bankovního převodu na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

- Práva a povinnosti smluvních stran

Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti. Je povinen odstraňovat  na svoje náklady odpady  a nečistoty způsobené jeho pracemi.

Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost k provedení Díla, a to ve lhůtě, jíž mu Zhotovitel určí.  Povinností zhotovitele je uzavřít s provozovatelem vodovodu  ( Jihlavské vodovody a kanalizace a.s.) dohodu o technické pomoci, na základě § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., jejímž obsahem budou činnosti,  které bude vykonávat provozovatel vodovodu pro zhotovitele.

Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel  provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel  oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel  odstranil nedostatky  vzniklé vadným  plněním a  dílo prováděl  řádným způsobem.  Jestliže zhotovitel  díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla vhodným způsobem, je povinen oznámit to bez zbytečného odkladu objednateli a  navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.

Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla všechny právní předpisy, týkající se předmětné činnosti.

- Předání a převzetí díla

Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele (nebo jimi pověřené zástupce) k jeho předání a převzetí v místě plnění. O průběhu a výsledku vlastního předání sepíší strany předávací protokol, v němž objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá nebo ne a pokud ne, z jakých důvodů. Pokud dílo nebude vykazovat zjevné vady, je objednatel povinen dílo převzít.

- Odpovědnost za vady, reklamační řízení

Na výše uvedený předmět díla dle bodu I. poskytuje zhotovitel záruku po dobu dvaceti čtyř měsíců od předání objednateli.

Záruka se nevztahuje na závady způsobené špatnou obsluhou a na závady na původní díly.

- Smluvní sankce

Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý další den prodlení. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti provést dílo v termínu stanoveném v ust. čl. II této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 0,05% z ceny díla v Kč bez DPH za každý, i započatý den tohoto prodlení.

- Doložka uveřejnění, informační doložka

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv.

- Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle ust. čl. IX. této smlouvy

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

Případné změny této smlouvy budou provedeny písemně formou dodatků.

V Jihlavě dne: 5. 10. 2018

Objednatel                                                               Zhotovitel