Dodatek č.1 Smlouvy

číslo IS/20171110/OZP/mVITAKARTA–přepážka, pojistné

Smluvní strany

| Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| se sídlem: | Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4 |  |  |
| zástupce: | Ing. Radovan Kouřil – generální ředitel |  |  |
| IČO: | 47114321 |  |  |
| DIČ: | CZ47114321 |  |  |
| zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. A 7232 dále jen jako „Objednatel“ |  |  |  |
| a |  |  |  |
| STYRAX, a.s. |  |  |  |
| se sídlem: | Zelený pruh 95/97, Praha 4, PSČ 140 00 |  |
| zástupce: | Ing. Petr Ulč, předseda představenstva |  |
| IČO: | 27416712 |  |
| DIČ: | CZ27416712 |  |
| zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 10465 |  |  |  |
| je plátcem DPH |  |  |  |

dále jen jako „Zhotovitel“

se dohodli na následujících změnách Smlouvy číslo IS/20171110/OZP/mVITAKARTA–přepážka, pojistné ze dne 29.11.2017 (dále jen „Smlouva“), která je dílčí smlouvou ke Smlouvě o podpoře a rozvoji systému VITAKARTA ONLINE ze dne 26.3.2015, ev.č. 2015/OZP/72/0  a Licenční smlouvě ze dne 26.3.2015, ev. č. 2015/OZP/75/0:

- Článek 1 Smlouvy odstavec 3 se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Zhotovitel provede předmět plnění dle zadání nejpozději do 370 kalendářních dnů ode dne

uzavření Dílčí smlouvy.“

- Ostatní ustanovení Smlouvy neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

- Smluvní strany souhlasí, že Dodatek neobsahuje informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a tedy může být uveřejněn v souladu s platnými právními předpisy.

| V ........................ dne: ..................... |  | V ........................ dne: ..................... |
| --- | --- | --- |
| .......................................................... |  | .......................................................... |
| Ing. Radovan Kouřil generální ředitel Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví |  | Ing. Petr Ulč předseda představenstva STYRAX, a.s. |