| A Terénní práce - zjišťovací archeologický výzkum (ZAV), 1. etapa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (kalkulace nákladů ) |  |  |  |  |
| Terénní prospekce |  |  |  |  |
| Počet pracovníků | Zařazení | Hod. sazba | Počet dní po 8 hod. | Celkem |
| 1,5 | Archeolog |  | 18,0 |  |
| 1 | Geoinformatik |  | 7,0 |  |
| 2 | Asistent AV |  | 18,0 |  |
| 10 | Pracovník AV |  | 18,0 |  |
| Terén celkem |  |  |  |  |
| Zpracování výsledků (laboratoř, data) |  |  |  |  |
| Počet pracovníků | Zařazení | Hod. sazba | Počet dní po 8 hod. | Celkem |
| 1,5 | Archeolog |  | 4,0 |  |
| 1 | Geoinformatik |  | 3,0 |  |
| 2 | Asistent AV |  | 4,0 |  |
| 2 | Pracovník AV |  | 4,0 |  |
| Terén celkem |  |  |  |  |
| Závěrečná analýza |  |  |  |  |
| Počet pracovníků | Zařazení | Hod. sazba | Počet dní po 8 hod. | Celkem |
| 1,5 | Archeolog |  | 4,0 |  |
| 1 | Geoinformatik |  | 2,0 |  |
| 1 | Asistent AV |  | 4,0 |  |
| zpracování NZ celkem |  |  |  |  |
|  |  |  | celkem |  |
|  |  |  | celkem vč. DPH |  |

| B letecká prospekce - záchranný archeologický výzkum (ZAV), 1. etapa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (kalkulace nákladů ) |  |  |  |  |
| Příprava, přeprava, prospekce |  |  |  |  |
| Počet pracovníků | Zařazení | Hod. sazba | Počet dní po 8 hod. | Celkem |
| 1 | Archeolog |  | 2,0 |  |
| Terén celkem |  |  |  |  |
| pronájem letadla |  | Hod. sazba | Počet hodin | Celkem |
| 1 |  |  | 3,0 |  |
| Celkem |  |  |  |  |
| Zpracování, vyhodnocení, implementace |  |  |  |  |
| Počet pracovníků | Zařazení | Hod. sazba | Počet dní po 8 hod. | Celkem |
| 1 | Archeolog |  | 2,0 |  |
| zpracování NZ celkem |  |  |  |  |
|  |  |  | celkem |  |
|  |  |  | celkem vč. DPH |  |

| C LIDAR - záchranný archeologický výzkum (ZAV), 1. etapa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (kalkulace nákladů ) |  |  |  |  |
| Příprava, přeprava, prospekce |  |  |  |  |
| Počet pracovníků | Zařazení | Hod. sazba | Počet dní po 8 hod. | Celkem |
| 1 | Archeolog |  | 1,0 |  |
| Terén celkem |  |  |  |  |
| pořízení dat | Dlaždice (2 x 2,5 km) |  | Počet dlaždic | Celkem |
| 1 |  |  | 6,0 |  |
| Celkem |  |  |  |  |
| Zpracování, vyhodnocení, implementace |  |  |  |  |
| Počet pracovníků | Zařazení | Hod. sazba | Počet dní po 8 hod. | Celkem |
| 1 | Archeolog |  | 10,0 |  |
| zpracování NZ celkem |  |  |  |  |
|  |  |  | celkem |  |
|  |  |  | celkem vč. DPH |  |

| D archivní rešerše- záchranný archeologický výzkum (ZAV), 1. etapa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (kalkulace nákladů ) |  |  |  |  |
| Sběr dat |  |  |  |  |
| Počet pracovníků | Zařazení | Hod. sazba | Počet dní po 8 hod. | Celkem |
| 1 | Archeolog |  | 3 |  |
| 1 | Geoinformatik |  | 1 |  |
| Terén celkem |  |  |  |  |
| Zpracování |  |  |  |  |
| Počet pracovníků | Zařazení | Hod. sazba | Počet dní po 8 hod. | Celkem |
| 1 | Archeolog |  | 1 |  |
| 1 | Geoinformatik |  | 1 |  |
| Terén celkem |  |  |  |  |
| Závěrečná analýza |  |  |  |  |
| Počet pracovníků | Zařazení | Hod. sazba | Počet dní po 8 hod. | Celkem |
| 1 | Archeolog |  | 2 |  |
| 1 | Geoinformatik |  | 1 |  |
| zpracování NZ celkem |  |  |  |  |
|  |  |  | celkem |  |
|  |  |  | celkem vč. DPH |  |

| E Zpracování závěrečné zprávy - záchranný archeologický výzkum (ZAV), 1. etapa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (kalkulace nákladů ) |  |  |  |  |
| Závěrečná analýza |  |  |  |  |
| Počet pracovníků | Zařazení | Hod. sazba | Počet dní po 8 hod. | Celkem |
| 1 | Archeolog |  | 3,0 |  |
| 1 | Geoinformatik |  | 3,0 |  |
| 1 | Asistent AV |  | 3,0 |  |
| zpracování NZ celkem |  |  |  |  |
|  |  |  | celkem |  |
|  |  |  | celkem vč. DPH |  |

| Nové Heřminovy - 1. etapa ZAV |  |  |
| --- | --- | --- |
| Část | popis | celkem |
| A | Terénní práce ZAV |  |
| B | Letecká prospekce |  |
| C | Letecké laserové skenováni (LIDAR) |  |
| D | Archivní rešerše |  |
| E | Závěrečná zpráva |  |
|  | Celkem bez DPH |  |
|  | Celkem vč. DPH |  |