Smlouva o dílo

Smluvní strany

Objednatel:

Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace

Se sídlem: U Zoologické zahrady 46, 635 00 Brno

IČ: 00 10 14 51, DIČ: CZ00101451

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. Pr., vl. 11

Zastoupená: MVDr. Martinem Hovorkou Ph.D., ředitelem

kontaktní osoba: …………………………………………………………………………….

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 372604403/0300

a

Zhotovitel:

ELKOT Brno s.r.o.

se sídlem: Nezamyslova 2799/28, 615 00 Brno

IČ: 28325818, DIČ:CZ28325818

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. C, vl. 61447

zastoupena: Liborem Tupou, jednatelem

tel.:728 558 307, email: elkot@elkot.cz

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 272303670/0300

Bankovní spojení: KB a.s., č. účtu: 43-3954690237/0100

Obě smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné a oprávněné tuto smlouvu o dílo na provedení díla podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Touto smlouvou se podle zákona č. 89/2012  Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění, a podle dalších předpisů upravujících vztahy  vznikající  při  přípravě a provádění staveb, zavazuje zhotovitel provést dílo:

„Rekonstrukce voliér“,

která spočívá v provedení rekonstrukce a přístavby venkovních voliér při objektu Exotária, přičemž zhotovitel se tímto zavazuje provést dílo způsobem, v termínech a za podmínek dále touto smlouvou přesně stanovených (dále jen „Dílo“).

# I. Zadávací podklady

- Závazná specifikace díla je uvedena ve zpracovaných projekčních podkladech, kterými jsou:

- Výkaz výměr – viz. příloha č. 2,3, a Situace – viz. příloha č.1

(tyto dokumenty jsou nedílnou součástí této smlouvy)

- Eventuální změny oproti předaným podkladům musí být dopředu písemně odsouhlaseny objednatelem jakožto investorem stavby.

# II. Předmět smlouvy

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad, na vlastní nebezpečí, v uvedeném rozsahu, v níže uvedeném termínu, v dané kvalitě a za  sjednanou cenu, která odpovídá tomuto věcnému plnění, Dílo – provedení stavby „Rekonstrukce voliér“, v souladu se zadávacími podklady definovanými v článku I. této smlouvy tak, aby bylo zabezpečeno její řádné užívání. Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení Díla potřeba, nevyplývá-li z této smlouvy něco jiného. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

- Místo plnění díla: Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace,

U Zoologické zahrady 46, 635 00 Brno

- Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou dle zadávacích podkladů definovaných v článku I. této smlouvy. Zhotovitel potvrzuje, že obdržel zadávací podklady, jakož i veškeré další potřebné informace pro stanovení nabídkové ceny v termínu k zahájení provádění díla.

- Likvidace odpadu je součástí díla a je zahrnuta v níže uvedené ceně díla.

# III. Termín realizace díla

Dílo bude řádně provedeno v termínu od 1.10.2018 do 30.4.2019, z toho opláštění do 15.12.2018, nátěr pletiva do 30.4.2019.

# IV. Cena díla, splatnost

- Cena díla provedeného v rozsahu dle čl. I. a II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši 887 776,- Kč bez DPH a je určena dle rozpisu prací – výkaz výměr v příloze č. 2,3 této smlouvy. K uvedené ceně díla bude přičteno DPH v zákonem stanovené výši. Sjednaná cena díla je nejvýše přípustná.

- Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat cenu díla dle sjednané smluvní ceny díla po provedení díla. Po provedení díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Odsouhlasený a podepsaný předávací protokol bude tvořit přílohu faktury.

- Zhotovitel je oprávněn vystavit úhradu i v částečných fakturacích dle částí provádění díla, avšak jen těch, jež jsou již provedeny a jejichž provedení je potvrzeno objednatelem ve formě jím podepsaného odsouhlaseného soupisu provedených prací. Zbývající část ceny bude uhrazena až na základě konečného provedení díla jako celku.

- Zhotovitel má právo vystavit konečnou fakturu po provedení díla. ¨

- Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli jen ty práce a dodávky, jejichž provedení objednatel zhotoviteli odsouhlasil podpisem soupisu provedených prací.

# V. Záruka

- Zhotovitel ručí za jakost a kvalitu díla:

- provedeného díla po dobu 36 měsíců

- na zařizovací předměty dle záruky jejich výrobce (prodejce)

- Záruční doba počíná běžet předáním díla. Zhotovitel neručí za poškození zařizovacích předmětů a provedených prací objednatelem v záruční lhůtě.

# VI. Provádění díla

- Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet podmínky stanovené příslušnými obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a touto smlouvou včetně jejích příloh.

- Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost  a  ochranu  zdraví  všech  osob v prostoru staveniště včetně přístupových ploch a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

- Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné předpisy o bezpečnosti práce, ochraně zdraví a požární ochraně a prevenci. Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví, jakož i požární ochrany na převzatém pracovišti je plně povinností zhotovitele.

# VII. Předání díla

- Všechny listinné doklady (např. o zkouškách a revizích) budou předány objednateli v jednom vyhotovení.

- Odevzdání díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak. Zhotovitel odevzdá dokončené dílo a objednatel jej převezme formou protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla.

- Zhotovitel oznámí objednateli nejpozději 5 dní předem na shora uvedenou emailovou adresu objednatele, že dílo je připraveno k  převzetí. Na tomto základě zhotovitel svolává předávací a přejímací řízení.

- Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Smluvní strany se následně dohodnou písemně na způsobu a termín jejich odstranění. Nebude-li tento termín dohodnut, platí, že vady  budou odstraněny  do  45  dnů  ode  dne  podepsaného protokolu o předání a převzetí díla.

# VIII. Majetkové sankce

- Za nesplnění termínu provedení díla a/nebo jeho dílčí části je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši  0,05%  Kč z ceny díla za každý den prodlení.

- Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění vad a nedodělků díla zhotovitelem, sjednaného v protokolu o předání a převzetí díla, se sjednává se smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každý den prodlení zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků.

- V případě prodlení objednatele s placením ceny provedeného díla je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli z dlužné částky úrok z prodlení v zákonné výši.

# IX.  Změna smlouvy

- Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemného dodatku k této smlouvě o dílo. Jiné zápisy, protokoly, apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

- Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

- Práce, které bude objednatel požadovat nad rámec zadání, případně požadované změny a doplňky požadované objednatelem se zavazuje zhotovitel provést. V případě takového požadavku objednatele nad rámec této smlouvy, má zhotovitel nárok na úhradu za provedené výkony nad rámec sjednané ceny za dílo, pouze v případě, že jejich provedení a cena bylo sjednáno písemným dodatkem k této smlouvě..

- Práce, které se podle požadavku objednatele nebudou provádět a byly součástí zadání, se nebudou fakturovat a odpočtou se z nejvýše přípustné ceny díla. Pokud budou při realizaci díla odsouhlaseny a použity jiné materiály či výrobky, na kterých vznikne úspora oproti těm, které jsou navrženy v projektu pro provedení stavby, budou fakturovány podle jejich skutečné ceny.

- Případné objednatelem požadované vícepráce, změny a doplňky nad rámec zadání, budou pro potřeby sjednání dodatku o jejich provedení, nedohodnou-li se strany jinak, oceněny za podmínek shodných s podmínkami cenové nabídky, a to následovně:

- za přiměřeného použití jednotkových cen v nabídce,

- pro ostatní práce hodinovou zúčtovací sazbu ve výši 190Kč za odpracovanou hodinu.

# X.  Závěrečná ustanovení

- Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.

- Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené vzájemnou dohodou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisy souvisejícími.

- Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky oboustranně odsouhlasenými a podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv vedeným Ministerstvem vnitra jako jeho správcem (dále jen správce registru smluv). Povinnost uveřejnit smlouvu v registru smluv na sebe přebírá objednatel. Objednatel odpovídá za řádné uveřejnění smlouvy, když smlouvu k uveřejnění zašle bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy správci registru smluv. Objednatel se zavazuje zaslat bez zbytečného odkladu po obdržení zprávy správce registru smluv, nejpozději však do 3 měsíců ode dne uzavření smlouvy Zhotoviteli potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy nebo zprávu, že smlouva uveřejněna nebyla včetně důvodu jejího neuveřejnění. Nebude-li tato smlouva uveřejněna v registru smluv do 3 (tří) měsíců ode dne jejího uzavření, s výjimkou smluv, kdy je možné provést opravu uveřejnění dle zákona, smlouva se od počátku ruší. Smluvní strany se pro případ zrušení smlouvy od počátku z důvodu neuveřejnění smlouvy v registru smluv uzavřít novou smlouvu se shodným obsahem a za shodných obchodních podmínek jako ve zrušené smlouvě, a to na výzvy kterékoli z nich do 30 dnů od podání výzvy. Nebude-li možné pro případ zrušení smlouvy od počátku z důvodu neuveřejnění smlouvy v registru smluv uzavřít novou smlouvu se shodným obsahem a za shodných obchodních podmínek jako ve zrušené smlouvě, smluvní strany se zavazují na výzvu kterékoli z nich přistoupit k narovnání smluvních vztahů tak, aby narovnáním dosáhly shodného obsahu práv a povinností a shodných obchodních podmínek jako ve zrušené smlouvě a o narovnání uzavřít písemnou dohodu, která bude zveřejněna v registru smluv.

Přílohy:

č. 1 – situace

č. 2 – výkaz výměr

č. 3 – výkaz výměr

V Brně dne 1.10.2018

____________________   					____________________

MVDr. Martin Hovorka. ředitel				Libor Tupa, jednatel

Zoo Brno a stanice zájmových činností,			ELKOT Brno s.r.o.

příspěvková organizace

objednatel							zhotovitel