SMLOUVA O  DÍLO

uzavřená podle občanského zákoníku

1. Smluvní strany:

Objednatel:

Základní škola Brno, Novoměstská 21

příspěvková organizace

Novoměstská 21

621 00 Brno

IČO: 70262969

Zastoupena:  ředitelem školy

Zhotovitel:

AQUA-GAS, s.r.o.

Brno, Berkova 534/92, PSČ 612 00

zastoupena  jednatelem společnosti

IČO: 25513117

DIČ: CZ 25513117

Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, č. vložky 29265

2. Předmět smlouvy o dílo:

Předmětem této smlouvy je dodávka a montáž "Výměna kotle vč. příslušných " prací  dle odsouhlasené cenové nabídky a dohodnutého rozsahu na ZŠ Novoměstská 21, Brno.

3. Lhůty plnění:

Zahájení prací:  9.10. 2018

Průběžné plnění: na základě dohody do 4 dní

Ukončení a předání díla:  12.10.2018

4. Cena a rozsah díla:

Cena a rozsah díla je stanovena na základě  položkového rozpočtu, který je nedílnou součásti této SoD a činí částku ve výši  52.848,- Kč + DPH v sazbě platné

ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

5. Platební podmínky:

Úhrada ceny za dílo bude provedena na základě jednorázového odsouhlaseného soupisu   prováděných prací. Faktura bude vystavena s 14.ti denní  splatností.   Pro případ prodlení s úhradou faktury se stanoví pro objednatele smluvní pokuta ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

Pro případ prodlení zhotovitele s ukončením díla, a to i s dodržením dílčího dohodnutého termínu dle bodu 3. smlouvy, se stanoví pro zhotovitele smluvní pokuta ve výši 0,05% denně z ceny díla.

6. Podmínky provedení díla, záruka:

Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté všech právních vad, faktických vad a přiměřeně vyklizené.

Zhotovitel poskytne záruku za kvalitu provedeného díla v délce 36 měsíců.

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedené v požadované kvalitě a termínu, v případě nesplnění provede opravu na své náklady.

7. Závěrečné ujednání:

Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy této smlouvy a v souvislosti s ní se řídí hmotným právem České republiky.

Smluvní strany se dohodly, že pro řešení sporů vzniklých z této smlouvy a v souvislosti s ní je dána pravomoc soudů České republiky.

Jako místně příslušný soud se dohodou stran sjednává soud dle sídla objednatele.

Smluvní strany prohlašují, tato smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, učiněným nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany smlouvu přečetly, s jejich obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno paré.

V Brně dne 4.10.2018

ředitel školy                                                                                                jednatel společnosti

……………………………………	……………………………………..

Za objednatele: 	za zhotovitele: