DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2018/0626/OSMI

uzavřené podle dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
I. SMLUVNÍ STRANY
Město Aš
se sídlem: 

Kamenná 52, Aš





IČ: 


00253901





DIČ:


CZ00253901


bankovní spojení:
ČSOB a.s. Aš  

číslo účtu:
13371337/0300

Statutární orgán:        
starosta města – Mgr. Dalibor Blažek



osoba oprávněná jednat 

ve věcech smluvních: 
Mgr. Dalibor Blažek




ve věcech technických:          Stanislav Ston 


(dále jen „objednatel“)
a

ODEHNAL – STAVO s.r.o.
se sídlem: 


Podhradí 42, 352 01 Aš

IČ: 



25246208

DIČ:



CZ25246208

bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

číslo účtu:


78-2102160207/0100

zápis v obchodním rejstříku: 
Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 12575

Zastoupen:


Otakar Odehnal

Oprávněn jednat 

ve věcech smluvních:

Otakar Odehnal

ve věcech technických:
Ing. Jiří Hermann

(dále jen „zhotovitel“)
Smluvní strany  na základě ujednání uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 22.08.2018

pro stavbu
„Oprava oplocení Nedbalova – Mánesova ul.  v  Aši”
II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tento dodatek (dále jen „dodatek“) je uzavřen podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zhotovitel je vítězem zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku „Oprava oplocení Nedbalova – Mánesova ul. v Aši“ , zahájeného dne 12.7.2018. Výběr vítěze veřejné zakázky byl potvrzen rozhodnutím Rady města Aše dne 13.8.2018 usnesením č. 08/302/18.
III. PŘEDMĚT DODATKU
3.1. 
Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení článku 4.  a  5. SOD č. 2018/0626/OSMI, dle níže uvedeného takto: 
Čl. 4.
DOBA  PLNĚNÍ
4.1.
Dokončení stavebních prací je stanoveno na 14. prosince 2018.

Čl. 5..

CENA  DÍLA
5.2.
Zhotovitel se zavazuje k provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad za následující celkovou nabídkovou cenu stavby:


Cena bez DPH:


   518.457,00 Kč         (dle SOD č. 2018/0626/OSMI)


Vícenáklady bez DPH

   427.149,00 Kč
(dle tohoto dodatku)

Cena celkem bez DPH

 945.606,00 Kč

(dále jen „Celková nabídková cena“)
DPH je v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92 a) (sazba 21%).
IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU
4.1. 
Ostatní ustanovení SOD č. 2018/0626/OSMI jsou nedotčena a tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

4.2. 
Smluvní strana, která je na základě tohoto dodatku ve vztahu s Městem Aš, bere vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek a související smluvní dokumenty, budou uveřejněny v registru smluv v případě, že nespadají pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv, přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Město Aš. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Dodatku v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Dodatku, případně další údaje, které stanoví příslušná právní úprava.

4.3.
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

4.4.
V souladu s  § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Město Aš potvrzuje, že byly splněny podmínky pro uzavření tohoto dodatku č.1 SOD č. 2018/0626/OSMI. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RM č. 10/394/18 ze dne 1.10.2018.

4.5.
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři originály obdrží objednatel a jeden originál obdrží zhotovitel. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

4.6.
Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevyhovujících podmínek, což stvrzují svým podpisem. 

V  Podhradí   dne……………………


V Aši dne……………………………….

 …………………………………………

…………………………………………..
   Za zhotovitele: Otakar Odehnal 


 Za objednatele: Mgr. Dalibor Blažek

jednatel společnosti
  



     starosta města Aš

