Kaplanova 1931/1

148 00 Praha 11 – Chodov

tel: 283 069 242

fax: 283 069 241

ID DS: dkkdkdj
aopkcr@nature.cz

# Číslo dodatku: 04573/SC/18

# Dodatek č. 1

### ke smlouvě o dílo č. 08164/SVSL/2018 ze dne 21.6.2018 (dále jen „Smlouva o dílo“)

- Smluvní strany

  - Objednatel

Česká republika - 	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 				Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Doručovací adresa:	Zbečno č.p. 5, 270 24 Zbečno

Zastoupená:			RNDr. Jaroslavem Obermajerem, ředitelem RP Střední Čechy

Bankovní spojení:	 	ČNB Praha, Číslo účtu:	18228011/0710

IČ: 					629 335 91

DIČ: 				neplátce DPH

Telefon:				283 069 242

(dále jen „objednatel”)

a

  - Zhotovitel

Kraus Vladimír

Sídlo: 			Roztoky 166, 270 23 Roztoky

Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 				15827291

DIČ: 			CZ7208291178

zapsán v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Rakovník

Telefon: xxxxxxxxxxxxxx					email:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel”)

  - Vzhledem k tomu, že došlo k dodatečným potřebám na dokončení díla (oprava podbití po původních okapních hácích proti zalétávání hmyzu a revize hromosvodu) se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

  - Čl. 3.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Cena díla je stanovena po dohodě smluvních stran následovně:

Cena bez DPH:                                     210.870, Kč

DPH 21%:                                            44.282,70 Kč

Cena včetně DPH:                                255.152,70 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.“

Navýšení ceny oproti původní ceně dle Smlouvy o dílo činí 26.680,50 Kč vč. DPH, tj. 11,68 %.

  - Čl. 3.5 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

- „Práce budou vyúčtovány na základě dokončených dílčích částí stavby a podle skutečně provedených prací. Zhotovitel je povinen daňový doklad včetně položkového soupisu provedených prací vystavit, písemně nechat potvrdit od oborného garanta uvedeného v čl. 2.5 smlouvy nebo jiného pověřeného zástupce objednatele a doručit ve dvou originálech na adresu sídla objednatele, a to do 30 dnů po provedení díla, nejpozději však do 15. 12. běžného kalendářního roku“.

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

  - Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

  - Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

  - Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Pět stejnopisů obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

  - Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 - Změnový list 01

- Příloha č. 2 – Oceněný soupis dodatečných prací (rozpočet)

V Praze dne ___________						V ______________ dne _____________

| Objednatel |  | Zhotovitel |
| --- | --- | --- |
| RNDr. Jaroslav Obermajer |  | Vladimír Kraus |
| ředitel RP Střední Čechy |  | jednatel |