DOHODA

ke Smlouvě o dílo č. 0339/2018

uzavřené  04. 06. 2018

na realizaci veřejné zakázky:

„Odkanalizování objektu šaten na fotbalovém hřišti ve Vlčovicích“

(dále jen „Dohoda“)

I.

Smluvní strany

- Objednatel		Město Kopřivnice

Sídlo:			Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupen:		Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jitka Pechová, referent oddělení investic

IČ:				002 98 077

DIČ:			CZ 002 98 077

Bankovní spojení:		xxx

Číslo účtu:			xxx

Telefon:			xxx

IDDS: 			42bb7zg

(dále jen „objednatel“)

- Zhotovitel 	Severomoravská stavební společnost s.r.o

Sídlo:	Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína

Zastoupen:	Aleš Pokluda, jednatel

kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Miroslav Hruška, ředitel

kontaktní osoba ve věcech technických: xxx

IČ:	47153849

DIČ:	CZ47153849

Bankovní spojení:	xxx

Číslo účtu:	xxx

zapsán v OR:	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4047

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření této dohody:

II.

Preambule

- Smluvní strany uzavřely dne 04. 06. 2018 Smlouvu o dílo č. 0339/2018 ve znění pozdějších níže uvedených dodatků (dále jen „Smlouva“) na provedení stavby spočívající v odkanalizování objektu šaten na fotbalovém hřišti ve Vlčovicích (dále jen „dílo“).

- Stavba byla zahájena na základě smlouvy předáním staveniště zápisem ve stavebním deníku dne 06. 06. 2018.

- Smluvní strany uzavřely v průběhu realizace díla dne 13. 07. 2018 Dodatek č. 1 na změnu termínu plnění díla (dále jen „Dodatek č. 1“) a dne 02. 08. 2018 Dodatek č. 2 na druhou změnu termínu plnění díla (dále jen „Dodatek č. 2“).

- Objednatel se výše uvedenou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

III.

Předmět dohody

- V průběhu realizace díla vznikla nad rámec Smlouvy potřeba provést některé práce odlišně od projektové dokumentace a rozpočtu stavby, a to zejména z důvodu dodatečných požadavků provozovatele a v důsledku nesouladu oceňovaného výkazu výměr stavby se skutečností.

- Změny (vícepráce) dle odst. 1 tohoto článku byly provedeny se souhlasem zástupce objednatele nad rámec Smlouvy a byly realizovány ve smluveném termínu dle Dodatku č. 2. Kompletní provedené dílo bylo zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě předávacího protokolu dne 10. 08. 2018.

- Na změně rozsahu díla se obě smluvní strany dohodly.

- Rozsah předmětu díla se mění touto Dohodou tak, že se doplňuje o vícepráce specifikované ve změnovém listu a položkovém rozpočtu, jež jsou nedílnou součástí této Dohody jako příloha č. 1. Smluvní strany se dále dohodly na změně sjednané ceny díla, a to způsobem uvedeným v čl. IV této Dohody.

IV.

Cena díla

- Cena díla se touto dohodou mění v důsledku provedení víceprací následovně:

Cena díla celkem bez DPH	931.459,00 Kč

Dohoda – vícepráce celkem bez DPH	36.149,00 Kč

Dopad změn do ceny díla bez DPH	36.149,00 Kč

Cena díla celkem dle Dohody bez DPH	967.608,00 Kč

DPH 21%		203.197,68 Kč

Cena díla celkem dle této dohody vč. DPH	1.170.805,68 Kč

V.

Závěrečná ustanovení

1. 	Dohoda nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Dohoda nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dohodu zašle správci registru k uveřejnění objednatel.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Ostatní náležitosti Smlouvy touto Dohodou nedotčeny zůstávají nezměněny. Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

- Nedílnou součástí Dohody je příloha:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu

V Kopřivnici dne 01. 10. 2018				V Šenově u Nového Jičína dne 01. 10. 2018

Za objednatele:					Za zhotovitele:

………………………………… 			………………………………………

Mgr. Jiří Štěpán	 				Ing. Miroslav Hruška

vedoucí odboru rozvoje města			ředitel