SMLOUVA O DÍLO č. 28/2016

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku)

smluvními stranami:

Článek I.

Smluvní strany

Zhotovitel:			HMS – REAL s.r.o.

se sídlem:			Gen. Svobody 4104/24a, 767 01  Kroměříž

zastoupená:			Milanem Hromadou	- jednatelem společnosti

IČ:				25348523

DIČ:				CZ25348523

bankovní spojení:		Komerční banka a.s. Kroměříž, č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxx

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 27838.

Objednatel:			Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.

se sídlem:			Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž

zastoupená:

ve věcech smluvních:	Ing. Emilem Vraníkem, jednatelem společnosti

ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxx, výrobním náměstkem

IČ:				26908298

DIČ:				CZ26908298

bankovní spojení:		KB Kroměříž, č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxx

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 44644.

Článek II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

- Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo specifikované v čl. III této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

- Objednatel se zavazuje, že předmět plnění poskytne řádně a včas.

Článek III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provádět:

- stavební údržba propustku

        - Práce budou provedeny dle položkového rozpočtu, který je přílohou SoD.

2. Místo provedení:

- propustek v uzl. úseku č. 17 – Počenice, uzl. staničení 0,964 na silnici II/428 v úseku Morkovice - Počenice

Objednatel prohlašuje, že mu svědčí práva, která ho plně opravňují k poskytnutí místa realizace a k podpisu této smlouvy.

3. Termín provedení díla:

- do 30.6.2017

Termín dokončení může být prodloužen pouze v případě víceprací či jiných důvodů na straně objednatele, nebo v případě skutečností znemožňujících dokončení díla v daném termínu (vyšší moc), které nejsou zapříčiněny zhotovitelem, což musí být potvrzeno objednatelem.

Článek IV.

Cena

- Cena za provedení díla podle čl. III. této smlouvy je stanovena:

Cena celková bez DPH:	427.537,00 Kč

(slovy:   čtyřistadvacetsedmtisícpětsettřicetsedm Kč)

- Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.

- Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit.

- Cenu díla bude možné měnit pouze:

  - nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny.

  - přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem.

- Rozsah případných méněprací nebo víceprací musí být zapsán ve stavebním deníku a cena za jejich realizaci bude zpracována formou položkového rozpočtu. Vše bude odsouhlaseno a podepsáno osobami oprávněnými jednat ve věcech technických jako podklad pro vznik dodatku k této smlouvě.

- Smluvní strany se dohodly, že v případě změny zákonné výše daně z přidané hodnoty nebudou uzavírat dodatek ke smlouvě.

Článek V.

Fakturace a platební podmínky

Úhrada bude provedena na základě zhotovitelem vystavené faktury. Práce budou specifikovány v soupisu provedených prací jako nedílná součást faktury. Tento soupis prací bude odsouhlasen osobou pověřenou objednatelem jednat ve věcech technických.

Fakturu zašle zhotovitel do 15 dnů po vzniku práva fakturovat na adresu:

Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o., Kotojedy 56, 767 01  Kroměříž

Objednatel uhradí fakturu do 30 dní ode dne jejího doručení. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 Zákona o DPH č. 235/2004 Sb.

Objednatel je oprávněn pozastavit z fakturace částku ve výši 10 % z celkové částky k úhradě. Pozastávka bude uvolněna po předání a převzetí díla, eventuálně po předložení objednatelem potvrzeného zápisu o odstranění vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

Článek VI.

Záruka

Záruka za jakost byla sjednána dohodou stran a činí 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla. U dodávek a zařízení, kde je záruka výrobcem poskytována kratší, platí záruka dle jejich záručních listů. Tyto dodávky a zařízení, jakož i díly, které jsou vyloučeny ze záruky, budou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla. Vady zjevné je objednatel povinen označit ihned při předání a převzetí a uplatnit nárok z vad. Nebudou-li nároky ze zjevných vad uplatněny při předání a převzetí díla, zanikají.

Objednatel reklamuje vady zjištěné v rámci záruční doby bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Reklamaci provádí zásadně písemným způsobem, za který se považuje i reklamace emailem na adresu a spojení dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě díla do 5 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.

Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady nejpozději do 7 dnů od doručení reklamace, nebude-li dohodnuta lhůta jiná. Pokud se bude jednat o vadu, která způsobí havarijní stav, bude její odstraňování zahájeno bezodkladně, nejpozději však do 24 hodin.

V případě nepříznivých povětrnostních podmínek odstraní zhotovitel reklamované vady v termínu, kdy mu to povětrnostní podmínky a technologie prováděných prací dovolí.

Článek VII.

Spolupůsobení objednatele, nutné ke splnění závazku zhotovitele

- Staveniště:

  - Staveništěm je prostor, určený plochou opravované komunikace s technickým a manipulačním prostorem.

  - Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště v celém rozsahu a bez právních a faktických závad, o kterém bude sepsán zápis a bude podepsán oběma stranami.

- Doklady, potřebné k provedení díla:

  - Objednatel obstará na své náklady veškeré doklady, potřebné dle platných právních předpisů k provedení smluveného díla, u kterých právní předpisy nebo příslušné orgány požadují, aby je objednatel opatřil svým jménem (zejména stavební povolení). Tyto doklady předá objednatel zhotoviteli nejpozději při jednání o odevzdání staveniště.

- Další spolupůsobení objednatele:

  - Objednatel zajistí možnost příjezdu nákladních automobilů a mechanizmů zhotovitele do prostoru staveniště a zařízení staveniště.

  - Objednatel se postará o to, aby práce zhotovitele nebyly omezovány třetími osobami, vyjma vozidel IZS.

Veškerá spolupůsobení uvedená v bodě 3. poskytne objednatel na své náklady.

Článek VIII.

Způsob provedení díla, předání a převzetí díla

- Dílo provede zhotovitel v souladu se zák. č. 114/1992 Sb. v platném znění. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2626 občanského zákoníku.

- Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. Odpovědnost za vady bude řešena podle § 2629 a násl. občanského zákoníku.

- Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění činností, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně bezpečnosti silničního provozu.

- Zhotovitel se zavazuje, že vybaví své zaměstnance ochrannými pracovními pomůckami před zahájením díla.

- Zhotovitel zodpovídá za to, že nepřekročí hlučnost a prašnost svých prací dle platných ČSN a stavebního povolení.

- Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek a čistotu, na svůj náklad a na svou odpovědnost odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen odpad třídit.

- Zhotovitel je povinen řídit se všeobecnými pokyny k zamezení ropné havárie a v případě jejího vzniku postupovat podle pokynů objednatele.

- Zhotovitel je povinen zabezpečit u veškeré techniky obsahující ropné látky po ukončení prací její odstavení na zpevněnou plochu zabezpečenou proti úkapům vanami nebo sorpčními rohožemi.

- Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění a při provádění prací nepoškozovat dřeviny a jiné porosty v obvodu stavby.

- Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

- O provádění činnosti je zhotovitel povinen vést stavební deník ve smyslu ustanovení stavebního zákona v platném znění.  Do stavebního deníku je pak povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů a jednu kopii je zhotovitel povinen předat objednateli při předání zhotoveného díla, pokud se strany nedohodnou jinak. Žádný zápis ve stavebním deníku však není dohodou o změně podmínek sjednaných v této smlouvě.

Zhotovitel je povinen, na výzvu objednatele, předložit stavební deník ke kontrole či k učinění zápisu.

- Zhotovitel je povinen upozornit objednatele neprodleně na všechny okolnosti, které by mohly ohrozit řádné provádění díla nebo jeho kvalitu, a to bez ohledu na původ těchto okolností a v případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

- Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zák. č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění (§ 11 Používání měřidel).

- Zhotovitel uvede všechny povrchy dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.) nejpozději v den převzetí díla objednatelem.

- Zhotovitel splní svoji povinnost provedení díla, jeho řádným ukončením a předáním.

- Zhotovitel oznámí termín dokončení díla, určí datum a hodinu kdy plnění předá a za účasti obou smluvních stran bude provedena prohlídka. Po provedené prohlídce bude sepsán zápis o předání a převzetí dokončeného díla, za objednatele plnění převezme osoba určená objednatelem jednat ve věcech technických.

- Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

- Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.

- Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

- Další povinností zhotovitele je splnit body viz níže a z nich vyplývající doklady (protokoly, prohlášení, ...) předat objednateli v den předání díla:

- zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

- zajištění dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,

- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě.

Článek IX.

Sankce

Za nesplnění závazku z této smlouvy se sjednávají následující pokuty:

- za prodlení se splněním povinnosti provést plnění vyúčtuje objednatel zhotoviteli za každý den prodlení 0,2 % z ceny díla,

- úrok z prodlení s placením faktury činí 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení,

- za porušení smluvní povinnosti zhotovitele písemně se vyjádřit k reklamaci vady díla v době sjednané v čl. VI smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.

Článek X.

Zánik smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zanikne:

- dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání

- výpovědí, s výpovědní lhůtou 1 měsíc

Účinky odstoupení od této smlouvy se řídí ustanovením § 2001 občanského zákoníku.

Článek XI.

Zvláštní ujednání

- Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se řídí právním řádem ČR. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanovením zákonem č. 89/12 Sb.

- Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním – dodatkem ke smlouvě.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom výtisku.

Příloha:	č. 1	Položkový rozpočet		1×

V Kroměříži dne 25.8.2016

zhotovitel	objednatel

Milan Hromada	Ing. Emil Vraník

jednatel společnosti	jednatel společnosti