## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO na zhotovení akce: „Gymnázium Kroměříž – stavební úpravy a vybavení učeben a laboratoří“ (stavba) č. projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002704 uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- SMLUVNÍ STRANY

  - Objednatel	:	Gymnázium Kroměříž

se sídlem	:	Masarykovo náměstí 496/13, 767 01 Kroměříž

IČ	:	708 43 309

Bankovní spojení	:	xxxxxxxxxxxx

zastoupený	:	Mgr. Josef Havela, ředitelem školy

  - Zhotovitel	:	HOMER STAV s.r.o.

se sídlem	:	Skopalíkova 3099/40, 767 01 Kroměříž

IČ	: 	282 65 947

DIČ	: 	CZ28265947

Bankovní spojení	:	xxxxxxxxxxx

zastoupený	:	Miroslav Sozański, jednatel

- PREAMBULE

- Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 18.06. 2018 na akci:

„Gymnázium Kroměříž – stavební úpravy a vybavení učeben a laboratoří“ (stavba)

(dále jen Smlouva)

- Důvodem pro zpracování tohoto dodatku č. 1 je změna předmětu díla, která spočívá v provedení dodatečných prací a dodávek, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 01 a které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby a dále méněprací, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 01. Změnový list č. 01 se stává nedílnou součástí Smlouvy a tvoří její přílohu číslo 3.

- Původní cena ze Smlouvy, tj. částka ve výši 3,310.412,89,- Kč (bez DPH), se v souvislosti se Změnovým listem č. 01:

- zvyšuje o vícepráce ve výši 109.207,- Kč (bez DPH)

- snižuje o méněpráce ve výši 167.534,- Kč (bez DPH)

- Celková cena díla se tedy snižuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č. 01 o částku 58.327,- Kč (bez DPH) na částku 3,252.085,89 Kč (bez DPH).

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

- Článek 2. se doplňuje z důvodů výše uvedených o bod c), který zní:

2.1 c)	Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 01, který tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

- CENA

- Článek 4., odst. 1.1, 1.2 se mění a po změně zní:

  - Cena bez DPH 3,252.085,89 Kč

  - Cena s 21% DPH činí 3,935.023,93 Kč

- ZMĚNA ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Článek 21 se doplňuje o bod 21.3, který zní:

- 21.3 číslo 3 - Změnový list č. 01 včetně položkových rozpočtů.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb

- Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

- Dodatek se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení.

V Kroměříži, dne: 12.09.2018	                                  V Kroměříži, dne: 12.09.2018

Objednatel:	Zhotovitel:

………………………………………….	                      ………………………………………

Mgr. Josef Havela	        Miroslav Sozański

ředitel školy	        jednatel