S M L O U V A   O  D Í L O

Níže uvedené smluvní strany uzavřely  tuto smlouvu o dílo.

Smluvní strany:

# Objednatel:           Základní škola praktická , Bilina

Příspěvková  organizace

Kmochova  205/10  Bilina  418 01

IČO : 	615 15 761

DIČ:

#### Bankovní spojení: KB 34039501/0100

Zhotovitel:	Olexa Marek Podlahářství-Malířství

Předmět smlouvy

Výměna lina: třídy č. 46,47,48 včetně nivelační stěrky.

Specifikace materiálu

Nivelační stěrka opravná  RS88 – Thomsit

Nivelační stěrka-Thomsit DX

Penetrační nátěr Thomsit R777

Lepidlo Thomsit-UK 200

PVC-Tarkett Meteor 70  č.M25103001

Lemovací lšta č.560

Svařovací šňůra č. 560

Doba plnění

Termín zahájení díla:       9.7.2018

Termín dokončení díla:       13.7.2018

Místo plnění

Základní škola praktická,Bilina,Kmochova 205/10

Cena díla

Cena je stanovena dle cenové nabídky ze dne 31.5.2018  Cenové nabídky jsou součástí smlouvy o dílo.

Základní cena bez DPH    93.750,- Kč

DPH 21%                            19.688,- Kč

Celkem                               113.438,- Kč

Placení a fakturace

Zhotoviteli vzniká právo fakturovat po předání díla objednateli prostého vad a nedodělků.

Splatnost faktury bude 14 dnů.

Objednatel má nárok na pozastávku  10%  z celkové ceny díla, a to až do odstranění vad a

Nedodělků uvedených v zápise o odevzdání a převzetí díla. Pozastavená částka bude proplacena do 15 dnů od potvrzení odstranění vad a nedodělků ze ,, zápisu o odevzdání a

Převzetí dokončených staveb / objektů /.

Smluvní  pokuty

Za nesplnění termínu plnění zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč

za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode

dne uplatnění sankce.

Za prodlení s úhradou faktur za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet

smluvní pokutu ve výši 0,05 % dlužné částky , a to za každý i započatý den prodlení. Sankci

zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

Záruka

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na předmět díla v délce 48 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet předáním díla objednateli prostého vad a nedodělků.

Záruka se nevztahuje na vady předmětu díla, prokazatelně nezpůsobené zhotovitelem, zejména vandalismem.

Zhotovitel se zaručuje odstranit případné vady do 14 dnů od zjištění. Pokud tak neučiní, má objednatel právo zadat odstranění vad jiné firmě, nebo je odstranit sám a zhotovitel je povinen takto vzniklé náklady uhradit. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady nenese odpovědnost, budou mu vynaložené náklady objednavatelem uhrazeny.

Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen vybavit své pracovníky vhodnými nástroji, nářadím a materiálem pro výkon práce.

Zhotovitel je povinen přijmout veškeré opatření nezbytná k ochraně zaměstnanců a všech dalších osob.

Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené jeho činností a to i vůči třetím osobám.

Zhotovitel je povinen případné změny rozsahu prací konzultovat s objednavatelem.

Zhotovitel je povinen zlikvidovat veškerý odpad a zbytkový materiál po ukončení díla na své náklady a v souladu s platnými zákony.

Zhotovitel je povinen po dobu provádění prací vést montážní deník, který bude přístupný zástupci zhotovitele.

Zhotovitel je povinen předat prostory po uskladnění materiálu řádně vyčištěny.

Povinnosti objednatele

Objednatel se zavazuje, že zajistí zaměstnancům zhotovitele možnost vstupu do objektu pro účel předmětu plnění díla.

Objednatel zajistí přívod elektrické energie a možnost odběru vody.

Objednatel zajistí místnost pro uskladnění materiálu.

Objednatel zajistí,aby teplota  vzduchu v prostorách stavby byla po dobu realizace a předání díla vyšší než  15°C.

Závěrečná ustanovení

Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku ve znění platném ke dni podpisu smlouvy.

Jakékoliv změny nebo doplňky v této smlouvě budou vzájemně projednány a odsouhlaseny dodatkem ke smlouvě o dílo.

Smlouva vyhotovena ve dvou výtiscích. Každý výtisk má platnost originálu. Každá ze stran převezme jedno vyhotovení.

Obě strany prohlašují, že obsahu této smlouvy rozumí a na důkaz souhlasu s ním ji podepisují.

Přílohy: cenová nabídka

V Teplicích dne 	                             V Teplicích dne ………………..

Za objednatele:                                                	 Za zhotovitele: