DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. A - 003066-00

uzavřená podle §2586, §2358 a §2371 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“

na vypracování projektové dokumentace a provedení související inženýrské činnosti stavby

"Sušice II - zateplení panelových domů č. p. 1158-1161, ul. Kaštanová"

I.

Smluvní strany

1)   MĚSTO SUŠICE

Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

IČ :     00256129

DIČ :   CZ00256129

bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., č. účtu : 5070462/0800

zastoupené : Bc. Petrem Mottlem, starostou města Sušice

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2)    ING. JAN  PRÁŠEK - PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ  ČINNOST

se sídlem:  ul. 5.května 670, 342 01 Sušice

IČ :     149 35 325

DIČ :   CZ6005220386.

bankovní spojení : Komerční Banka, č. účtu: 107-6259810237/0100

zastoupené: Ing. Janem Práškem

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek smlouvy o dílo:

II.

Předmět dodatku

Účastníci uzavřené smlouvy o dílo č. A - 003066-00  se dohodli na dodatku č. 1 v tomto znění:

1) Text uvedený v čl.  II. Předmět díla  se rozšiřuje o:

f)	Zpracování dokumentace, inženýring pro Zařízení staveniště v rozsahu:

- zpracování dokumentace zařízení staveniště, projednání náplně na Stavebním úřadu

- zajištění stanovisek DOSS, žádosti, zajištění územního souhlasu

g) Činnosti navíc nad rámec původní SoD pro akci " Sušice II - zateplení panelových domů č. p.

1158-1161, ul. Kaštanová“:

- Zajištění profese Slaboproud (TV příjem), Silnoproud (Úpravy rozvaděčů, hromosvod) - koordinační činnosti, projednání a odsouhlasení náplně PD

- Vlastní výstupy profese Slaboproud, Silnoproud (zkreslení návrhu slaboproudu, stanovení protokolu o prostředí, návrh opravy stávajících rozvaděčů, popis opravy stávajícího hromosvodu, vše zpracováno pro každý bytový dům extra)

- Činnosti spojené s projednáním vazeb na sousední pozemek v majetku "Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových"

- Činnosti spojené se zajištěním opatření/ stanovisek dle předaného průzkumu (z 08/2018) "netopýři, rorýsi, jiřičky"

- Poplatek za získání stanoviska UPC

2)  Text  uvedený v čl. III. Doba plnění bod 1   se upravuje takto:

1. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo dle přílohy II., 1a) - 1g) ve lhůtě do 30.12.2018

3)  Text uvedený v čl. IV. Cena díla bod 1 se upravuje takto:

1. Smluvní strany si ujednaly za dílo specifikované v článku II. smlouvy maximální smluvní cenu

stanovenou v celkové výši 170.170,- Kč bez DPH (slovy stosedmdesáttisícstosedmdesát

korun). K ceně bude připočítáno DPH dle platné legislativy.

4)  Text uvedený v čl. IV. Cena díla bod 2 se doplňuje takto

Odstavec II.1.f)    činnosti - územní souhlas zařízení staveniště       		9.100,- Kč

Odstavec II.1.g)    činnosti nad rámec původní PD, SoD       		           16.570,- Kč

5)  Text uvedený v čl. IV. Cena díla bod 3 se upravuje takto:

3. Podrobnější rozpis cen viz objednateli samostatně předaná nabídka podle jednotlivých profesí,

která je přílohou dodatku č.1 této smlouvy.

III.

Závěrečná ustanovení

1.  Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. A - 003066-00 zůstávají beze změny.

2.  Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní

strana obdrží dvě vyhotovení.

3. Uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo schválila rada města  dne 8.10.2018  usnesením č. 642

V Sušici dne:					V Sušici dne:

za objednatele:	za zhotovitele:

…………………………………. 	……………………………

Bc. Petr Mottl 	Ing. Jan Prášek

starosta města Sušice