Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.: 2/2018

# uzavřená ve smyslu § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

I.

Smluvní strany:

- OBJEDNATEL: 	Město Sušice

zastoupené starostou Bc. Petrem Mottlem

Náměstí Svobody 138

342 01 Sušice

IČO: 00256129

DIČ: CZ00256129

2. Zhotovitel:   	Milan Šturm

180 00, Praha 8

IČO: 15026825

DIČ: CZ7102123600

Restaurátorská licence: MK ČR 3577/98

II.

Předmět díla:

Zhotovitel Milan Šturm se zavazuje realizovat dílo:

Restaurování Památníku odboje v Sušici ve smyslu restaurátorského záměru a cenové nabídky ze dne 9. 9. 2014 a 20.6.2018

III.

Místo a způsob plnění:

Předpolí ZŠ TGM na ose lávky přes Otavu.

Práce budou v průběhu konzultovány se zástupcem objednatele a pověřeným zástupcem NPÚ.

IV.

Čas plnění:

Práce budou zahájeny 21. května 2018.

Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí do 30.9 2018.

Objednatel se zavazuje převzít dílo i před uplynutím stanoveného termínu, budou-li všechny podmínky této smlouvy splněny.

V.

Cena díla:

Cena za dílo je smluvní ve výši 350 000,- Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH ve výši 15%, cena včetně DPH činí 402 500,- Kč, slovy: čtyřistadvatisícpětsetkorun českých.

V případě víceprací bude cena navýšena, v případě méněprací bude cena snížena. Vícepráce či méněpráce budou předem odsouhlaseny a řešeny písemným dodatkem k této smlouvě.

VI.

Platební podmínky:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

Práce budou fakturovány najednou po dokončení a protokolárním předání díla prostého vad a nedodělků, tj. dnem ukončení přejímacího řízení.

Splatnost faktur vystavených zhotovitelem s náležitostí daňového dokladu se sjednává na 14 dnů od data doručení objednateli.

Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Objednatel je povinen vrátit fakturu nejpozději do 7 dnů od data doručení objednateli, jinak je v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně.

Termín úhrady faktur se rozumí den, kdy objednatel předá bankovnímu ústavu příkaz k úhradě.

Faktura musí obsahovat údaje podle § 28 zákona ČNR č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

VII.

Smluvní pokuty:

Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním předmětu díla z vlastní viny, může objednatel uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení. Bude-li objednatel v prodlení s placením ceny díla, může zhotovitel uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

VIII.

Převzetí díla:

Zhotovitel předá dílo objednateli bez vad a nedodělků při přejímce restaurátorských prací.

O tomto předání bude sepsán zápis.

IX.

Záruční doba:

Záruka na kvalitu dokončeného díla je stanovena na 60 měsíců.

X.

Ostatní ujednání:

Objednatel zajistí zhotoviteli přístup na staveniště a poskytne zdroj vody.

Zhotovitel bude respektovat všechny zásady a předpisy BOZ a bude udržovat na staveništi pořádek.

Zhotovitel prohlašuje, že má pojištění odpovědnosti za způsobené škody.

Tato smlouva je zhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Smlouva nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran.

Schváleno Radou města Sušice dne 	8.10.2018 usnesením č. ……..

V Praze dne						v Sušici dne

Zhotovitel:                                                                     Objednatel: