Spisový znak:            56.2

## Skartační znak/lhůta:  V/10

## Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVY PŘÍKAZNÍ

## na zhotovení  dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru

| Číslo SOD zhotovitele: | Číslo SOD objednatele: OI-PR/SOD/00226/2018/Zub |  |
| --- | --- | --- |
| A Název akce: Energomost M 17 E - oprava |  | Org: --- |

uzavřené mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | Statutární město Olomouc se sídlem: Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| též „příkazce“ | IČ: 00299308 | DIČ: |  |
|  | Zástupci objednatele |  |  |
|  | - ve věcech smluvních: |  |  |
|  | Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic. tel.:; e- mail:. |
|  | - kontaktní osoba ve věcech technických: |  |  |
|  | tel.: |  | e- mail: |
|  | tel: e-mail: |  |  |
|  | Bankovní spojení: |  |  |
|  | číslo výdajového účtu: |  |  |

a

2. Zhotovitel: PONVIA CONSTRUCT s.r.o. též „příkazník“ se sídlem: Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc IČ:04381823 DIČ: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném pod sp. zn. Zástupci zhotovitele - ve věcech smluvních: Ing. Ronald Loydl, jednatel společnosti tel.: e-mail: - ve věcech technických: Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru mosty a inženýrské konstrukce, č. autorizace ) tel.: e-mail: Hlavní projektant: (autorizovaná osoba v oboru mosty a inženýrské konstrukce, č. autorizace ) tel.: e-mail: Bankovní spojení: č. účtu:

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě.

Důvodem je posun termínu z důvodu protahujícího se jednání se SŽDC.

# V.

# Termín plnění

- Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozději do:

a)  Projektová dokumentace DSP včetně dokladové části

a podání žádosti o stavební povolení                                              do 240 dní od nabytí účinnosti smlouvy

b)  Projektová dokumentace DPS                                     do  45 dní od nabytí právní moci stavebního povolení

Ostatní ujednání uvedené v uzavřené SoD nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčena a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

| V Olomouci dne: 9.10.2018 | V Olomouci dne: 4.10.2018 |
| --- | --- |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| Ing. Marek Drešr vedoucí odboru investic | Ing. Donald Loydl |