Dodatek č. 3

ke  smlouvě  O DÍLO

číslo objednatele: 85/1754/2017/1/2017

číslo zhotovitele:    2/2017

Přístavba občanského vybavení Rybka – stavební práce

TENTO DODATEK Č. 3 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ o dílo uzavřené dne 22. 3. 2017,  evidenční číslo přidělené z evidence smluv  1422638 ,( dále jen „Smlouva“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

název:                                   Rybka, poskytovatel sociálních služeb

sídlo:			       Tovární 122, 277 11 Neratovice

zastoupený:	Petr Kubíček, ředitel

IČ:	712 09 310

bankovní spojení:	KB

číslo účtu:	51-2559690267/0100

a

DÁLE JEN [„Objednatel“]

NA STRANĚ JEDNÉ

název:	STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s. r. o.

sídlo:	Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Praze oddíle C, vložka 130876

jednající:	Petr Neumann, jednatel společnosti

IČ:	281 77 851

DIČ:	CZ28177851

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu:	0490056399/0800

DÁLE JEN [„Zhotovitel“]

NA STRANĚ DRUHÉ,

Uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek I.

Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku se znění článku III. bod 3.1 Smlouvy –  mění následovně:

Cena za dílo

Cena za dílo je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů v celkové výši 3 306 419,- Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, DPH ve výši 495 963,- Kč.

Cena za stavební práce bez DPH 	3 306 419,- Kč

DPH 15%				    495 963,- Kč

Celková cena včetně DPH		3 802 382,- Kč

Článek II.

Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku se znění článku II  bod 2.1 Smlouvy– mění následovně:

Doba zhotovení díla

Zahájení prací: 12. 9. 2018

Ukončení díla: 14. 9. 2018

Článek III.

Příloha č. 1 Smlouvy  –  Příloha pro ohlášení změn stavby se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

Příloha č. 2 Smlouvy  –  Naceněný  položkový rozpočet se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 2 tohoto dodatku.

Článek IV.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

Článek V.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Příloha pro ohlášení změn stavby

Příloha č. 2 - Naceněný položkový rozpočet

Tento Dodatek se uzavírá v 5 -ti stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu a objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 2.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dne 12. 9. 2018.

| V Neratovicích dne 12. 9. 2018 objednatel ___________________________________ Rybka, poskytovatel sociálních služeb Bc. Lenka Rájková, ředitelka | V Mělníku dne 12. 9. 2018 zhotovitel ___________________________________ STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o. Petr Neumann, jednatel společnosti |
| --- | --- |