SmlouVA o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami

Armádní Servisní, příspěvková organizace

se sídlem: 			Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

Zapsaná: 			v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr 1342

Zastoupená:  			xxx

IČO:				60460580

DIČ:				CZ60460580

ID datové schránky: 		xxx

Bankovní spojení: 		xxx

Číslo účtu:			xxx

Oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:	xxx

- ve věcech technických:	xxx

(dále jen „objednatel“).

BRES spol. s r. o.

se sídlem:			náměstí Republiky 366/1, 614 00 Brno-Husovice

Zapsaná:			v OR, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 66647

Zastoupená:		            xxx

IČO:				29220289

DIČ: 				CZ29220289

ID datové schránky:		xxx

Bankovní spojení:		xxx

Číslo účtu:			xxx

Oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:	xxx

- ve věcech technických:	xxx

(dále jen „zhotovitel“).

## I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. II této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

II. Předmět díla

- Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) na plynofikaci, decentralizaci vytápění DZ Jaroměř – Josefov   v rozsahu pro vydání stavebního povolení, včetně projednání a odsouhlasení PD všemi dotčenými orgány státní / vojenské správy.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujícím rozsahu:

- Zpracovat PD stavby dle přílohy 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu:

- dokumentace k žádosti o stavební povolení („DSP“)

včetně všech návazných profesí. Do PD zapracovat požadavky vyplývající ze stavebního řízení.

- Projednat a odsouhlasit PD všemi dotčenými orgány státní a vojenské správy.

- Zajistit inženýrskou činnost (dále jen „IČ“) pro vydání pravomocného stavebního povolení u příslušného úřadu, zajištění souhlasných stanovisek (včetně úhrady všech zákonných poplatků).  K tomu zajistit a doložit:

- projednání s ministerstvem obrany (dále jen „MO“), sekce dozoru a kontroly, oddělení státního dozoru - souhlasné koordinované stanovisko Státního odborného technického dozoru MO,

- Rozpracovanou PD předložit k odsouhlasení a min. 3x k projednání a připomínkování (svolat technickoekonomickou radu – dále jen „TER“).

- Poslední TER svolá zhotovitel nejpozději 10 kalendářních dnů před předáním dokončené PD objednateli, na které bude provedena kontrola úplnosti PD. Z této TER bude pořízen zápis, tento zápisy zpracuje zhotovitel a budou součástí dokladové části PD.

- PD zpracovat podle platných ČSN, požadavků výrobce, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování PD.

- PD zpracovat v 6 paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na nosiči CD ve formátu *.pdf a *.dwg, textové a tabulkové dokumenty ve formátech *.doc, *xls nebo *.docx, *.xlsx.

- Zpracovat „slepý soupis stavebních prací a dodávek či služeb“ (dále jen „soupis“) nezbytný k úplné realizaci stavby, případně dalších prací, dodávek a služeb nezbytně nutných k plnění. Soupis s vymezením množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb (s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu – vzorec) zpracovat s výkazem výměr 1x v tištěné formě, 1x na nosiči CD ve formátu *.xls s možností editace pouze těch položek, které se budou doplňovat (cenu za měrnou jednotku). Zajistit provázanost soupisu jednotlivých položek do rekapitulace a následně na krycí list všech stavebních objektů. Soupis nesmí obsahovat položky, které se netýkají rozsahu díla, rozpočtovou rezervu a neurčité vedlejší a ostatní náklady (dále jen „VON“).  VON jako součást rozpočtu budou uvedeny v samostatné části. V dokumentaci bude uveden odkaz na použitou cenovou soustavu.

- Zpracovat oceněný položkový rozpočet 1x v písemné formě a 1x ve formátu *.xls na nosiči CD. Zpracování rozpočtů do cen roku 2018.

- Ověřit výskyt inženýrských sítí a zpracovat návrh zajištění ochrany tohoto vedení při provádění prací.

- Posoudit dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nutnost ustanovit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) při realizaci stavby. V případě povinnosti ustanovit koordinátora BOZP zajistit zpracování návrhu plánu bezpečnosti práce na staveništi v písemné i grafické podobě.

- Předpokládaný harmonogram výstavby.

- Součástí PD na  plynofikace, decentralizace vytápění DZ Jaroměř – Josefov zejména bude:

- Demontáže

Kompletní návrh demontáže stávající technologie kotelny, předávacích stanic a teplovodů.

- Nový areálový plynovod

Pro nové plynové zdroje v objektu 1 a 2 bude proveden nový areálový plynovod. Bude se jednat o středotlaký plynovod 300kPa. Nové potrubí bude napojeno na stávající středotlaký rozvod plynu na hraně areálu. Kde bude osazen nový pilíř. Ve kterém bude osazen uzávěr plynu a nový fakturační plynoměr. Nové plynovodní potrubí bude vedeno k objektu č.1 a č.2. U objektů budou v nových skříních osazeny uzávěry plynu, regulátory plynu, podružné plynoměry a havarijní uzávěry plynu. Nový plynovod bude veden ve výkopu v zemi a umístěn s ohledem na další podzemní sítě. Dimenze plynovodu bude zvolena tak, aby bylo možné budoucí napojení dalších odběrných míst.

- Objekt č.1 – Administrativní budova

Teplovodní otopná soustava v celém objektu zůstane stávající. Stavební úpravy se budou týkat pouze dvou prostorů, kde je dnes umístěna výměníková stanice pára/voda a parní zásobníkový ohřívač.

Stavební úpravy se budou hlavně týkat vybourání jednoho okna a osazení nových dveří, které umožní přístup do nového plynového zdroje z venkovního prostoru. Stávající vnitřní dveře budou zazděny. Dále budou provedeny nejnutnější stavební práce spojené s opravou omítek, opravou podlahy, vymalováním, úpravou povrchu podlahy a provedení nejnutnějších prostupů.

Nový teplovodní zdroj bude o výkonu cca 120kW a budou v  provedení „C“. Dle ČSN 07 0703 se bude již jednat o kotelnu III. kategorie. Tedy prostor, kde budou plynové kotle umístěny, musí být samostatný požární úsek.

Stávající výměníková stanice pára/voda bude demontována, stejně tak parní přípojka, kondenzátní hospodářství a parní zásobníkový ohřívač vody. Dále bude demontován i stávající rozdělovač a sběrač topné vody.

- Objekt č.2 – Opravárenská hala s dílnou pro opravu vojenských nástaveb

Stávající teplovodní otopná soustava v celém objektu zůstane stávající. Stavební úpravy se budou týkat pouze prostoru, kde je dnes umístěna výměníková stanice pára/voda. Stavební úpravy se budou hlavně týkat provedení prostupů.

Nový teplovodní zdroj bude o výkonu cca 200kW a budou v  provedení „C“. Dle ČSN 07 0703 se bude již jednat o kotelnu III. kategorie. Tedy prostor, kde budou plynové kotle umístěny, musí být samostatný požární úsek.

Stávající výměníková stanice pára/voda bude demontována, stejně tak parní přípojka, kondenzátní hospodářství. Stávající rozdělovač a sběrač topné vody zůstane stávající.

- Objekt č. 4 – Budova čerpací stanice

Provede se napojení objektu 4 (budova čerpací stanice) z objektu 3 (budova ostrahy areálu) novým teplovodním potrubím. Bude se jednat o nové předizolované potrubí vedené v zemi. V budově 4 budou ve všech místnostech osazena nová desková otopná tělesa s termostatickými hlavicemi pro temperaci těchto prostor. Jelikož se jedná o prostory s možností výbuchu. Musí nové zařízení pro vytápění být v nevýbušném provedení.

- Objekt č.16 – Kotelna a klempířská dílna

V objektu 16 v prostoru kotelny a klempířské dílny bude kompletně vyměněna parní otopná soustava za novou teplovodní otopnou soustavu. Bude kompletně demontováno potrubí, otopná tělesa a armatury. Pro zajištění tepelné pohody budou použita nová desková otopná tělesa a trubková žebrová otopná tělesa. Na všech tělesech předpokládáme osazení radiátorových ventilů s termostatickými hlavicemi.

Jako nový teplovodní plynový zdroj tepla pro objekty 14 a 16 bude nový teplovodní plynový zdroj o výkonu cca 300kW. Výkon byl stanoven na základě potřeb jednotlivých prostorů, vytápění lakovny, vytápění prostorů chemických procesů (vyjma van a vzduchotechniky) a napojení VZT jednotky v lakovně. A také rezerva pro možné budoucí využití objektu 16 (kotelny).

Potřeba tepla pro objekt 14: 					180 kW

Potřeba tepla pro temperaci objektu 16:			 	  12 kW

Potřeba tepla pro VZT jednotku lakovny:			  60 kW

Výkonová rezerva pro budoucí využití prostoru kotelny:	  40 kW

Budou navrženy tři nástěnné plynové kondenzační kotle, každý o výkonu 11,4-102kW (při teplotním spádu 80/60°C). Kotle budou umístěny v prostoru stávající parní kotelny. Přesné umístění kotlů bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace.Objednatel požaduje plynové kotle v provedení „C“. Tedy nezávislé na vnitřním prostředí, kdy si kotle budou nasávat spalovací vzduch z venkovního prostředí. Bude-li zhotovitelem navrženo jiné provedení, zavazuje se  zhotovitel tuto změnu s objednatelem projednat ".Kouřovody od tří kotlů budou napojeny do jednoho kouřovodu a dále vedeny stěnou ven, kde bude umístěn fasádní nerezový třísložkový komín, který bude veden až nad střechu objektu. Kouřovody musí být typové schválené od výrobce kotlů. Od kotlů bude nové potrubí s topnou vodou vedeno do hydraulického vyrovnávače a odtud do nového rozdělovače a sběrače. Z rozdělovače budou vyvedeny 4 větve. Vytápění objektu 14, vytápění objektu 16, napojení vzduchotechnického zařízení v lakovně a rezerva pro budoucí využití prostoru parní kotelny v objektu 16. Na topných větvích budou osazena nová elektronická oběhová čerpadla.

- Objekt č.20 – Sklad materiálu

V objektu 20 jsou pro vytápění použity teplovzdušné plynové jednotky. Jednotky budou začlenění do dispečerské pracoviště která se zřídí v objektu 16.

- Zdroj páry pro technologii chemických procesů

Technologická pára je dnes využívána pouze pro ohřev technologických van, pro větrání prostoru chemických procesů a pro sušárnu. Společně s obsluhou byl odhadnut  potřebný výkon páry na 500kg/hod o přetlaku 0,4 MPa.

- Instalace nového parního vyvíječe

Provede se  kompletní demontáž stávajícího zařízení v kotelně. Instaluje se nový plynový parní vyvíječ páry o výkonu 500kg/h s přetlakem páry 0,8MPa. Osadí se nová napájecí nádrž s částečným odplyněním, nová kondenzátní nádrž, úpravna vody a ostatní potřebné vybavení pro bezpečný provoz. Instaluje se nová redukce páry z 0,8MPa na 0,4MPa. Provedou se nejnutnější stavební úpravy, instaluje se nový komín. Dále se provede úprava na rozvodu zemního plynu, elektroinstalaci. Osadí se nový řídící systém. Provede se nové větrání kotelny a rozvody zdravotechniky.

- Regulace nových zdrojů tepla

Součástí nového plynovodu bude položen i komunikační kabel, kterým budou propojeny nové zdroje tepla se stávajícím prostorem kotelny objektu 16, kde bude nově instalován Dispečink. Toto dispečerské pracoviště bude umožňovat dálkové ovládání nových zdrojů, vyčítání provozních stavů a odečet spotřeb energií. Toto dispečerské pracoviště bude do budoucna napojeno na centrální celorepublikový řídící systém. Další budoucí nové zdroje bude také možné napojovat na tento řídící systém.

- Prováděcí výkresy budou v příslušném měřítku tak, aby bylo technické a konstrukční řešení zřejmé a přehledné. Součástí prováděcích výkresů budou příslušné specifikace materiálů a výrobků.

- PD, výkaz výměr a soupis nesmí obsahovat konkrétní obchodní názvy výrobků, popř. odkazy na dodavatele a výrobce. Výrobky a dodávky budou podrobně popsány a budou uvedeny jejich technické a fyzikální vlastnosti tak, aby uchazeč o realizaci mohl podle uvedených vlastností vybrat vhodný výrobek, resp. dodávku.

- Rozpočty zpracovat položkově po profesích s použitím ceníků stavebních prací a sborníků cen a materiálů ÚRS Praha a.s., vydaných v roce zpracování PD. Použití agregovaných cen se nepřipouští. Soupisy stavebních prací a dodávek pro účely přenesení daňové povinnosti DPH dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů budou zpracovány v rozlišení na stavební a montážní práce (číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43) a ostatní práce.

- Objednatel po odsouhlasení návrhu na TER nepřipouští variantní řešení.

III. Termín a místo plnění

Termín zahájení:	       	uveřejněním smlouvy v registru smluv

Zpracování DSP do: 		31.12.2018

Předání  PD, včetně předložení pravomocného stavebního povolení  a dalších dokladů dle čl. II této smlouvy do: 			31.3.2019

Místo plnění: Vojenské zařízení 5512, ulice Novoměstská č.p. 227, 551 02 Jaroměř

IV.  Cena díla

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí:

Cena DSP:				XXX Kč

Cena inženýrské činnosti:		XXX Kč

Celková cena bez DPH:		 463.000,- Kč

slovy: „čtyřistašedesáttřitisíc korun českých“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V. Platební a fakturační podmínky

- Objednatel zálohy neposkytuje.

- Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce včetně čísla smlouvy, jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.

- Daňový doklad (dále jen „faktura“) musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA a § 435 občanského zákoníku, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona. Faktura bude vystavena v souladu s ust. § 11 odst.1 zák. č. 563/1991 Sb.,  o účetnictví, v platném znění.

- Lhůta splatnosti je stanovena na 30 dní od doručení faktury objednateli (vždy originál faktury + 1 kopie včetně soupisu skutečně provedených prací potvrzeného ve smlouvě uvedenými zástupci objednatele a zhotovitele a zápisu o předání a převzetí). Adresa pro zaslání faktury: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice.

- V případě, že zhotovitel uvede na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30 denní lhůty splatnosti po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou.

- Fakturace PD a inženýrské činnosti bude provedena jednou fakturou  na základě zápisu o předání/převzetí díla. Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit 10 % z ceny díla bez DPH z faktury. Pozastavená částka bude uvolněna po ukončení výběrového řízení na akci uvedenou v čl. I. této smlouvy dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo v časovém období v trvání maximálně 6 měsíců od data předání PD podle toho, co nastane dříve, ale vždy na základě písemné žádosti zhotovitele.

###### VI. Práva a povinnosti stran

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, hygienickými, zdravotními, požárními, bezpečnostními a ekologickými předpisy a závaznými normami.

- Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré objednateli dostupné podklady potřebné pro realizaci díla.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat postup prováděných prací.

- Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli po dokončení díla přístup na místo plnění díla za účelem odstranění případných vad díla.

- Zhotovitel se zavazuje před započetím prací podrobně se seznámit se skutečným stavem objetku a zjištěné poznatky zapracovat do dokumentace.

- Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli průběžně jednotlivá stanoviska dotčených orgánů, a to vždy do 5 dnů ode dne jejich vydání.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit součinnost při soutěži na zhotovitele stavby uvedené v čl. I. této smlouvy dle zákona a to zejména při zodpovídání dotazů ve výběrovém řízení. Dotaz uchazeče bude zodpovězen nejpozději do dvou pracovních dnů od obdržení textu dotazu od objednatele.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) kvalifikovanými osobami s příslušnou odbornou způsobilostí v rozsahu přílohy č. 5 Sazebníku UNIKA po celou dobu realizace stavby, na niž zpracuje PD dle čl. I. písmeno a) této smlouvy, a to až do vydání dokladu o povoleném účelu užívání stavby ve smyslu § 119 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Cena za výkon AD je 850,- Kč/hod. (vč. všech souvisejících nákladů). Výsledná cena za AD bude stanovena na základě skutečně odpracovaných hodin a bude předmětem samostatné příkazní smlouvy. Maximální celková výše odpracovaných hodin, AD však nesmí přesáhnout 30 hodin.

VII. Zvláštní ujednání

  - Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně jejích změn a dodatků bude uveřejněna v souladu s § 219 zákona.

  - Zhotovitel čestně prohlašuje, že před podpisem smlouvy bude mít uzavřenou jedinou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně 2 000 000 Kč. Tato smlouva bude platná po celou dobu realizace díla.

  - Zhotovitel předáním PD poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k autorskému dílu specifikovanému v čl. I. této smlouvy.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv cenové navýšení může být realizováno pouze v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

VIII Předání díla

O předání a převzetí díla/jednotlivých částí díla uvedených v čl. III. této smlouvy bude vždy sepsán předávací protokol oprávněnými osobami uvedenými v záhlaví této smlouvy, při závěrečném převzetí díla zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumetaci spojenou s plněním díla.

IX. Smluvní pokuty

  - V případě prodlení objednatele s  úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

  - V případě prodlení zhotovitele s  termínem předání díla či části díla ve smluvních termínech dle čl. III  této smlouvy je objednatel oprávněn uplanit vůči zhotoviteli  smluvní pokutu ve výši XXX Kč, a to za každý započatý den prodlení.

  - Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedeným v předávacím protokolu je objednatel oprávněn uplatnit vůči  zhotoviteli objednateli smluvní pokutu ve výši XXX Kč, a to za každou vadu nebo nedodělek a započatý den prodlení.

  - Při prodlení zhotovitele s předložením stanovisek  dotčených orgánů dle čl. VI.  odst. 6 je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši XXX Kč za každý jednotlivý případ.

  - V případě prodlení zhotovitele s termínem poskytnutí odpovědi na dodatečné informace dle čl. VI. odst. 8 je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši XXX Kč za každý započatý den prodlení .

  - Objednatel je oprávněn výše uvedené smluvní pokuty a sankce uplatňovat zápočtem faktur, zhotovitel s tímto postupem výslovně souhlasí. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

  - Objednatel je oprávněn upustit od uložení smluvních pokut  v případech, kdy zhotovitel prokáže, že k prodlení prokazatelně nedošlo jeho vinou.

X. Odstoupení od smlouvy

1. smluvní strany se dohodly, že odstoupit od této smlouvy lze v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva.  Smluvní strany se dohodly, že podstatným  porušením smlouvy se rozumí zejména:

- neplnění předmětu díla podle čl. I. této smlouvy,

- zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem,

- zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí o více než 10 kalendářních dnů.

- Objednatel je oprávněn odstoupit z výše uvedených důvodů i jen pro budoucí plnění. V takovém případě mu náleží všechna práva k již předaným částem plnění, zejména pak záruka k již zhotoveným částem díla.

- Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za plnění smlouvy delším než 30 dní.

- Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

- Odstoupením od smlouvy není dotčen případný nárok na náhradu škody.

XI. Odpovědnost za vady

- Záruční doba na zpracovanou PD je v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel  
za vady, které objednatel zjistil, a které včas oznámil. Zaruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla, neskončí však dříve než záruční doba za dílo, které bude dle PD zhotoveno.

- Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu 
po jejím zjištění písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.

- Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.

XII. Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami  a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto registru v plném znění  zajistí objednatel.

- Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

- Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

- Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy

V Praze dne	V Brně dne

Za objednatele:	Za zhotovitele:

_________________________________		         ________________________________

Armádní Servisní, příspěvková organizace	BRES spol. s r. o.

xxx	xxx