Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. KT/9699/18

na realizaci stavby

„O1601 Revitalizace Janovského potoka a mostků, Litvínov, Janov“

____________________________________________________________________

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

( dále jen Občanský zákoník, nebo „OZ“  )

I.

Smluvní strany

1.1	Objednatel 		:  Město Litvínov

Zastoupený		:  Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města

Sídlo			:  Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

IČ			:  002 66 027

DIČ 			:  CZ 00266027

Bankovní spojení	:  KB a.s.Litvínov

č.ú.         	           	:  0000921491 / 0100

datová schránka	:  8TYBQZK

(dále jen objednatel)

1.2	Zhotovitel		:  YSSEN – spol. s.r.o.

Sídlo			:   Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov

IČ			:   44566565

DIČ			:   CZ44566565

bankovní spojení	:   xxxxxxxxxxx

č. účtu			:   xxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za uchazeče: Zdeněk Weisnicht, ředitel

kontaktní osoba		:   xxxxxxxxxxx

datová schránka	:   fvptyi8

kontaktní tel		:   xxxxxxxxxx

kontaktní e-mail	:   xxxxxxxxxxxxx

(dále jen zhotovitel)

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 13.5 Smlouvy o dílo č. KT/9699/18 na realizaci stavby „O1601 Revitalizace Janovského potoka a mostků, Litvínov, Janov “ dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, týkajícího se změny čl. IV. Doba plnění odst. 4.1 takto:

Doba plnění díla v rozsahu článku III.: Lhůta – termín provedení díla je do 31.10.2018.

Dále se mění čl. V. Cena takto:

Cena předmětu díla dle SoD                                                                                           3 849 833,51 Kč

Vícepráce – ZL č.1                                                                                                             160 595,57 Kč

Méněpráce – ZL č.2                                                                                                            - 30 918,22 Kč

Cena díla celkem bez DPH                                                                                            3 979 510,86 Kč

III.

3.1.	Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem

Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.

3.2. 	Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní

tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

3.3. 	Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.

3.4. 	Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.

3.5. 	Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

V Litvínově dne ........................	              	V …………………….. dne ....................

Za objednatele :				                      Za zhotovitele :

........................................................              	              .............................................................

Mgr. Kamila Bláhová					Zdeněk Weisnicht

starostka města						ředitel společnosti