Stejnopis:

DODATEK č. 1

### ke Smlouvě o dílo k provedení stavby:

### „Zastávka BUS MHD Semtínská, Praha – Vinoř“

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřené dne 30.07.2018 mezi smluvními stranami:

Městská část Praha – Vinoř

se sídlem:		Bohdanečská 97, 190 17 Praha 9

IČ:				00240982

IČ:				CZ 00240982

bankovní spojení: 	Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 		20000710319/0800

zastoupená: 		Františkem Švarcem, starostou městské části

(dále jen "objednatel“)

a

MV BAU, s.r.o.

Se sídlem:		Počernická 3104/27, 100 00 Praha 10

IČ: 			023 76 351

DIČ: 		CZ02376351

zápis v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 218779

bankovní spojení: 	Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 		338 280 6379/0800

zastoupená: 	Václavem Větrovským, jednatelem

(dále jen "zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo objednatele

ze dne 30.07.2018.

I.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č.1 je změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s ustanovením § 222 odst. 6, zák. č.: 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, kdy na žádost zadavatele budou provedeny tyto změny:

- Změna ve výstavbě zálivu autobusové zastávky tak jak je popsáno ve Změnovém listu č.1, který tvoří Přílohu č.1 tohoto Dodatku č.1.

- Při provádění výkopových prací na odvodnění – vsakovací studny došlo ke Změně postupu prací tak jak je popsáno ve Změnovém listu č.2, který tvoří Přílohu č.2 tohoto Dodatku č.1.

II.

Cena díla a platební podmínky

V souladu se změnou předmětu plnění, viz. čl. I. Předmět dodatku, mění se cena díla, která je cenou maximálně přípustnou takto:

- Původní cena díla dle SoD bez DPH					3.429.305,04 Kč

DPH 21 %								   	   720.154,06 Kč

Původní cena díla dle SoD vč. DPH						4.149.459,10 Kč

- Cena Dodatku č.1 bez DPH		   					   615.362,97 Kč

DPH 21 %									   129.226,22 Kč

Cena Dodatku č.1 vč. DPH							   744.589,19 Kč

(viz. Příloha č.3 Dodatku č.1, kdy změna závazku činí 17,94 % z původní ceny díla bez DPH)

- Nová cena díla dle SoD ve znění Dodatku č. 1 bez DPH			4.044.668,01 Kč

DPH 21 %									   849.380,28 Kč

Nová cena díla dle SoD ve znění Dodatku č. 1 vč. DPH			4.894.048,29 Kč

III. Ostatní ujednání

- Tento Dodatek č.: 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo objednatele ze dne 30.07.2018, jejíž ostatní ustanovení zůstávají nadále v platnosti.

- Dodatek č.: 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

- Dodatek č.: 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti okamžikem uveřejnění v Registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č.: 1 včetně jeho příloh řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek č.: 1 smlouvy o dílo uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy Dodatku č.1:

- Příloha č.1 	Změnový list č.1

- Příloha č.2	Změnový list č.2

- Příloha č.3 	Specifikace díla a kalkulace ceny Dodatku č.: 1

#### V Praze dne:

................................................................      	                       .........................................................

za objednatele						       	za zhotovitele

MČ Praha – Vinoř						MV BAU, s.r.o.

František Švarc						Václav Větrovský

starosta městské části 					jednatel