| číslo: | 9-408/R3500/18/RS |
| --- | --- |

# OBJEDNÁVKA

| ### OBJEDNATEL |  | ### Zhotovitel |
| --- | --- | --- |
| Pražská vodohospodářská společnost a.s. |  | ### INGOS, s.r.o. |
| Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 |  | ### K Nouzovu 2090/6, 143 00 Praha 4 |
| IČ: 25656112 |  | ### IČ: 64580903 |
| DIČ: CZ25656112 |  | ### DIČ: CZ64580903 |
| ### Zápis v OR 1.4.1998 je veden u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5290 |  | ### Zápis v OR je veden u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 40849. |

| Dodací lhůta: dle textu | Ze dne: 21.09.2018 |
| --- | --- |
| Dopravní dispozice: dodat na adresu objednatele | Plátce DPH: ano |

OBJEDNÁVÁME

V rámci přípravy akce „ÚV Podolí – rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení u čiřičů č. 3 – 6 v budově B, č. akce 15R3500 objednáváme u Vás na základě Vaší nabídky č 31.131.18 ze dne 09.09.2018 zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby v podrobnosti dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DVZ). Předmět a rozsah řešení DVZ byl podrobně projednán při místním šetření dne 28.08.2018, z něhož je vyhotoven záznam, který je součástí této objednávky. DVZ bude vypracována v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění v rozsahu odpovídajícímu charakteru stavby a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. v platném znění, kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle požadavků sazebníku UNIKA. Zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr bude provedeno dle přílohy č.2 Pravidel PVS pro vyhotovení soupisů stavebních prací, soupisu dodávek a služeb včetně výkazu výměr, která je ke stažení na www.pvs.cz. DVZ bude obsahovat: - Zpracování PD pro objednatele v počtu 6ti tištěných paré a 2x v elektronické podobě na CD na neuzamčeném CD s projektovou dokumentací ve formátu „pdf“ a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (podklad pro ocenění akce) ve formátu .xls. - Zpracování plánu BOZP v souladu se zák. 309/2006 Sb. a souvisejících předpisů - Zpracování POV - Zpracování kontrolního rozpočtu v počtu 2 paré v tištěné podobě, 1x v elektronické podobě na samostatném CD - Protokol o určení vnějších vlivů. - Součástí plnění díla jsou výrobní výbory na základě dohody mezi zhotovitelem a objednatelem, navrhne zhotovitel. Cena díla: DVZ 241600,- Kč bez DPH Termín: do 12. týdnů od podpisu objednávky.

Zhotovitel bere na vědomí, že jsou-li v případě této objednávky naplněny podmínky zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, objednatel zveřejní tuto objednávku v Registru smluv dle uvedeného zákona, s čímž zhotovitel svým podpisem vyjadřuje souhlas. Podepsané objednávky (2x) oprávněnou osobou předá zhotovitel osobně nebo zašle na adresu objednatele k rukám. Upozornění: Nedílnou součástí daňového dokladu musí být kopie této objednávky, kalkulace ceny a protokol o rozsahu provedených činností / doklad o předání a převzetí díla potvrzený objednatelem. Bez těchto náležitostí bude daňový doklad vrácen zpět k doplnění.

| Vyřizuje: | Za objednatele: Razítko a podpis: | Za zhotovitele: Razítko a podpis: |
| --- | --- | --- |