Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č.01062018

Číslo objednatele 01062018                  číslo zhotovitele …………………………………………….

o dodávce stavebních prací uzavřená ve shodě se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

## Objednatel:

název:	Výchovný ústav, střední škola

a středisko výchovné péče, Hostinné

sídlo: 			B. Smetany 474, 543 71 Hostinné

IČ:			601 53 385

statutární orgán: 		Mgr. Bc. Petr Chlumák, ředitel

bankovní spojení:          	Česká národní banka, číslo účtu 5937601/0710

T, F, GSM: 		+420 499 441 420, +420 601 53 385

E, id DS:	             	vum.hostinne@tiscali.cz, 6rzjv9m

Zhotovitel:

název:			Koberce Brázda s.r.o.

sídlo: 			Dolní Branná 326, 543 62 Dolní Branná

IČ: 			648 25 027

zápis v OR:		Kraj. Soud v HK oddíl C vložka 8760

statutární orgán:		Martin Brázda, jednatel

tel., mobil, e-mail:	499441395, 602442889, koberce@brazda.cz

V průběhu prací došlo k navýšení plnění z důvodu nutnosti zbudování nové podlahy (stropu a podhledu) koupelny ve 3.NP. Důvodem je nutnost sanace napadených stropních trámů a náhrada některých stávajících trámů. Rozsah prací byl rozšířen i z důvodu uvolnění stávající omítky podhledu s vyvolanou potřebou celkové náhrady podhledu za nový ze sádrokartonových desek na ocelový rošt.

Z toho důvodu uzavírají dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany tento dodatek smlouvy o dílo zakázky „VÚ Hostinné – rekonstrukce podlah a položení PVC“, měnící následující ustanovení:

- Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu:

#### Zahájení doby plnění:			27. 07. 2018

Ukončení doby plnění:			30. 10. 2018

- Cena díla

Cena za provedení prací dle tohoto dodatku vychází z rozpočtu projektanta a činí:

Cena celkem bez DPH		  153 043,82 Kč

DPH 15 % *)			    22 956,57 Kč

Cena včetně DPH		176 000,39 Kč

*) DPH bude účtováno ve výši dle platných daňových předpisů v době fakturace

- Závěrečná ustanovení

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každý z účastníků a nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Přílohy: Evidenční list změny č.1

Položkový rozpočet

Technická zpráva – návrh oprav, výkresová část

V Hostinném, dne 01.10.2018  			V Hostinném, dne  3.9.2018 2018

……………………………………………………                           	……………………………………………………

objednatel 						zhotovitel

Výchovný ústav, střední škola

a středisko výchovné péče, Hostinné			Koberce Brázda s.r.o.

Mgr. Bc. Petr Chlumák, ředitel				Martin Brázda, jednatel