Domov důchodců Náchod

Náchod-Bartoňova 903                                            Datum : 25.9.2018

Objednávka    č.90 /2018

- Výtahy Náchod s.r.o.

Slunečná 1833
547 01 Náchod
IČ: 26005450
DIČ: CZ26005450

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové – oddíl C, vložka 19613

Na základě Vámi předloženého rozpočtu – cenové nabídky č.113/2018  z 20.9.2018  u Vás objednáváme opravu, výměnu poškozených nefunkčních částí malého, jídelního nákladního výtahu MB 100  v staré budově B Domova důchodců Náchod.

V rámci prováděných oprav – výměny poškozených a nefunkčních částí uvedeného výtahu nedojde k žádným zásadním změnám ani technickému zhodnocení. Jedná se o opravu výměnu stávajících poškozených, nefunkčních součástí nákladní kabiny, vodících částí a konzole.

Rozsah prací na opravě výtahu dle cenové nabídky demontáž a montáž kabiny, konzole a vodítek včetně provedení zkoušky výtahu a vystavení protokolu o provozuschopnosti výtahu.

Celková cena včetně materiálu montáže, dopravy a likvidace odpadu  bude zhotovitelem  účtována maximálně do ceny 120 000,- Kč včetně DPH 21% all in. dle rozsahu provedených oprav.

Termín provedení opravy výtahu :  do 30.11.2018 v ( maximální možný termín ukončení oprav) termín zahájení prací bude ohlášen minimálně s týdenním předstihem správci budov panu Trojovskému. Práce na opravě výtahu budou prováděny za provozu bez zbytečných omezení. V případě, že by došlo k odstavení výtahu bude toto včas s předstihem minimálně 24 hodin nahlášeno správci budovy.

Kontakt : Petr Trojovský , tel:	722 027 606

Práce budou prováděny za provozu objednatele, proto  bude zhotovitel v maximální možné míře brát v ohled nepřerušený provoz DD, dle možností omezí na minimum prašnost a hlučnost prací a práce náročné na hluk budou prováděny mimo doby klidu. Doba provádění prací je objednavatelem stanovena na pracovní dny (pondělí - pátek ) + soboty od 7:00 hod. ráno do 18 :00 hodin večer, pokud se s zhotovitelem nedohodne jinak. Zhotovitel je povinen udržovat na místě vykonávaných prací pořádek a čistotu, je povinen na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé stavební činností zhotovitele.

Materiál umístěný na pracovišti bude zhotovitelem zajištěn proti odcizení a nebezpečí úrazu ze strany obyvatel a personálu domova důchodců.

Kontaktní osoba : V.Voltr ředitel zařízení  - mobil :721 082 593

telefon / fax 491  401 400  mail : voltr.v@ddnachod.cz

Souhlasí se Zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů.

Platba bankovním příkazem na základě řádně vystavené faktury.

Fakturujte:  Domov důchodců Náchod, 547 01  Náchod, Bartoňova 903

Inkasní data:

IČO:71193987

bankovní spojení :  788931470277/0100 Kb Náchod

Kopii objednávky připojte k faktuře

Vystavil: Voltr Václav ředitel  Dd Náchod

Potvrzení objednávky :

- Výtahy Náchod s.r.o.

- Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb. a že tuto objednávku/smlouvu ve formátu WORD uveřejní v registru smluv. Tato objednávka/smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.Obě smluvní strany prohlašují, že byly seznámeny se zveřejněním textu uzavřené objednávky/smlouvy na elektronickém profilu zadavatele veřejné zakázky dle § 147a odstavec 2) zákona č.136/2006 Sb.

Organizace zřízena Královéhr.krajem v Hr.Králové,zřiz.listina č.j. 12605/SV/2009/Ta,zapsaná v obch.rejstříku vedeného Krajským soudem v Hr.Králové,oddíl Pr,vložka 844 dne 10.9.2004