SMLOUVA O NÁJMU

uzavřená dle ustanovení § 2201a násl. Občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1.1	Objednatel:		Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.

Sídlo:			Kotojedy 56, 767 01  Kroměříž

zapsaná v OR Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 44644

IČO:			26908298

DIČ:			CZ26908298

Zastoupená ve věcech:

- smluvních:		Ing. Emilem Vraníkem – jednatelem společnosti

- technických:	xxxxxxxxxxxxxxx – výrobním náměstkem

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s. pobočka Kroměříž

číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxxxx

1.2	Zhotovitel:		Jozef Kvaššay

Sídlo:			Bynina 185, 757 11  Valašské Meziříčí

IČO:			61976113

DIČ:			CZ640504205

Zastoupený ve věcech smluvních i technických:

Jozefem Kvaššayem, RČ: xxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s. pobočka Valašské Meziříčí

číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxxxx

II. Předmět smlouvy

  - Předmětem smlouvy je pronájem sněhových zábran pro Správu a údržbu silnic Kroměřížska, s.r.o. na silnici:

D 55 Hulín- Otrokovicev úsecích:

- most Tlumačov,Kurovice – odpočívka	- vlevo		dl. 450 bm

- odpočívka – most 55-025a.2			- vlevo		dl. 450 bm

- most 55-025a.2 – most 55-025a.3		- vlevo		dl. 200 bm

- most 55-025a.3 – protihluková stěna		- vlevo		dl. 400 bm

I. třídy v úsecích:

- I/47 Kroměříž – Hulín				- vlevo		dl. 850 bm

- I/47 Bezměrov – Hradisko			- vpravo	dl. 350 bm

- I/55 Břest – Říkovice				- vlevo		dl. 850 bm

- I/55 Břest – Hulín					- vlevo		dl. 800 bm

- I/55 Záhlinice – Hulín				- vlevo		dl. 150 bm

III. Termín plnění smlouvy

  - Zhotovitel se zavazuje poskytnout v rozsahu podle čl. 2.1 téhle smlouvy montáž, demontáž, dopravu na místo osazení a údržbu sněhových zábran v termínu:

Montáž:	od 17.10.2016 do 15.11.2016

Demontáž:	od 15.03.2017 do 30.04.2017

Po písemné dohodě s objednatelem se může prodloužit termín (např. nepřipravená půda).

  - Zhotovitel poskytuje na plnění předmětu téhle smlouvy záruku po dobu trvání smlouvy.

IV. Cena za předmět smlouvy a platební podmínky

  - Smluvní strany se dohodli, že pronájem včetně dopravy 1 bm sněhové zábrany bude činit 59,00 Kč bez DPH za příslušné zimní období, celková cena pronájmu za příslušné zimní období je podle 3.1 stanovena následovně:

| Popis položky | MJ | Množství bm | Jedn. cena Kč/bm | Cena bez DPH | DPH 21 % | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Montáž sněhových zábran včetně dopravy | bm | 4 500 | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx |
| Demontáž sněhových zábran | bm | 4 500 | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx |
| Údržba sněhových zábran | bm | 4 500 | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx |
| Celkem Kč: |  | x | x | 265.500,00 | 55.755,00 | 321.255,00 |

Slovy:	 třistadvacetjednetisícdvěstěpadesátpět korun českých včetně DPH.

  - Po montáži zábran se vyfakturuje montáž a doprava zábran, na základě předávacího protokolu.

  - Demontáž sněhových zábran bude provedena nejpozději do 30.04.2017.

  - Po demontáži sněhových zábran se vyfakturuje demontáž a údržba zábran, na základě předávacího protokolu.

  - Lhůta splatnosti faktur je do 14 dní od doručení objednateli.

V. Způsob vykonání předmětu smlouvy

  - Objednatel vyzve písemně nebo faxem zhotovitele na plnění předmětu smlouvy – na montáž zábran a na demontáž zábran. Zhotovitel je povinen do 14 dnů splnit předmět smlouvy.

  - Objednatel má právo kdykoliv po dobu trvání smlouvy vykonat kontrolu plnění smlouvy.

VI. Smluvní pokuty

Za nesplnění závazku z této smlouvy se sjednávají následující pokuty:

- za prodlení se splněním povinnosti provést plnění vyúčtuje objednatel zhotoviteli za každý den prodlení 10.000,00 Kč.

- úrok z prodlení s placením faktury činí 0,05% dlužné částky za každý den prodlení.

VII. Závěrečná ustanovení

  - Smlouvu je možné měnit a doplňovat výlučně písemnými dodatky k téhle smlouvě oprávněnými zástupci smluvních stran.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci smluvních stran.

  - Odstoupení ze smlouvy:

- dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání

- výpovědí, s výpovědní lhůtou 1 měsíc

- ze strany objednatele při nedodržení termínů

- ze strany zhotovitele při nezaplacení faktury v termínu splatnosti

  - Objednatel nezodpovídá za případné odcizení sněhových zábran ani za jejich zničení.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z kterých zhotovitel obdrží 2 vyhotovení a objednatel 1 vyhotovení.

  - Smluvní strany po obeznámení se s obsahem téhle smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem a potvrzují, že tato smlouva byla podepsaná na základě pravdivých údajů a nebyla dohodnutá v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kroměříži dne 7.10.2016

Za objednatele:					Za zhotovitele:

Ing. Emil Vraník	Jozef Kvaššay

jednatel společnosti	majitel firmy