**Objednávka - Požadavek**

poskytnutí *Služby č. 3 – Analytické činnosti dalšího rozšíření a rozvoje EPIS* dle *Smlouvy o poskytování služeb* ze dne 7. 9. 2018 (dále též jen „Smlouva“)

**Objednatel:**

Nemocnice na Homolce
se sídlem: Roentgenova 37/2, 150 30, Praha 5

zastoupen: Prof. MUDr. Josefem Vymazalem, DSc.

IČO: 00023884

DIČ: CZ00023884

**Poskytovatel:**

WEBCOM a. s.

se sídlem: U Plynárny 1002/97, Praha 10, PSČ: 101 00

zastoupen: Bc. Stanislavem Hlobilkem, MBA

IČO: 25820826

DIČ: CZ25820826

zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16870

**Rozsah objednávaného požadavku Služby č. 3**

|  |  |
| --- | --- |
| Název | Popis |
| Analytické činnosti | Poskytovatel provede analytickou činnost v přímé součinnosti s pracovníky Objednatele s cílem definovat funkční specifikaci upgrade EPIS z již nepodporované verze MD NAV 2009 R2 na nejnovější podporovanou verzi MD NAV uvolněnou pro ČR spol. Microsoft.Objednatel požaduje provést analýzu upgrade těchto modulů EPIS:* Správa financí
* Dlouhodobý majetek
* Zásoby MTZ
* Zásoby SZM
* Prodej
* Nákup
* Controling
* Infrastruktura
* Datová propojení
 |

**Provozní parametry**

|  |  |
| --- | --- |
| Parametr | Hodnota parametru |
| Provozní doba S3 | Na vyžádání |
| Doba reakce na Požadavek | Do 10 pracovních dnů |
| Předpokládaný počet odpracovaných člověkohodin | 824 h  |
| Předpokládaná cena plnění Požadavku*(při sazbě 1 820 Kč/h bez DPH)* | 1 499 680 Kč bez DPH |
| Platební podmínky | Cena za tento poskytnutý požadavek bude uhrazena po akceptaci výstupu definovaného níže, a to jako součin objemu Poskytovatelem skutečně provedených prací vyjádřených v člověkohodinách a ceny za jednu člověkohodinu dle čl. 5 Smlouvy.Poskytovatel je oprávněn fakturovat plnění po akceptaci analytických činností. |
| Doba vyřešení Požadavku | do 3 měsíců od data zahájení řešení požadavku, které sdělí Poskytovatel |

**Požadované výstupy objednávaného požadavku Služby č. 3**

|  |  |
| --- | --- |
| Parametr | Hodnota parametru |
| Výstup | Dokument *Návrh řešení upgrade - Zadání pro úpravu EPIS* obsahující:* popis požadovaných úprav ve smyslu popisu funkcionality
* popis rozhraní na ostatní části SW EPIS
* cenový rozpočet požadovaných úprav, včetně uvedení celkové ceny za realizaci návazného požadavku Služby č. 4
* popis požadavků na zajištění součinnosti ze strany Objednatele spojených s implementací úprav EPIS v prostředí Objednatele
* detailní harmonogram realizace návazného požadavku Služby č. 4
 |

V Praze dne: ………………

Za Objednatele:

………………………………..

Prof. MUDr. Josef Vymazal, DSc.

ředitel Nemocnice Na Homolce