# Příloha č. 1

# Cenová nabídka

# Město Chrudim – MŠ Víta Nejedlého

# Doplnění systému měření a regulace, integrace nových VZT zařízení, monitoring a ovládání systému prostřednictvím vzdáleného přístupu centrálního SCADA prostředí

# (dále jen „nabídka“)

# Identifikační údaje Objednatele a Předkladatele nabídky

Objednatel:		Město Chrudim

Resselovo náměstí 77

537 16 Chrudim

IČ: 00270211

Ing Petr Kopecký, vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje

Bc. Zdeněk Pavlík, energetický manažer

Předkladatel nabídky:			Amper Savings, a.s. (AS)

Antala Staška 1076/33a

140 00 Praha 4

IČ: 01428357

Za uchazeče nabídku vypracovali:	Ing. Radek Vrána, technický ředitel

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxx

Martin Hauser, vedoucí střediska realizace

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxx

Ing. Martin Klügl, technik specialista

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxx

# Předmět nabídky

Předmětem této nabídky je úprava systému měření a regulace v objektu Mateřské školy Víta Nejedlého 769 Chrudim pro možnost optimalizace regulace otopné soustavy po zateplení objektu na základě dodatku č. 1 rámcové smlouvy o poskytování služeb energetického managementu.

  - Specifikace předmětu nabídky:

- Přezbrojení stávajícího systému měření a regulace – nový řídící systém (úpravy provedeny ve stávajícím rozvaděči)

- Doplnění zařízení pro možnost vzdáleného přenosu dat

- Dopojení stávajícího měřiče tepla do systému MaR, osazení potřebných zařízení pro přenos dat a využití získaných údajů pro regulaci otopné soustavy

- Osazení 2 ks vnitřních teplotních čidel do vybraných prostor mateřské školy, na základě kterých budou upravovány parametry pro možnost účinné regulace parametrů topné soustavy, zohlednění vnitřních tepelných zisků

- Integrace systému měření a regulace 4 ks nově osazených VZT zařízení

- Řídící software

- Vizualizace v systému SCADA pro vzdálený monitoring a ovládání zařízení, začlenění do jednotného systému měření a regulace města

- Montáž kompletní dodávky

- Dokumentace skutečného provedení

- Doprava

- Zajištění dlouhodobého přenosu dat ze systému MaR a jejich archivace, správa vizualizačního prostředí

  - Podmínky plnění předmětu nabídky:

- Možnost využití stávající instalační šachty mezi objektem učeben MŠ a budovou, ve které se nachází výměníková stanice pro vedení kabelových tras

- Možnost připojení komunikačního výstupu měřiče tepla EOP za poplatek ve výši 1 500 Kč bez DPH (zahrnuto v cenové nabídce)

- Koordinace osazení vnitřních teplotních čidel v návaznosti na práce při rekonstrukci objektu (vedení kabelů)

- Předložení Modbus tabulky zdrojových dat pro integraci VZT zařízení viz. údaj z technické zprávy VZT zařízení „Regulace umožňuje plně automatický režim a také napojení na BMS budovy pomocí komunikačních protokolů Modbus RTU“

- Možnost využití místního internetu pro vzdálený přenos dat

# Cena díla a platební podmínky

  - Cena za kompletní dodávku předmětu díla specifikovaného v odstavci 2.1. se sjednává ve výši 90 000 Kč bez DPH. Rozpočet je uveden v příloze.

  - Cena za dlouhodobou správu systému se stanovuje v ceně 1 Kč bez DPH / datový bod za měsíc. Přesný počet datových bodů bude upřesněn v rámci realizace (odhad pro daný objekt cca 160 datových bodů). Datovým bodem se rozumí každý prvek, ze kterého do systému přichází datový záznam (teplotní čidlo, poruchový stav, uzly časových programů, chod čerpadel a ventilátorů apod.).

  - Ke sjednané ceně bude připočteno DPH ve výši dle aktuálně platné legislativy.

# Platební podmínky

  - Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) ve výši dle bodu 3.1. nejdříve v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla zodpovědnými zástupci objednatele a zhotovitele.

  - Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) ve výši dle bodu 3.2. nejdříve v den následující po posledním dni aktuálního ukončeného čtvrtletí, za které se daňový doklad vystavuje.

  - Splatnost faktur se sjednává v délce 30 dnů od data vystavení.

  - Cena díla bude zaplacena objednatelem bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele dle záhlaví této smlouvy.

# Termín zahájení realizace díla

  - Zhotovitel se zavazuje započít provádění díla do 4 týdnů od obdržení objednávky (z důvodu dodací lhůty zařízení, přípravných kroků).

# Termín zhotovení (provedení) díla

  - Zhotovitel se zavazuje provést práce demontážní a montážní do 2 týdnů od zahájení provádění díla. V případě nutnosti koordinace s navazujícími pracovními postupy rekonstrukce objektu může být tato lhůta změněna.

  - Zhotovitel se zavazuje provést práce související s dálkovým přenosem dat a vizualizací řídícího systému do 2 týdnů od provedení montážních a demontážních prací. Tato lhůta může být ovlivněna součinností poskytovatele internetu.

# Místo zhotovení (provedení) díla

  - Prostory hospodářského pavilonu, učebnového pavilonu a komunikační prostory objektu Mateřské školy Víta Nejedlého 769 Chrudim.

# Předání a převzetí díla

  - Prostory hospodářského pavilonu, učebnového pavilonu a komunikační prostory objektu Mateřské školy Víta Nejedlého 769 Chrudim.

# Záruka za jakost

  - Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost v délce trvání 24 měsíců.

  - Vady, které se na díle vyskytnou v záruční době, se zhotovitel zavazuje na své náklady odstranit nejpozději do třiceti dnů ode dne, v němž mu bude objednatelem doručena zhotoviteli písemná reklamace vady.

# Kontaktní osoby

  - Kontaktní osoby zhotovitele

- ve věcech technických:

Ing. Martin Klugl, tel: xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- ve věcech ekonomických:

Ing. Martin Nádeníček, tel. xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- ve věcech technického zapojení IT a MaR technologií, získání potřebných oprávnění pro vstup pro přenos dat a komunikaci konkrétních technických řešení spolupracující subjekty

AS Control Plus s.r.o.:

Pan Martin Hauser, tel. xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V Brně dne 18.7.2018

……………………………………….

Ing. Leoš Aldorf

předseda představenstva

# Příloha – hrubý položkový rozpočet

| Položkový rozpočet - MŠ Nejedlého |
| --- |
| NÁZEV | MN. | J. | CENA/J. | CELKEM |
|  |  |  | Kč bez DPH | Kč bez DPH |
| Řídící systém |  | kmpl |  | 29 784,00 |
| Periferie |  | kmpl |  | 3 568,00 |
| Rozvaděč |  | kmpl |  | 0,00 |
| Montážní materiál |  | kmpl |  | 8 252,00 |
| Demontáž stávajícího zařízení |  | kmpl |  | 1 440,00 |
| Montáž kompletní dodávky včetně kabelů a tras |  | kmpl |  | 10 236,00 |
| Komplexní zkoušení |  | kmpl |  | 1 660,00 |
| Revize elektro |  | kmpl |  | 6 200,00 |
| Software, oživení, zaregulování, návody |  | kmpl |  | 11 100,00 |
| Projektová dokumentace, skutečné provedení |  | kmpl |  | 7 600,00 |
|  |  | kmpl |  |  |
| Data z měřiče EOP |  | kmpl |  | 1 800,00 |
| Převodník M-bus |  | kmpl |  | 4 560,00 |
| Doprava |  | kmpl |  | 3 800,00 |
| Cena celkem Kč bez DPH |  |  |  | 90 000,00 |