SMLOUVA  O  DÍLO

číslo:  2018040

o dodávce projektové dokumentace uzavřená ve smyslu §2586 a následujících

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Čl. 1.   SMLUVNÍ STRANY

1.1	OBJEDNATEL:				Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o.

Adresa:					Cholinská 1120, 784 01 Litovel

Zastoupený: 				Ing. Helenou Stoupovou, prokuristka

Osoby oprávněné jednat

-  ve věcech smluvních:       		Ing. Helena Stoupová

-  ve věcech technických:		Jiří Kryl

| IČ: 47150904 Bank. spojení: Sberbank |  |
| --- | --- |
| DIČ: CZ47150904 č. účtu: 4200241069/6800 |  |

Společnost   Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o. je  zapsána v obchodním  rejstříku  vedeném  u  Krajského  soudu v Ostravě,  v oddílu  C,  vložce  3781.

1.2.	ZHOTOVITEL : 				AQOL s.r.o.

Adresa: 					Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc

Zastoupený: 				Ing. Lukášem Zimmermannem,

jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat

-    ve věcech smluvních:     		Ing. Lukáš Zimmermann

-    ve věcech technických:	         Ing. Antonín Bouchal

IČ:	05109469				Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.

DIČ:	CZ05109469			č. účtu:  4304899359/0800

Společnost   AQOL s.r.o.  je  zapsána v obchodním  rejstříku  vedeném  u  Krajského  soudu v Ostravě,  v oddílu  C,  vložce  66289.

Čl. 2.	PŘEDMĚT SMLOUVY

  - Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek dojednaných v této smlouvě zpracuje pro objednatele projektovou dokumentaci nazvanou:

Oprava vodovodu Litovel,

ul. Rybníček na parc.č. 1856 a 1852/1 v k.ú. Litovel

  - Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DSJ) liniové stavby technické infrastruktury včetně inženýrské činnosti (IČ) do podání 	žádosti o společné povolení.

2.2	Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme, zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dojednanou spolupráci.

ČL. 3.   ROZSAH A OBSAH  díla

  - Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace na opravu vodovodního řadu LT DN125 a PVC DN80 v ulici Rybníček a to tak, aby tento řad byl opravou vymístěn ze soukromých parcel a umístěn do místní komunikace nacházející se na parcelách č. 1856 a 1852/1 v k.ú. Litovel.

Součástí stavby je přepojení (dopojení) stávajících vodovodních přípojek v počtu cca 7 ks. Celková délka opravovaného úseku vodovodního řadu je cca 170 m.

Vodovodní řad bude navržen z materiálu TLT Blutop, dimenze DN 125 a DN80.

  - Projektová dokumentace pro vydání společného povolení (DSJ) liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů bude obsahovat příslušné přílohy v souladu s přílohou č.9 vyhlášky č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

  - Zhotovitel zajistí inženýrskou činnost spojenou s projednáním dokumentace (DSJ) s dotčenými účastníky stavebního řízení a opatřením jejich závazných stanovisek. Zhotovitel předloží dokumentaci (DSJ) se žádostí o stavební povolení místně příslušnému vodoprávnímu úřadu.

  - Zhotovitel zajistí vypracování souhlasných prohlášení a předloží je všem vlastníkům dotčených nemovitostí.

  - Zhotovitel v rámci zpracování díla zajistí polohopisné a výškopisné zaměření lokality.

  - Součástí DSP bude položkový rozpočet. Položkový rozpočet bude splňovat požadavky zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

  - Součástí předmětu díla není:

  - vytýčení stávajících inženýrských sítí

  - úhrada správních poplatků a dalších ve smlouvě neuvedených činností

  - projektová dokumentace případných přeložek ostatních inženýrských sítí

  - projektová dokumentace soukromé části vodovodních přípojek

  - úhrada správních poplatků

Čl. 4.  ZPůSOB VYPRACOVÁNÍ  díla

  - Textová a výkresová část díla bude předána v 5 tiskových vyhotoveních a 1x na CD. Z toho 3 vyhotovení budou opatřena autorizačním razítkem.

  - Na požádání objednatele zhotovitel dodá další vyhotovení v požadovaném počtu za úhradu.

  - Při vypracování dokumentace bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dojednání této smlouvy a bude se řídit podklady objednatele, odevzdanými ke dni uzavření této smlouvy, zápisy a dohodami smluvních stran a vyjádřeními veřejně-právních orgánů a organizací.

  - Pokud v průběhu zpracování dokumentace dojde k uzavření dohod, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se objednatel upravit dodatkem k této smlouvě cenu a termín plnění ve vazbě na změnu předmětu plnění.

Čl. 5.  DOBA PLNĚNÍ

  - Zhotovitel předá DSJ včetně související IČ do podání žádosti o společné povolení stavby v termínu do 30.4.2019 a to za předpokladu, že se podaří získat souhlasy vlastníků dotčených pozemků a získat kladná stanoviska dotčených orgánů a organizací.

  - Dodržení tohoto termín je závislé od řádné a včasné spolupráce objednatele, dojednané v této smlouvě.

5.3	Smluvní pokuta v případě nesplnění termínu činí 0,05 % z ceny díla za každý započatý den, počínaje prvním dnem následujícím po dni, ve kterém mělo být dílo řádně a včas předáno.

  - Předmět plnění podle této smlouvy je splněn vypracováním a odevzdáním dokumentace objednateli. Odevzdáním díla se rozumí osobní odevzdání projektu a podpis předávacího protokolu zástupcem objednatele.

ČL. 6.  SPOLUPRÁCE A PODKLADY OBJEDNATELE

  - Objednatel zhotoviteli předá tyto dostupné podklady:

- podklady z GISu objednatele

  - Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování dokumentace poskytne zhotoviteli potřebnou spolupráci, spočívající především v odevzdání doplňujících údajů, upřesnění podkladů a zpřístupnění souvisejících objektů. Tuto spolupráci poskytne zhotoviteli nejpozději do 7 dní od jejího vyžádání. V případě, že se bude jednat o spolupráci, kterou nemůže objednatel zajistit vlastními silami, bude lhůta stanovena dohodou.

  - Objednatel odpovídá za to, že jím předané podklady a doklady jsou bez právních vad.

ČL.7.  CENA DOKUMENTACE,  PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu Čl. 2 a 3 této smlouvy je dojednaná dohodou smluvních stran.

  - Kalkulace ceny je v souladu se sazebníkem pro navrhování cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA 2017.

  - Položky označené )* budou fakturovány dle skutečného rozsahu prací.

  - Podkladem pro úhradu ceny díla bude faktura, vystavená zhotovitelem po odevzdání každé dílčí části díla.  Faktura je splatná do 14 dní po jejím obdržení.

  - V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavené faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

  - V případě, že objednatel po předchozí dohodě pověří zhotovitele zpracováním návrhů mimo rozsah uvedený ve smlouvě, budou náklady na jejich zpracování po předchozím odsouhlasení objednatelem připočteny k výše uvedené ceně při fakturaci.

  - V případě, že dojde ke zrušení nebo k odstoupení od této smlouvy z důvodu objednatele, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla, sníženou o to, co zhotovitel nedokončením díla ušetřil.

Čl. 8.  ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

  - Na odevzdané dílo, které je předmětem této smlouvy, poskytuje zhotovitel záruku po dobu 36 měsíců od data předání a převzetí příslušné části díla.

  - Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, normami (ČSN, popř. jinými předpisy je nahrazujícími), popřípadě vlastnosti obvyklé; dále odpovídá za to, že předmět plnění nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. Zhotovitel odpovídá též za to, že navržené řešení obsažené v předané projektové dokumentaci je technicky realizovatelné v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými normami, které se vztahují k předmětu plnění a že řešení projektové dokumentace je navrženo s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu ekonomicky přiměřené.

  - Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od

objednatele, jejichž vadnost či nesprávnost nemohl ani při vynaložené veškeré relevantní péče zjistit.

  - Pro případ vady dokumentace sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat

a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady. Možnost jiného dojednání se nevylučuje.

Zhotovitel se zavazuje případné vady dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu ve lhůtě dohodnuté s objednatelem.

  - Případnou reklamaci vady dokumentace, zhotovené dle této smlouvy, je objednatel

povinný uplatnit bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou do rukou zhotovitele.

Čl. 9.  ZMĚNA ZÁVAZKU

9.1	Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případě, jestliže se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady, rozhodující pro uzavření této smlouvy nebo vzniknou nové požadavky objednatele.

Objednatel je povinný přistoupit na změnu smlouvy i tehdy, když dojde k prodlení se splněním jeho povinnosti spolupráce, dojednané v této smlouvě.

9.2	K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně, ve lhůtě do 10-ti dnů od odeslání dodatku druhé straně.

## Čl. 10. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

  - Smlouva je uzavřená okamžikem, kdy souhlas s obsahem návrhu smlouvy je doručený zhotoviteli. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem.

  - Přijetí návrhu, který obsahuje dodatky, výhrady anebo jiné změny, je odmítnutím předloženého návrhu smlouvy a považuje se za nový návrh.

  - Tuto smlouvu je možné měnit jen písemným dodatkem, podepsaným zástupci obou smluvních stran.

  - Tato smlouva je vystavená ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží jedno a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

***

V Litovli, dne			          	          	V Olomouci, dne

Objednatel: 						          Zhotovitel:

Ing. Helena Stoupová					Ing. Lukáš Zimmermann

prokuristka							jednatel