ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Stavba: „Stavební úpravy WC 1. a 2. NP divadla, Bruntál“

Smlouva o dílo ze dne 26.01.2018

Dodatek číslo č. 1 ze dne 27.8.2018

Objednatel: 	Město Bruntál, Nádražní 994/20, Bruntál, PSČ: 729 01 – Ing. P. Juříček

Zhotovitel: 	Obchodní centrum SAN s.r.o., Lidická 2567/56, 787 01 Šumperk  - Jiří			Šimčík, hlavní stavbyvedoucí

Technický dozor:	 Petr Volčík, xxxxx xxxxx, xxxx xxxx x. xx – P. Volčík

Změna:	změna jednotlivých výměr dle skutečnosti

| Neprovedené práce a dodávky - méněpráce | Práce nad rámec výkazu výměr - vícepráce |
| --- | --- |
| Neprovedené mramorové desky s umývadly Neprovedená část při změně trasy kanalizace Jiný rozsah vzduchotechniky Neprovedená jedna zárubeň s dveřmi | Jiný rozsah zdravotechniky Jiný rozsah vzduchotechniky Vysokorychlostní osoušeče rukou Jiný rozsah elektroinstalace |
| Důvod změny a kým byla změna vyvolána: Změny byly vyžádány objednatelem jako reakce na skutečný stav a potřeby upravovaného díla |  |
| Vliv změn na konečný termín: Konečný termín byl posunut Dodatkem č. 1 na 10.9.2018 |  |
| Výkres: Zakreslení skutečného stavu |  |
| Cena odpočtu (méněpráce) bez DPH -477 123,- Kč | Cena přípočtu (vícepráce) bez DPH +531 521,-Kč |
| Rozdíl v ceně: + 54.128,- Kč |  |
| Původní cena díla dle SoD: 1.119.457,18 Kč |  |
| Konečná cena po úpravě bez DPH: 1.173.585,18 Kč |  |
| Seznam příloh: - Rozpočet obsahující odpočtovou a přípočtovou část dle skutečně provedených prací |  |

Datum: 18.09.2018

Objednatel:			___Juříček_____________________

Zhotovitel:			___Šimčík_____________________

Technický dozor		___Volčík_____________________