SMLOUVA  O  DÍLO

č. 0Spr 502/2018
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “OZ“),

I.

Smluvní strany

1.

Česká republika - Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou

se sídlem 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Svatohavelská 93

jehož jménem jedná xxx, předseda soudu

IČO: xxx
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Hradec Králové, xxx
ID datové schránky: uqvabkk

jako objednatel na straně jedné

(dále jen „objednatel“) na straně jedné
a
2. 
CLIM – Tech s.r.o.

se sídlem Dlouhá Ves 116, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
zastoupená xxx, jednatelem
IČO: xxx
DIČ: xxx
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Rychnov nad Kněžnou
č.ú.: xxx
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“):

II.

Závazné podklady pro uzavření smlouvy

1. 
Závaznými podklady pro uzavření této smlouvy (dále jen „Závazné podklady“) se rozumí:
Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu ze dne 1. 8. 2018 pod č. N006/18/V00014512, zn. 0Spr 502/2018.

Nabídka zhotovitele ze dne 14. 8. 2018.
Rozhodnutí zadavatele (zde objednatele) o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 20. 8. 2018 pod č. 0Spr 502/2018.
2. 
Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše uvedené Závazné poklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto podkladů nemá žádné výhrady.
III.

Předmět Smlouvy
1.
Předmětem díla je dodávka, instalace, servis a čištění dvou vzájemně se zálohujících klimatizačních sestav a demontáž stávající vnitřní a vnější jednotky včetně veškerých vedení a jejich ekologická likvidace. Rozsah díla a parametry jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.
2.
Místem provádění díla: serverovna v budově Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou, Svatohavelská 93, Rychnov nad Kněžnou, 516 01.  
3.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v souladu s příslušnými technickými normami a s obecně závaznými právními předpisy.
4. 
Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucímu z této Smlouvy, jinak účelu obvyklému, a převést na objednatele vlastnické právo k předmětu díla. 
5. 
Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu. 
IV.

Čas plnění

1. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy nejpozději do 2 měsíců ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
2.
Za nedodržení termínu plnění zhotovitelem se nepovažuje nucené přerušení provádění díla způsobené ze strany objednatele nebo vyšší moci.
V.

Cena díla

1.
Cena díla uvedeného v čl. III. 1 této Smlouvy byla dohodnuta ve výši
194.350 Kč   (slovy stodevadesátčtyři tisíc třistapadesát korun) bez DPH,

40.814 Kč   (slovy čtyřicet tisíc osmsetčtrnáct korun) DPH,

235.164 Kč    (slovy dvěstětřicetpět tisíc stošedesátčtyři korun) celková cena,

Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Mimo jiné zhotovitel přebírá také veškeré povinnosti plynoucí v souvislosti s plněním Smlouvy ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména odvoz a řádná likvidace odpadu), přičemž náklady spojené s plněním těchto povinností jsou zahrnuty v ceně díla.
VI.

Platební podmínky

1.
Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne 
druhé smluvní straně závdavek.

2.
Objednatel je při financování díla vázán na poskytování prostředků státního rozpočtu, z tohoto důvodu má právo čerpání ročních finančních objemů určených k zaplacení díla v opodstatněných případech upravovat.

3.
Úhrada ceny díla dle této smlouvy bude prováděna v české měně na základě příslušné faktury, která bude vystavena zhotovitelem po předání díla. K faktuře bude přiložen zápis o předání a převzetí díla podepsaný objednatelem. 

4.
Práce, které provedl zhotovitel o své újmě odchylně od smlouvy nebo nad rámec smlouvy, objednatel nehradí. Úhrada těchto prací je možná pouze na základě dohody ve formě písemného dodatku ke smlouvě.

VII.

Další povinnosti objednatele a zhotovitele

1.
Objednatel proškolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozví.

2.    Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se na provádění díla podílejí. 

3.
Zhotovitel zabezpečí před převzetím technologických zařízení objednatelem jejich odzkoušení, uvedení do provozu s komplexní zkouškou a proškolení budoucí obsluhy v souladu s platnými předpisy a podmínkami výrobce. Zhotovitel je povinen před předáním díla zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě technických nebo jiných zařízení či přístrojů tak, aby je takto zaškolené osoby mohly provozovat.

4. 
Další povinnosti zhotovitele:

- zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na místě provádění díla.

- veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele; zhotovitel nesmí při plnění povinností dle této smlouvy omezit provoz objednatele. Proto práce, které lze provádět pouze při vypnutí elektrické energie, musí být provedeny v odpoledních hodinách, případně o sobotách a nedělích. Vypnutí elektrické energie musí být vždy předem odsouhlaseno zástupcem objednatele.
- zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho majetkem ani povolit takové nakládání s  majetkem, který má objednatel ve svém držení, úschově či pod svou kontrolou.

- zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po dobu jejich užívání.
- zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
- zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární ochrany a ostatní pravidla platná v areálu objednatele, a dále se zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před znečišťujícími látkami.
- zhotovitel se zavazuje, že ponese nebezpečí škod, které jeho činností při provádění díla vzniknou, a to i třetím osobám, případně objednateli. V případě, že zhotovitel neodstraní oprávněně uplatněné škody objednatelem v průběhu provádění opravy v dohodnutém termínu a ani v následujících 14 dnech po uplynutí dohodnutého termínu, je objednatel oprávněn zajistit odstranění škod jiným dodavatelem na účet zhotovitele.

VIII.

Oprávněné osoby

1. 
Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni objednatele zastupovat ve věcech ekonomických, technických, objednávek dílčího plnění, hlášení oprav a zajištění termínu servisu: 

xxx
2. 
Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni objednatele zastupovat: bez omezení rozsahu včetně předání díla:
xxx
3. 
Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena písemným dodatkem k této Smlouvě.

xxx
IX.

Vlastnické právo k dílu, škody vzniklé prováděním díla

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby jeho vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení díla uvést pracoviště do původního stavu.

2. Vlastníkem zhotovovaného díla je zhotovitel. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu a odpovědnost za škody, rizika a nebezpečí na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem protokolárního předání díla objednateli.

3. Zhotovitel plně odpovídá za jakoukoliv škodu způsobenou zhotovitelem objednateli jakýmkoliv porušením povinností zhotovitele uvedených v této smlouvě.

X.

Předání a převzetí díla

1.
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků, včetně likvidace odpadů a úklid pracoviště.
2.

Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla.
3.
Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání, nebo bude mít větší množství vad nebo nedodělků (více než 2) nebránících však užívání.
4.
O předání a převzetí provedených prací sepíší smluvní strany zápis, který pořizuje objednatel. V zápise bude uvedeno zejména:

- prohlášení objednatele, že předávné dílo nebo jeho část přejímá,

- soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,

- dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.

5.
Zhotovitel má za povinnost v rámci plnění předat objednateli doklady o úspěšném provedení všech zkoušek a revizí, jejichž provedení vyplývá z příslušných norem a jiných předpisů, vztahujících se k dokončovanému dílu, zejména:

a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků

b) záruční listy, návody k obsluze v českém jazyce apod.

c) případně další doklady související s řádným provedením díla.

6. 
Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší účastníci přejímacího řízení zápis, v němž objednatel uvede důvod nepřevzetí.

XI.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. 
Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušné záruční doby odpovídat výsledku určenému v této Smlouvě, právním předpisům a závazným technickým normám. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 48 měsíců, která začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. 
V případě opravy nebo výměny vadných dílů díla se prodlužuje záruční doba o dobu, po kterou se předmětné části díla v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat. V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části díla nebo celé dílo, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části díla nebo pro celé dílo. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto článku, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady.

3. 
V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna. Není-li smluvními stranami dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen odstranit vadu do 5 pracovních dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. Pokud tak v tomto termínu neučiní, má objednatel právo zadat odstranění vad jinému dodavateli a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit.
4. 
Ustanovením čl. XI. této Smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit od Smlouvy z důvodu vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení Smlouvy. 
5. 
Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, a závad na technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení zhotoviteli, přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonem, faxem či elektronicky na dohodnutou e-mail adresu a dodatečně písemné oznámení.

6. 
Záruka se nevztahuje na případy záměrného poškození, poškození z důvodu neodborného zásahu, běžného opotřebení a zanedbání potřebné údržby.
7. 
Prodávající bude pro kupujícího zajišťovat po dobu záruky záruční servis zahrnující opravy nutné k udržení plného provozu přístroje a pravidelné kontroly stavu, čištění a profylaxi, prováděné maximálně čtyřikrát ročně, a to dle požadavku objednatele. Tento záruční servis a kontroly stavu, čištění a profylaxe bude prováděn po dobu záruky maximálně čtyřikrát ročně bezúplatně na základě předběžné telefonické informace objednatele a jeho dohody s kontaktním pracovníkem zhotovitele v předstihu minimálně 7 dnů před plánovaným termínem.
XII.

Úrok z prodlení a smluvní pokuta 
1. Je-li objednatel v prodlení s úhradou ceny díla, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem.

2. Za prodlení s provedením díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

3. Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. VIII 2. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

4. Ujednáním o smluvní pokutě dle předchozích odstavců tohoto článku není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.

5.
Odstoupením od smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1.       Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

2.
Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele zveřejnit obsah smlouvy za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.
3. 
Veškerá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy se řídí právním řádem České republiky. Nestanoví-li některý právní předpis jinak, budou veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny před věcně a místně příslušným soudem České republiky.

4.
Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 
5.
Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6.
Účastníci této Smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

7.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
XIV.

Seznam příloh

Příloha č. 1 –  Položkový rozpočet
V Rychnově nad Kněžnou





V Rychnově nad Kněžnou

dne 15. 10. 2018                                                                       
dne 18. 10. 2018
xxx







xxx
jednatel společnosti





předseda soudu

za zhotovitele  






za objednatele                                                                                               

4

