- Dodatek č. 1

- ke smlouvě o projektové přípravě

Rekonstrukce elektroinstalace Poliklinika Tišnov – PDPS, SP

- Č. OIPP/0243/18/SML

___________________________________________________________________________________________

- Objednatel

- Město Tišnov

sídlem náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov	IČ 002 82 707

zastoupena xxx, vedoucí Odboru investic a projektové podpory

a

- Zhotovitel

- Zhotovitel

JICOM, spol s r.o.

sídlem Jarní 898/50, 614 00 Brno	IČ 494 32 095

zapsána u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 11604

zastoupena Petrem Zedníkem, jednatelem

spolu uzavírají dodatek ke smlouvě dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění:

- Rozsah dodatku

            - Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII odst. 6 Smlouvy o dílo uzavřené 28. 05. 2018 (dále jen Smlouva) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

            - Obě smluvní strany se dohodly tímto Dodatkem č.1 na změně článku I, takže jeho nové znění je následující:

- Předmět a účel smlouvy

            - Účelem této smlouvy je příprava projektové dokumentace pro výběr zhotovitele na rekonstrukci elektroinstalace na Poliklinice v Tišnově. Projekt bude doplněn o stavební práce spočívající v sádrokartonových podhledech v chodbách a zazdění luxfer na schodišti.

            - Předmětem této smlouvy je:

                - projektová dokumentace pro provádění stavby,

                - soupis prací a rozpočet.

            - Předmět této smlouvy bude sloužit jako podklad pro ocenění stavby zhotovitelem při zadání zakázky na stavební práce.

            - Předmět smlouvy bude naplněn na základě a v souladu s:

    - obecně závaznými předpisy,

    - dle vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění,

    - písemnými pokyny objednatele,

    - technickými normami vztahující se k materiálům a činnostem projektovaným na základě této smlouvy.

            - Zhotovitel je povinen provést dílo řádně. Dílo je provedeno řádně, je-li úplně a bezvadně ukončeno a je-li řádně a včas předáno. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Zhotovitel je povinen konzultovat provádění díla s objednatelem.

            - Obě smluvní strany se dohodly tímto Dodatkem č.1 na změně článku IV, takže jeho nové znění je následující:

- Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept PDPS							do 30.11.2018

Konečná PDPS, SP						do 15.12.2018

Dřívější plnění je možné.

- Lhůty plnění dle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět. Za nepředvídatelnou okolnost se považuje i skutečnost, že činnost orgánů státní správy, správců, či vlastníků dotčených pozemků trvá déle, než je obvyklé. Zhotovitel je povinen do 15-ti kalendářních dnů od vzniku takové nepředvídatelné okolnosti písemně požádat objednatele o uzavření dodatku k této smlouvě za účelem změny lhůty plnění, pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu změny lhůty plnění.

            - Obě smluvní strany se dohodly tímto Dodatkem č.1 na změně článku V, takže jeho nové znění je následující:

- Cena

- Cena:

| Cena DLE SOD bez DPH | 136.250,- Kč |
| --- | --- |
| DODATEK Č.1 | 31.250,- Kč |
| Celkem bez DPH | 167.500,- Kč |

- K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.

- Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.

- Cena je stanovena jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy 
v průběhu plnění této smlouvy.

- Pokud objednatel udělí zhotoviteli písemný pokyn, z něhož plyne, že část zhotovitelem již vykonaných prací bude zmařena, objednatel zhotoviteli uhradí poměrnou část ceny. Zhotovitel je povinen prokázat, že práce byly skutečně vykonány.

- Společná a závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 1.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží jeden.

- Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 a s celým obsahem Dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

| V Tišnově, dne …………………… | V Tišnově, dne …………………… |
| --- | --- |

……………………………………………………

……………………………………………………

| Petr Zedník | XXX |
| --- | --- |
| jednatel za zhotovitele | vedoucí OIPP za objednatele |