DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 28.5.2018

- Objednatel:

- Národní divadlo Brno, příspěvková organizace

- se sídlem Dvořákova 11, 657 70 Brno

- IČ:00094820, DIČ:CZ00094820,

bankovní spojení - účet č. 2110126623 /2700

zapsáno v OR u Krajského soudu v Brně, oddílu Pr, vložce 30

zastoupena MgA. Martinem Glaserem, ředitelem NdB

(dále jako „Objednatel“)

a

- Zhotovitel:

- Pastiglia společnost pro obnovu památek, s.r.o.

- Bašty 2, 602 00 Brno

- IČ: 03929388, DIČ: CZ0392938

- Zastoupená: Mgr. Martin Číhalík, jednatel

- Spisová značka: C 87436 vedená u KS v Brně

- Bankovní spojení: FIO banka a.s., č.ú: 2500774263/2010

- (dále jako „Zhotovitel“)

- Smluvní strany se dohodly na níže uvedené změně Smlouvy o dílo ze dne 28.5.2018

I.

- Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna předlohy nápisů kamenném reliéfu v návaznosti na výběr konkrétního materiálu.

- II.

- Na základě vybraného materiálu kamene pro část interiéru č. 5 – kamenný reliéf a jeho struktury byla architektem (autorem výtvarného návrhu) zvolena jednodušší varianta nápisů. Původní návrh uvedený v projektu se tímto dodatkem ruší a je nahrazen návrhem, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako příloha č.1.

- Vzhledem ke skutečnosti, že před započetím prací nebyla známa statika nosné stěny mezi pilíři, bylo nutné přikročit k realizaci složitější ocelové nosné konstrukce zajištěné do postranních pilířů, která byla odsouhlasena statikem.

- III.

- V čl. IV. Cena díla 4.1. Smlouvy o dílo se cena díla mění dle rozsahu výše uvedených prací.

- Zdůvodnění:

- Původní cena: 6,012.500,-  bez DPH

- Cena po zjednodušení nápisů: - 250.000,-

- Cena statického zajištění: +200.000,-

- Konečná cena: 5 962 500,- Kč bez DPH

- Z výše uvedeného důvodu se mění čl. IV. Cena díla 4.1. na toto znění:

  - Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku 1. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná takto:

    - Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

5 962 500,- Kč bez DPH

4.1.2 Daň z přidané hodnoty v sazbě 21 % činí z ceny díla uvedené v odstavci 4.1.1. částku

1 252 125,- Kč

    - Celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

7 214 625,- Kč

(slovy:sedmmilionůdvěstěčtrnácttisícšestsetdvacetpět korun českých)

- Příloha č. 1

- Příloha č. 2: Vizualizace reliéfu

IV.

Závěrečná ustanovení

- Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Obě smluvní strany berou na vědomí, že dodatek nabývá účinnosti teprve jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) a souhlasí s jeho uveřejněním v úplném znění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv).

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po jednom.

- Ostatní ujednání uvedená ve smlouvě zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné smlouvy.

- V Brně dne	                    				V Brně dne

| …………………………………………… | …………………………………………… |
| --- | --- |
| Objednatel | Zhotovitel |