DODATEK SMLOUVA O DÍLO č. 1

uzavřená ve smyslu ustanovení  § 2586 a násl. Občanského zákoníku (NOZ)

mezi uvedenými stranami

I. Smluvní strany - jejich obchodní názvy:

A) Objednatel:	           Svazek obcí Bystřice

se sídlem:  T.G.Masaryka 1, 362 36 Pernink

Statutární zástupce: Jitka Tůmová – předsedkyně Svazku obcí Bystřice

IČ:  75061465

telefon:   +420777280931

sdruzeni.bystrice@seznam.cz

Technický dozor objednatele: Staving-invest s.r.o. - ing.Jan Chyška

B) Zhotovitel:		VIDEST s.r.o.

se sídlem Mostecká 377, 360 01 Otovice

Obchodní rejstřík: Krajským soudem v Plzni , oddíl C , vložka 20624

bankovní spojení: Komerční banka a.s. Karlovy Vary

č.ú.:107-4285240267/0100

IČ: 27995771

DIČ: CZ27995771

Statutární zástupce ve věcech této smlouvy:

Marek Čermák – Jednatel společnosti

II. Předmět smlouvy a určení smluvního závazku

Uvedená část smlouvy o dílo je beze změn

III. Místo plnění:

Uvedená část smlouvy o dílo je beze změn

IV. Doba plnění:

Uvedená část smlouvy o dílo je beze změn

V. Provádění díla, další povinnosti a závazky zhotovitele:

Uvedená část smlouvy o dílo je beze změn

VI. Splnění závazku zhotovitele:

Uvedená část smlouvy o dílo je beze změn

VII. Odpovědnost za vady:

Uvedená část smlouvy o dílo je beze změn

VIII. Cena a způsob placení:

Původní znění smlouvy o dílo

- Cena prací zhotovitele se sjednává jako smluvní cena nepřekročitelná po celou dobu výstavby.

Cena za provedení díla bez DPH                                                                            3 288 085,47	Kč

DPH                                                                                                                           690 497,95	Kč

Cena za provedení díla včetně DPH                                                                        3 978 583,42  	  Kč

Slovy - třimilionydevětsetsedmdesátosmtisícpětsetosmdesáttři korun českých čtyřicetdva haléřů

Kalkulace je přílohou této smlouvy.

Nové znění dodatku smlouvy o dílo

- Cena prací zhotovitele se sjednává jako smluvní cena nepřekročitelná po celou dobu výstavby.

Cena původní za provedení díla bez DPH                                                                            3 288 085,47	Kč

Méněpráce                                                                                                                               -184.121,00         Kč

Vícepráce                                                                                                                                  169.269,70         Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem ponížení ceny díla po součtu VCP a MNP bez DPH:                                                   -14.851,30        Kč

Celkem nově cena díla bez DPH:                                                                                            3.273.234,17        Kč

DPH                                                                                                                                            687 379,18 	Kč

Cena za provedení díla včetně DPH                                                                                         3 960 613,35  	  Kč

Slovy – třimilionydevětsetšedesáttisícšestsettřináct korun českých třicetpět haléřů

Změnové listy jsou přílohou této smlouvy.

Ostatní části stati smlouvy o dílo jsou beze změn

IX. Vyšší moc:

Uvedená část smlouvy o dílo je beze změn

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

Uvedená část smlouvy o dílo je beze změn

XI. Další ujednání smluvních stran:

Uvedená část smlouvy o dílo je beze změn

XIII. Závěrečná ujednání:

Uvedená část smlouvy o dílo je beze změn

Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:

- List MNP – méněprací

- List VCP - víceprací

V Otovicích dne ………………..             		          V  Perninku dne……………………..

Marek Čermák 				                        Jitka   T ů m o v á

předsedkyně Svazku obcí Bystřice

Jednatel společnosti

za zhotovitele				                   	za objednatele