Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

na realizaci akce Demolice RD č. p. 31, 01.011 VD Nové Heřminovy, stavba č. 5755“

uzavřené dne 27.8.2018 mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Povodí Odry, státní podnik

sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava; doručovací číslo  701 26

IČO: 	70890021

Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č.584

Zhotovitel:	POHL cz, a.s.

sídlo 	Roztoky, Nádražní 25, PSČ 252 63

smlouvu uzavírá:	POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava; Holasická 1632/57A, 747 05 Opava

IČO:	25606468

DIČ:	CZ25606468

Zápis v obchodním rejstříku: 	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4934

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 8. bod 8.2. a čl. 20. bod 20.1. dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

čl. 5.  Doba plnění   			- v bodě 5.1. se se mění termín dokončení díla

5.1.	Termín dokončení a předání díla objednateli je do 30.11.2018

Důvodem prodloužení doby realizace akce je zákonná povinnost vyplývající ze zákona o státní památkové péči, tj. zajištění provedení archeologických výzkumů oprávněnou organizací.

čl. 7. Cena díla a platební podmínky 	- v bodě 7.1. se v souladu se změnovým listem č.1 mění výše ceny následovně:

Původní celková cena bez DPH	2.428.800,--  Kč

Dodatečné práce  bez DPH dle dodatku č. 1 	679.116,59 Kč

Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 1 	3.107.916,59 Kč

Cena dodatečných prací byla stanovena na základě rozpočtu ze dne 4.9.2018.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č.1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

za objednatele:							za zhotovitele:

V Ostravě dne	12.10.2018					v Opavě dne  17.10.2018

Ing. Jiří Pagáč							xxx

generální ředitel							xxx