S M L O U V A    O    D Í L O ev.č. 101/2016

Smluvní strany:

Objednatel : 
MIKROREGION POJIZEŘÍ , 512 06 Benešov u Semil 125
zastoupený předsedou Daliborem Lampou
                                  Tel.: +420 724 180 025
                                  e-mail: obec@benesovusemil.cz
IČ: 69861285
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Křapka, starosta obce Háje nad Jiz.                                  
tel.: +420 603 276 461
	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a.s.

	Číslo účtu:
	1263142339/0800


Zhotovitel:  

P&P spol. s r.o.–projektové a stavebně montážní práce, 512 11 Vysoké n.J. čp.  349

zastoupená jednatelem Martinem Petruškou, jednatelem
 IČ: 15043819  DIČ: CZ15043819 
	Bankovní spojení:
	ČSOB

	Číslo účtu:
	266166649/0300


OR: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C, vložka 484.

uzavírají     s m l o u v u    o    d í l o

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění  pozdějších předpisů

I.
Předmět smlouvy:
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo s názvem Rozšíření stávající opěrné zdi u budovy ZŠ a MŠ Loukov v Hájích nad Jizerou (dále jen ,,dílo“), jež je podrobně specifikováno v této smlouvě a ve výkazu výměr a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení. Dílo je realizováno v rámci projektu Úpravy školských zařízení a jejich zabezpečení  - MR POJIZEŘÍ.
Opěrná zeď je umístěna na st.p. č. 166 v k.ú. Rybnice. 
Rozšíření bude spočívat v přibetonávce ke stávající kamenné zdi v provedení dle projektové dokumentace stavby vypracované Ing. Jiřím Šádkem zak.č. 237/16 z 04/2016, v rozsahu dle oceněného výkazu výměr č. 1008 ze 14.7.2016. Závazným dokladem je Stavební povolení č.j. SÚ/2050/16 vydané Městským úřadem Semily, obvodním stavebním úřadem dne 22.6.2016.
II.

Dodací podmínky - termín plnění:

Zahájení :  do 5 pracovních dnů po podpisu smlouvy 2016     
Max. termín dokončení díla: 28.11.2016

Max. termín protokolárního předání díla: 30.11.2016

Objednavatel je oprávněn kontrolovat průběh prací. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s ujednáním z této smlouvy, je oprávněn žádat po zhotoviteli nápravu. Jestliže tak zhotovitel neučiní, je objednavatel oprávněn odstoupit od smlouvy a uhradit zhotoviteli pouze prokazatelně vynaložené náklady.

Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat v technických záležitostech za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání v užívání funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují) či bez výhrad. Předávací protokol připraví objednatel.

III.
Cena a její splatnost:

Cena za dílo se sjednává dohodou ve výši 243.935,-  Kč včetně DPH.

Úhrada za celý předmět díla bude provedena jednorázově po protokolárním předání díla. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

Doba splatnosti daňového dokladu za dílo je stanovena na. 30 kalendářních dnů ode dne   písemného převzetí daňového dokladu objednatelem. 

IV.
Závazky zhotovitele:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo z vlastních materiálů,  podle technologických a pracovních postupů vyplývajících z předmětu díla. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení příslušných a platných předpisů týkajících se předmětu díla.  

Zhotovitel zodpovídá za své pracovníky na stavbě z hlediska dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví a požární ochrany.

Zhotovitel dále zodpovídá za úklid všech odpadů vzniklých jeho činností při provádění díla.

V případě, že z viny zhotovitele nebude dodržen termín předání díla, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu 2 000,- Kč za každý den prodlení. 

Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí. Záruka se nevztahuje na vandalismus. 

Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

V.
Závazky objednatele:

Objednatel zajistí předání a zpřístupnění místa provádění díla a vytyčení podzemních sítí.
Objednatel zajistí předání napájecího bodu vody a elektrické energie pro účely provádění díla.
V případě, že z viny objednatele nebude dodržen termín úhrady ceny za dílo, má zhotovitel právo účtovat smluvní pokutu 2 000,- Kč za každý den prodlení. 

 V případě, že dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení se sjednaným termínem odstranění vada nedodělků.

Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH, za každou reklamovanou vadu.

Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje smluvní pokuty.

VI.
Závěrečná ustanovení:

Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, platí příslušná ustanovení o smlouvě o dílo občanského zákoníku.

Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem.
Tato smlouva se vystavuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Přílohou smlouvy  je rozpočet č. 1008 ze 14.7.2016.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v rejstříku smluv.
V Benešově u Semil dne 2.8.2016                             Ve Vysokém nad Jizerou dne 27.7.2016
Za objednatele:                                                           Za zhotovitele:
 ......................................                                              ............................. 

      razítko a podpis                                                                         razítko a podpis

