Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 26. 10. 2016

Článek 1.

1.  Objednatel:

Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice, Podřipská 1, Horní Beřkovice, PSČ: 411 85,

IČ: 		 	00673552

DIČ:		CZ00673552

státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím ministerstva zdravotnictví ČR – zřizovací

listina  ze dne 25 června 2014, č.j.MZDR 32618/2014-2/FI ve znění změn z 20. září  2016, č.j.

MZDR 49270/21016-1/OPŘ,

zastoupená:		 MUDr. Jiřím Tomečkem, MBA, ředitelem

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

DOKOM FINAL s.r.o.

Se sídlem: Kamenná 2, 407 11 Děčín XXXII

IČ: 		                    25487230

DIČ: 		       CZ25487230

zastoupený: p. Martinem Lieselem – jednatelem a

p. Martinem Kalvasem- jednatelem

bankovní spojení:  KB a.s. pobočka Děčín, č.ú. 78-5267680247/0100

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“

nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

Článek 2.

S ohledem na špatné klimatizační podmínky, které bránily dodavateli dokončit dílo v termínu   sjednaném ve smlouvě o dílo  se dohodly smluvní strany na nutnosti uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 26. 10. 2016 ( dále jen „ smlouva“).

Článek 3.

S ohledem na výše uvedené se tímto dodatkem mění bod 1. článku IV. smlouvy v části, týkající se termínu dokončení díla  takto:

„IV. DOBA PROVEDENÍ DÍLA“

-termín ukončení:	…………………… do 25.  listopadu  2016“

Článek 4.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Článek 5.

##### Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě dobře přečetly, že je jim jeho obsah srozumitelný, že odpovídá jejich svobodné vůli a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Horních Beřkovicích dne:  18. 11. 2016

OBJEDNATEL: ( podepsáno a orazítkováno)                ZHOTOVITEL: ( podepsáno a orazítkováno)

Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice                                             DOKOM FINAL s.r.o.

………………………………                                        ………………………………………………..

# MUDr. Jiří Tomeček, MBA                                              Martin Liesel, Martin Kalvas

# ředitel                                                                  jednatelé společnosti