|  |
| --- |
| SMLOUVA O DÍLO |

**č. 2018 0147**

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění:

**Obchodní firma:** **statutární město Havířov**

**Se sídlem:** Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - Město

**Zapsán:** není zapsán v Obchodním rejstříku

**Oprávněný zástupce:** Ing. Gerard KRUPA - vedoucí odboru komunálních služeb

***ve věcech technických:*** Ing. Gerard KRUPA, vedoucí odboru

komunálních služeb

p. Jana VICHROVÁ, referent odboru

komunálních služeb

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**IČO:** 00297488

**DIČ:** CZ00297488

**ID datové schránky:** 7zhb6tn

**Tel.:** 596 803 330, 596 803 329

**Fax:** 596 803 350

dále jako ***objednatel***

a

**Obchodní firma:** **G-Consult, spol. s r.o.**

**Se sídlem:** Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava - Vítkovice

**Zapsán:** v OR vedeném u KS v Ostravě, odd. C, vložka 9104

**Zastoupená:**  Ing. Michalem KOFRONĚM, jednatelem společnosti

**Oprávněn k jednání:** ***ve věcech smluvních:*** Ing. Michal KOFROŇ

***ve věcech geologických:*** Ing. Šárka ŠIŠKOVÁ

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**IČO:** 64616886

**DIČ:** CZ64616886

**ID datové schránky:** mvi7xxm

**Tel.:** 597 430 911

**Mail:** info@g-consult.cz

dále jako ***zhotovitel***

takto:



PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo spočívající v monitoringu jakosti podzemní a povrchové vody na lokalitě skládky TKO v Prostřední Suché (dále jen dílo).
2. Smluvní strany se dohodly, že přesný rozsah a harmonogram prací je stanoven v příloze č. 1 této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
4. Dílo bude provedeno v obvyklém provedení a jakosti, nedohodnou-li se strany písemně formou dodatku k této smlouvě na provedení díla ve zvláštním provedení a jakosti.
5. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít do 10 dnů ode dne, kdy ho zhotovitel informuje o tom, že dílo bude připraveno k předání a převzetí, a zaplatit za něj dohodnutou cenu. Objednatel se zavazuje převzít i dílo, které bude při převzetí vykazovat pouze drobné vady anebo nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání užívání díla.

TERMÍN ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ prací

1. Práce budou zhotovitelem zahájeny do 2 dnů od podpisu smlouvy a ukončeny do 6. prosince 2019. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli:
2. Závěrečnou zprávu za rok 2018 - do 6. prosince 2018
3. Průběžné výsledky - do 30. července 2019
4. Závěrečnou zprávu za rok 2019 - do 6. prosince 2019
5. Lhůty provádění a dokončení jednotlivých částí díla jsou stanoveny harmonogramem obsaženým v příloze č. 1 této smlouvy.
6. Zhotovitel předá objednateli obě závěrečné práce, a to za rok 2018 a za rok 2019, ve dvou vyhotoveních a jednou na CD nosiči.
7. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna a dílo je dokončeno předáním závěrečné zprávy za rok 2019.
8. Zhotovitel není odpovědný za zpoždění či nemožnost provést dílo, je-li tento stav způsoben přímo či nepřímo okolnostmi, které nemůže ovlivnit, a to zejména nesplněním povinností dle čl. IV.6 této smlouvy objednatelem, vyšší mocí (čl. ) či jednáním třetích osob. Nastane-li okolnost výše uvedená, má se za to, že zhotovitel není v prodlení.

CENA

1. Smluvní cena činí ***147 880,- Kč*** a její kalkulace byla provedena jako součet projektovaných jednotkových cen vynásobených počtem jednotek v souladu s rozpočtovými ustanoveními v příloze č. 1. Nedohodnou-li se strany písemně jinak, nebude tato cena překročena.
2. Smluvní cena je uvedena bez DPH. Ke sjednané ceně bude připočtena DPH ve výši platné sazby daně z přidané hodnoty v den uskutečnění zdanitelného plnění podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohodnou-li se strany písemně na omezení či rozšíření díla, je objednatel povinen zaplatit cenu odpovídajícím způsobem upravenou.
4. Výše uvedená cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k realizaci díla v projektovaném rozsahu, nezahrnuje ovšem náklady na jednání a konzultace vyvolané objednatelem nad rámec obvyklého plnění díla. Tyto práce přesahující stanovený rozsah budou zhotovitelem účtovány v hodinové sazbě 590,- Kč bez DPH spolu s prokazatelnými náklady a cestovným.
5. Ostatní vícepráce vyvolané požadavkem objednatele nebo reakcí na změnu vstupních podmínek a vícepráce schválené objednatelem budou účtovány při použití jednotkových cen uvedených v rozpočtové tabulce přílohy č. 1.

ZPŮSOB FAKTURACE, PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Fakturace ceny díla bude prováděna formou daňového dokladu splňujícího veškeré náležitosti příslušných předpisů ČR.
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nemá v průběhu plnění smlouvy nárok na zálohy ze strany objednatele.
3. Strany se dohodly na dílčím plnění. Po ukončení 1. vzorkovací sady bude vypracována a předána závěrečná zpráva (prosinec 2018), po ukončení 2. vzorkovací sady bude vypracován a předán přehled výsledků analýz (červenec 2019), po ukončení 3. vzorkovací sady bude vypracována a předána závěrečná zpráva (prosinec 2019). Datum vypracování přehledu výsledků a závěrečných zpráv bude dnem zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly, že fakturace bude provedena vždy fakturou vystavenou a předanou zhotovitelem zároveň s předáním přehledu výsledků analýz nebo závěrečnými zprávami.
4. Splatnost faktur bude 14 dnů od jejich obdržení. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po jejím odeslání.
5. Peněžní závazek objednatele je splněn okamžikem připsání placené částky na bankovní účet zhotovitele. Objednatel je povinen předat příkaz příslušné bance v dostatečném předstihu.
6. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla, je-li objednatel v prodlení s placením dle bodu IV.4. této smlouvy. Prodlení přesahující jeden měsíc je důvodem k odstoupení od smlouvy.

SANKCE

1. Je-li objednatel v prodlení s placením dle této smlouvy, je povinen zhotoviteli zaplatit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. V takovémto případě vystaví zhotovitel objednateli samostatný doklad osvědčující platbu smluvního úroku z prodlení.
2. Je-li zhotovitel v prodlení s dodáním díla, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu, která činí 0,1% z adekvátní ceny nedokončené části díla za každý den prodlení. Pokuta bude objednatelem započtena proti vyúčtované ceně díla.
3. Ujednání obsažené v bodě V. této smlouvy se neuplatní v případě, že zhotovitel přeruší práce v souladu s bodem .6. této smlouvy. V tomto případě jsou strany povinny změnit, popřípadě doplnit tuto smlouvu odpovídajícím způsobem, není-li v této smlouvě sjednáno jinak.

MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZPŮSOB JEHO PŘEDÁNÍ

1. Místem provádění díla je sídlo zhotovitele a prostory bývalé skládky TKO Havířov-Prostřední Suchá.
2. Objednatel je povinen zajistit prostory potřebné k jednání o předání díla. Podpisem předávacího protokolu potvrzuje objednatel skutečnost, že byla předvedena způsobilost díla sloužit ke svému účelu a dílo je řádně dokončeno.
3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě a jejich dodatcích.
4. V případě vad díla je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen odstranit vady zdarma. Opravu je zhotovitel povinen provést bezodkladně v termínu dohodnutém stranami.

VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA NĚM

1. Vlastníkem zhotoveného díla je zhotovitel.
2. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele zaplacením celé sjednané ceny za dílo a podpisem konečného předávacího protokolu při předání díla dle bodu VI.. této smlouvy.
3. Jakékoli další užití díla objednatelem či třetí osobou za účelem neurčeným touto smlouvou, ke kterému zhotovitel nedal určité a písemné svolení, je na uživatelovo vlastní nebezpečí a bez odpovědnosti pro zhotovitele.
4. Objednatel se zavazuje odškodnit zhotovitele za veškeré náklady, škody anebo jiné újmy vzniklé zhotoviteli v souvislosti s neautorizovaným užitím díla.

VYŠŠÍ MOC

1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků v případě, že nesplnění je následkem vyšší moci.
2. Pokud okolnosti vyšší moci netrvají déle než 6 měsíců, trvá i nadále povinnost smluvních stran dostát svým závazkům, přičemž lhůty splnění se prodlužují o dobu trvání vyšší moci.
3. Smluvní partner, který se na okolnosti vyšší moci odvolává, je povinen druhého smluvního partnera neprodleně, nejpozději však během 5 pracovních dnů, písemně nebo faxem vyrozumět, že nastaly okolnosti vyšší moci. Písemná nebo faxová zpráva musí být ihned potvrzena.
4. Jako okolnosti vyšší moci se považují např. klimatické podmínky bránící provádění terénních prací, živelní katastrofy, embargo, válka, generální stávky nebo stávky celých průmyslových odvětví, pokud byly schváleny příslušnými odborovými svazy, občanské nepokoje, sabotáž, neštěstí, neplnění závazků státem nebo příkaz či úkon vládního orgánu (zejména správní řízení, pravidla, nařízení nebo zákony), na něž smluvní strana nemá vliv a znemožňují nebo prokazatelně činí nemožným, aby smluvní strana mohla plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují, že zhotovitel byl vybrán na základě nabídky na veřejnou zakázku objednatele zn. VZ/494/OKS/18 „Havířov, bývalá skládka TKO -monitoring spodních vod r. 2018-2019“
2. Dohodnou-li se strany z podnětu objednatele na přerušení nebo ukončení provádění díla, má zhotovitel právo na zaplacení přiměřeně upravené ceny.
3. Není-li výše uvedeno jinak, je každá ze stran oprávněna od této smlouvy odstoupit jen za podmínek stanovených Občanským zákoníkem nebo jinými obecně závaznými právními předpisy. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje prodlení některé ze stran při plnění závazků z této smlouvy vyplývajících, které trvá déle než jeden měsíc. Odstoupení musí být druhé straně oznámeno písemně, účinnosti nabývá dnem, kdy je odstoupení doručeno.
4. Veškeré informace poskytnuté objednatelem zhotoviteli v souvislosti s plněním této smlouvy se považují za důvěrné. Nesmějí být zhotovitelem použity v rozporu s jejich účelem pro jeho potřeby a ani být zpřístupněny třetí osobě, vyjma případů, kde je zhotoviteli takováto povinnost uložena zákonem.
5. Označení jednotlivých článků této smlouvy jsou uváděna pouze z důvodů vhodnosti a případných odkazů a nejsou součástí smluvních ujednání.
6. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky, jinak jsou neplatné. Jakákoli písemnost, jež může ovlivnit provádění díla dle této smlouvy, na které se dohodli a kterou podepsali k tomu oprávnění zástupci stran, se považuje za dodatek k této smlouvě.
7. Případné prohlášení kteréhokoli ujednání této smlouvy za neplatné dle práva České republiky se nedotýká platnosti ujednání ostatních.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude vedena v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
9. Tato smlouva,  její případné dodatky či dohody o ukončení tohoto smluvního vztahu budou uveřejněny v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí uveřejnění smlouvy nejpozději do 15 kalendářních dnů od uzavření smlouvy.

Objednatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru smluv.

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím uzavřením přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek.
3. V případě zániku účastníka této Smlouvy přecházejí jeho práva a povinnosti z této Smlouvy na jeho právního nástupce.
4. Tato Smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech. Po podpisu Smlouvy obdrží objednatel 2 vyhoto-vení a zhotovitel 1 vyhotovení Smlouvy.

Přílohy:

1. Rozpočet a harmonogram monitorovacích prací

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Havířov dne 15.10.2018 | | | Ostrava dne 9.10.2018 | | |
|  | | |  | | |
| ZA OBJEDNATELE | | | ZA ZHOTOVITELE | | |
|  | | |  | | |
|  | Ing. Gerard KRUPA, v.r. |  |  | Ing. Michal KOFROŇv.r. |  |
| vedoucí odboru komunálních služeb | | | jednatel společnosti | | |