# Statutární město Karlovy Vary

a

Kalora a.s.

DODATEK č. 1

S M L O U V Y   O  D Í L O

ze dne 30.06.2016

### KARLOVY  VARY 2016

# dnešního dne, měsíce a roku:

# Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s.,

pobočka Karlovy Vary,

- jednající ve věcech smluvních:    Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

jednající ve věcech technických:  Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Ing. Zdeňkem Bergmanem, technikem odboru rozvoje a investic

technický dozor investora: Petr Kořán, technik odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Kalora a.s.

Se sídlem: Baltazara Neumanna 1686/6, 350 02 Cheb

IČ:18233058

DIČ: CZ18233058

bankovní spojení: č.ú.: 263901302 vedený u ČSOB, pobočka Cheb

jednající ve věcech smluvních: Ing. Josef Řezníček, předseda představenstva

jednající ve věcech technických: Jaroslav Votík

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

se ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. – občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů,

dohodly na uzavření tohoto

D O D A T K U  č.  1

S M L O U V Y  O  D Í L O

ze dne 30.06.2016

A.

Smluvní strany  smlouvy o dílo uzavřené dne 30.06.2016 se dohodly tak, že původní znění čl. III. Doba plnění, odst. 3.1. se ruší a nahrazuje novým následovně:

3.1.      Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně předat nejpozději do 30.11.2016.

Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po předání staveniště dle článku IX. odst. 9.1. této smlouvy.

B.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 30.06.2016 zůstávají beze změny.

C.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden

stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.

3.  Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek

přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z

jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných

podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Příloha č.1 : kopie žádosti zhotovitele o prodloužení termínu ze dne 11.10.2016

Příloha č.2:  Výpis z usnesení  RM K.Vary ze dne  18.10.2016

V Karlových Varech, dne  26.10.2016	             V Chebu, dne 26.10.2016

__________________________		   ________________________________

Statutární město Karlovy Vary	                               Kalora a.s.

jednající Ing. Petrem Kulhánkem 	   	             Ing. Josef Řezníček

primátorem města                                                   předseda představenstva