Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

kterou uzavřeli

na straně jedné: 	Město Svitavy

IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444

se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy

zastoupené xxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím odboru životního prostředí Městského úřadu Svitavy, na základě usnesení Rady města Svitavy č. 31/B/2 ze dne 6.9.2016

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé:	VK CAD s.r.o.

IČO: 260 01 187, DIČ: CZ26001187

se sídlem Vraclavská 285, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19323

zastoupena Miloslavem Komárkem, jednatelem

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- dále jen „zhotovitel“ -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 19.12.2017 Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace na stavbu: „Rekonstrukce a výměna kanalizace v ul. Poličská, Svitavy“, která byla změněna Dodatkem č. 1 ke dne 13.2.2018 (dále jen „Smlouva o dílo“)

B.

V návaznosti na zjištěný havarijní stav kanalizace na ul. Poličská bylo se správcem městské kanalizace, společností Vodárenská Svitavy s.r.o., dohodnuto, že část kanalizace bude rekonstruována samostatně v měsíci říjnu 2018, a to bezprostředně po dokončení zbudování nové kanalizační šachty na ul. Poličská. Zbývající část rekonstrukce kanalizace v délce cca 30 m bude možné provést až v roce 2019, kdy Ředitelství silnic a dálnic ČR s.p. zbuduje novou kanalizační šachtu v rámci výstavby okružní křižovatky.

C.

Z důvodu uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a)v článku C. Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo bod 1.2.2.2 se  text mění takto:

1.2.2.2. Vložkování – rekonstrukce stávající kanalizace DN500 v délce 30 m bezvýkopovou metodou“

b)stávající znění bodu 2.1.2. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„2.1.2. Předání projektové dokumentace pro výběr zhotovitele:

- dokumentace dle článku C bodu 1.2.2.2 dodatku č. 1 Smlouvy o dílo	 do 31.1.2019“

c)stávající znění bodu 3.1.2. Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1.3. za část díla dle bodu 1.2.2.2.			ve výši 33.000,00 Kč bez DPH“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl zveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, účinnosti nabývá zveřejněním v registru smluv.

Doložka podle ustanovení § 41 zákona o obcích:

O uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo rozhodl odbor životního prostředí Městského úřadu Svitavy na základě Směrnice Rady města Svitavy č. 02/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, schválené radou města dne 6.9.2016, usnesení č. 31/B/2.

Ve Svitavách dne 15.10.2018

Za objednatele:		    Za zhotovitele:

…………….……….…………….………	………….………….……….……………

xxxxxxxxxxxxxxxx	Miloslav Komárek

vedoucí odboru životního prostředí 	jednatel

Městského úřadu Svitavy	VK CAD s.r.o.