Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0115/2018

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:		CZ00246875

email:		meu@jh.cz

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:	ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických: Vladimír Krampera

technický dozor objednatele (TDO): Ing. Eva Tůmová, Karel Tejčka

koordinátor BOZP pro realizaci: Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:		Milan Sobek

zastoupen:		Milan Sobek

sídlo:		xxx, 378 53 Kunžak

IČ:			15790657

DIČ: 		xxxx

bankovní spojení:	xxxx

e-mail:		xxxx

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Milan Sobek

ve věcech technických: Milan Sobek

ve věcech realizace a předání díla: Milan Sobek

stavbyvedoucí: xxx, ČKAIT:0102258

Článek I.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. SM/0115/2018 uzavřené dne 2.3. 2018 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla Obnova rybníka na pozemku p.č. 58 v k.ú. Buk u Jindřichova Hradce.

Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 777 000,00 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č.1 zvyšuje o celkovou částku 13 150,00 Kč bez DPH z důvodů změn stavby specifikovaných ve změnovém listu stavby č. 1:

| ZL č. | Popis změny | méněpráce bez DPH | vícepráce bez DPH | rozdíl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V průběhu zpracování PD pro výběrové řízení na realizaci stavby byla kubatura sedimentu v nádrži upřesněna. Do výběrového řízení byl však dán výkaz výměr z původní PD, s nižším objemem vytěženého sedimentu. Ten má vliv i na objem některých dalších položek. Dále byly zaměněny objemy položek 26 (520 m2) a 27 (13 kg). Nyní jsou uvedeny na pravou míru. | -25 350,00 | 38 500,00 | 13 150,00 |

Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

- Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH			 790 150,00 Kč

DPH 15%				 165 931,50 Kč

Cena díla celkem vč. DPH		 956 081,50 Kč

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III.

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

- Dodatek č. 1 nabývá účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

- Znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, č. 919/30R/2018 ze dne 10.10. 2018.

V Kunžaku dne 17.10.2018  	         		V Jindřichově Hradci dne 12.10.2018

……............................................................		................................................................

za zhotovitele:                                                           za objednatele:

p. Milan Sobek                                        Ing. Stanislav Mrvka, starosta města