0,+

TERNI s.r.o.

Na Bělidla 4819/1b

586 01 Jihlava

Váš dopis značky / ze dne			Naše značka		 Vyřizuje		Jihlava dne

30/18/10		xxxxxxxx		23. 10. 2018

Věc:	Objednávka víceprací na zhotovení základových patek.

v rámci stavby „Stavební preference na komunikaci Hradební - Brněnská, Jihlava“

objednává Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. následující vícepráce:

- Dolamování skály pro patky č. 4,5,6,7,8 a 9 – skalnaté podloží.

- Rozšíření patky č. 14 – nutnost dodržení ochranného pásma kanalizace.

- Výšková úprava terénu u 3 stožárů tak, aby osazení stožárů výškově odpovídalo budoucí stavbě. Jedná se o zvýšený rozsah zemních prací – výkop svahu.

za cenu celkem 163.854,-	Kč bez DPH.

- S pozdravem

- xxxxxxxxxxxxxx

- technický náměstek