Smlouva o dílo

(podle občanského zákoníku)

Mateřská škola, Ostrava –  Poruba Dětská 920, příspěvková organizace   (objednatel)

Dětská 920 Ostrava – Poruba  708 00  ič. 70984646

Michael Hříbek, IČ:68933924 , se sídlem Hať Uzavřená 9 747 16       (zhotovitel)

uzavírají tuto smlouvu o dílo:

# I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy. Výměna podlahové krytiny ve dvou třídách školky

# II. Cena a způsob placení

Celková cena díla činí 73 689,-Kč. S DPH Faktura bude uhrazena do 15 dnů po doručení daňového dokladu. Daňový doklad vystaví zhotovitel po řádném předání zhotoveného díla objednateli. Pokud dojde k prodlení v platbě záloh nebo zbývající části ceny díla, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli 200 Kč za každý den prodlení.

# III. Termín provedení a předání

Dílo bude zhotoveno od 15.11.2018 do 15.12.2018. K předání a převzetí díla dojde do dvou dnů od zhotovení díla. Převzetí díla bude potvrzeno písemně. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání díla zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý den prodlení.

Pokud budou v době předání na díle viditelné vady, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel, smluvní pokuta ve výši 200 Kč za každý den prodlení se účtuje jako by dílo nebylo zhotoveno.

# IV. Záruka, odstranění vad

Zhotovitel provede dílo se zárukou 24 měsíců

# V. Možnost odstoupení od smlouvy

Účastníci smlouvy si ponechávají otevřenou možnost odstoupení od smlouvy.

V případě, že od smlouvy odstoupí objednatel, propadá zaplacená záloha ve prospěch zhotovitele. Zhotovitel je následně oprávněn odvézt si z pozemku objednatele veškeré nepoškozené součásti díla, nebo požadovat po objednateli finanční kompenzaci do výše vzniklých nákladů přesahujících zaplacenou zálohu.

V případě, že od smlouvy odstoupí dodavatel, je povinen vrátit objednateli zálohu za provedení díla, a to do 15 dnů od odstoupení od smlouvy, zaplatit jednorázové odškodné za neprovedení díla ve výši 5 000 Kč (do 15 dnů od odstoupení od smlouvy) a na vlastní náklady odvézt z pozemku objednatele veškeré součásti rozestavěného díla.

# VI. Prohlášení stran

Obě strany prohlašují, že si smlouvu o dílo sepsanou na základě svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V HAŤI dne 17.10.2018

-----------------

Mateřská škola, Ostrava – Poruba Dětská 920

(objednatel)

-----------------

Michael hříbek

(zhotovitel)