# Dodatek č.1

# ke smlouvě o dílo č. KT/9643/18

na realizaci stavby

„Adaptace prostor 1.NP pro bydlení, rekonstrukce penzionu pro seniory v ul.PKH č.p.1591“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

(dále jen Občanský zákoník v platném znění)

I.

Smluvní strany

1.1 Objednatel 		:  Město Litvínov

Zastoupený		:  Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města

Sídlo		:  Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov

IČ		:  002 66 027

DIČ 		:  CZ 00266027

Bankovní spojení	:  KB a.s. Litvínov

č.ú.         	:  0000921491 / 0100

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel	:  	Y S S E N - spol. s r.o.

Zastoupený	:  Ing. Vladimírem Serdulou, jednatelem

Zdeňkem Weisnichtem, ředitelem

Sídlo	:  Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov

IČ	:  445 66 565

DIČ	:  CZ44566565

Bankovní spojení 	:  xxxxxxxxx

č.ú. 	:  xxxxxxxxxxxx

Datová schránka	:  fvptyi8

Zapsaný v: 		obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2021

(dále jen zhotovitel)

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 14.5 Smlouvy o dílo č. KT/9643/18 na realizaci stavby „Adaptace prostor 1.NP pro bydlení, rekonstrukce penzionu pro seniory v ul.PKH č.p.1591“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, týkajícího se změny čl. IV. Doba plnění odst. 4.1 takto:

Doba plnění díla v rozsahu článku III.: Lhůta – termín provedení díla je do 30.11.2018.

Dále se mění čl. V. Cena takto:

Cena předmětu díla dle SoD                                                                                           5 812 118,19 Kč

Vícepráce – ZL č.1                                                                                                              218 953,95 Kč

Méněpráce – ZL č.2                                                                                                            - 57 481,35 Kč

Cena díla celkem bez DPH                                                                                            5 973 590,79 Kč

III.

3.1.	       Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem

Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.

3.2.      	Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní

tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

3.3. 	Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.

3.4. 	Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.

3.5. 	Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

V Litvínově dne ........................	              V …………………….. dne ....................

Za objednatele :				Za zhotovitele :

........................................................              	             .............................................................

Mgr. Kamila Bláhová      		Zdeněk Weisnicht

starostka města           	ředitel společnosti