SMLOUVA O DÍLO

**Smluvní strany:**

1. Objednatel Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň

se sídlem alej Svobody 80, 323 00 Plzeň

IČO: 49777629

DIČ: ---

Bank. spojení: KB 68130-311/0100

zastoupena: Mgr. Alice Kozáková, ředitelka školy

 (dál jen „objednatel“)

- na straně jedné,

a

2. Zhotovitel Aleš Moule

se sídlem: Nečtiny 199, 331 63 Nečtiny

korespondenční adresa: Rekreační 320/17, 301 00 Plzeň

IČO: 43338798

DIČ: CZ7504162083

Bankovní spojení: ČSOB 209789698/0300

zastoupena: Aleš Moule

- na straně druhé,

uzavírají podle ustanovení § 536 a násl. obchodního zákoníku tuto

**s m l o u v u o d í l o :**

**I.**

**Předmět smlouvy**

 Předmětem této smlouvy jsou zemní a stavební práce při opravě vyznačené plochy od vjezdu do areálu po vyznačenou část o rozměru 241m2 ve dvoře objektu Základní škola a Mateřská škola při FN Plzeň, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň, pracoviště Skupova 15 **.**

Stávající asfaltový kryt bude odstraněn a nahrazen zámkovou dlažbou, přírodní barvy,

tloušťky (výšky) 8cm. Výběr přesného typu a výrobce dlažby byl ponechán na zhotoviteli. Opravovaná část bude sloužit jako pochozí a pojezdová plocha s maximálním zatížením do 3500kg.

Dále jen „dílo“ za podmínek dále stanovených.

**II.**

**Práva a povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu od 01.07.2018. Dokončení prací je závislé na klimatických podmínkách nejpozději však do 26.08.2018 .
2. Zhotovitel může provést dílo ještě před sjednanou dobou, a to po dohodě s objednatelem.
3. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně ve spolupráci s objednatelem.
4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla bez závad objednateli.

O předání a převzetí díla bude sepsán a podepsán PŘEDÁVACÍ PROTOKOL.

1. Zhotovitel je povinen průběžně konzultovat s objednatelem jakékoliv nejasnosti nebo případné změny při provádění díla.
2. Zhotovitel ve spolupráci s objednatelem dohodne termín provádění oprav.

**III.**

**Práva a povinnosti objednatele**

1. Objednatel má právo na včasné a řádné provedení díla v souladu s jeho potřebami a oprávněnými zájmy.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem (příp. nahradil způsobené škody).
3. Objednatel je povinen na vyžádání zhotovitele poskytnout mu potřebné informace, popř. předat mu podklady, které má u sebe a které jsou pro řádné a úplné provedení díla nezbytné.
4. Objednatel je povinen řádně provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu za jeho provedení.

**IV.**

**Cena za dílo**

1. Cena za dílo se sjednává ve výši: 399 298,-Kč bez DPH. Sazba DPH je 21%.

1. V případě prodlení s dodáním díla se snižuje sjednaná cena o 0,05 % za každý den prodlení. V opačném případě, při prodlení s placením faktur ze strany objednatele, se sjednaná cena zvyšuje o 0,05 % za každý den prodlení.
2. Před zahájením prací převzal zhotovitel na základě zálohové faktury finanční zálohu 50% z celkové ceny bez DPH ve výši 199 649,- Kč.
3. Doplatek ceny bude objednatelem uhrazen po protokolárním předání díla na základě vystavené faktury.

**V.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
2. Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, pro každou ze smluvních stran po jednom vyhotovení. Může být změněna nebo zrušena pouze písemnou dohodou smluvních stran.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
4. Záruka je sjednána na dobu 24 měsíců od zdárného předání a převzetí.
5. V případě nutnosti provedení dalších prací spojených s odstraněním závad objektu nad rozsah předmětu smlouvy bude řešeno dodatkem k této smlouvě po dohodě obou stran.

V Plzni dne: 28.06.2018

Objednatel: Zhotovitel:

……………………………… ……………………..

 Mgr. Alice Kozáková Aleš Moule

 ředitelka školy