Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Výzkum a vývoj odlitků ze superslitin na bázi niklu a kobaltu

Ev. č.:		FV10699

Etapy řešení:

| Etapa | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | Orientační termín ukončení etapy (měs/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| rok 2016 |
| I. | Konstrukční zpracování nových typů odlitků | PBS, | 12/2016 |
|  |  | ÚFM AV ČR, v.v.i, |  |
|  |  | UJP Praha a.s. |  |
| rok 2017 |
| II. | Výzkum a vývoj technologií rozvlákňovacích hlav a statorových lopatek | PBS, | 12/2017 |
|  |  | ÚFM AV ČR, v.v.i, |  |
|  |  | UJP Praha a.s. |  |
| rok 2018 |
| III. | Výzkum a vývoj technologií přesného lití rozvlákňovacích hlav a statorových lopatek | PBS, | 12/2018 |
|  |  | ÚFM AV ČR, v.v.i, |  |
|  |  | UJP Praha a.s. |  |
| rok 2019 |
| IV. | Ověření technologie výroby odlitků rozvlákňovacích hlav a statorových lopatek | PBS, | 6/2019 |
|  |  | ÚFM AV ČR, v.v.i, |  |
|  |  | UJP Praha a.s. |  |

za poskytovatele:                                                                 za příjemce:

_______________________________                             _____________________________