**Smlouva o dílo**

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

# I.

**Smluvní strany**

**E.ON Energie, a.s.**

Se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice IČ: 26078201

DIČ: CZ26078201

Bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s. / 19-17608231/0100 Zapsaná v OR vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1390 Zastoupená: Ing. Luďkem Velcem, vedoucím útvaru TOP&B2B Solutions a

Ing. Vítem Koškou, manažerem technických služeb (dále jen „**ECE**“ nebo **„Zhotovitel“**)

# a

**Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222**

Se sídlem Za Nádražím 222, Nádražní Předměstí, 381 01 Český Krumlov IČ: 00583685

DIČ: ×

Bankovní spojení/číslo účtu: MONETA Money Bank, a.s. / 503202544/0600

Vedená pod spisovou značkou Pr 743 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích Zastoupená: Mgr. Ivanou Severovou, ředitelkou školy v zast.

(dále jen „**Zákazník“** nebo **„Objednatel“**)

# II.

**Předmět smlouvy**

2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo dále specifikované touto Smlouvou a tomu odpovídající závazek Objednatele toto Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla cenu podle této Smlouvy.

# III.

**Předmět Díla a místo plnění Díla**

* 1. Předmětem Díla se pro účely této Smlouvy rozumí realizace úsporného osvětlovacího systému v objektu Objednatele v rozsahu a s parametry uvedenými v Cenové nabídce Zhotovitele, která je přílohou č. 1 této Smlouvy, dále jen „Dílo“.
  2. Cenová nabídka byla vypracována na základě monitorování objektu Zákazníka, které provedl Zhotovitel.
  3. Předmět Díla dle této Smlouvy zahrnuje zejména:
     1. Demontování stávajících svítidel.
     2. Zajištění kompletní dodávky a montáže svítidel dle odsouhlaseného řešení, včetně připojení k vybudovaným rozvodům 230 V.
     3. Předmětem Díla, resp. dodávky jsou rovněž potřebné díly k zavěšení všech svítidel.
     4. Kompletní zprovoznění a oživení celého systému osvětlení.
  4. Místem plnění Díla je velká a malá tělocvična v objektu Objednatele Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222 se sídlem Za Nádražím 222, Nádražní Předměstí, 381 01 Český Krumlov

# IV.

**Doba plnění – termín dokončení Díla**

4.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s podmínkami Smlouvy a odevzdat Dílo po řádném dokončení Objednateli nejpozději v termínu do 30.11.2018.

# V.

**Platební podmínky**

* 1. Zákazník jako Objednatel se zavazuje uhradit ECE jako Zhotoviteli za provedení Díla cenu ve výši 311 707,- Kč (slovy: třistajedenácttisícsedmsetsedm korun českých) zvýšenou o daň z přidané hodnoty podle platných předpisů. Tato cena díla je stanovena dle závazné cenové nabídky ve smyslu přílohy č. 1 této Smlouvy.
  2. Cena díla se přiměřeně zvýší, dohodnou-li se strany na rozšíření Díla dle pokynů Objednatele. Rozsah tohoto rozšíření včetně uvedení příslušné ceny musí být dohodnut předem písemně ve formě dodatku k této Smlouvě.
  3. V částce ve smyslu odst. 5.1 této Smlouvy jsou zahrnuty již všechny nutné a účelné náklady. Částka bude vyplácena na základě daňového dokladu (dále jen „Faktura“) vystaveného v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, který bude zaslán v listinné podobě na adresu: Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222, Za Nádražím 222, Nádražní Předměstí, 381 01 Český Krumlov, k rukám paní Mgr. Ivany Severové. Faktura bude vystavena po předání díla Zákazníkovi.
  4. Podkladem pro vystavení faktury je zápis o předání díla Zákazníkovi.
  5. Zákazník je povinen zaplatit fakturu na účet ECE nejpozději do 30 dnů od data jejího vystavení.
  6. Dnem zaplacení se rozumí den připsání zaplacené částky na účet ECE.
  7. Pokud Zákazník neuhradí částku uvedenou na faktuře nebo její jakoukoliv část ve lhůtě splatnosti, je ECE oprávněn účtovat mu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení s placením faktury. Výslovně se sjednává, že ačkoliv je sjednán úrok z prodlení, má vedle toho ECE také právo na náhradu škody vzniklé nesplněním peněžitého dluhu.
  8. V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti nebo dojde k chybnému vyúčtování, je Zákazník oprávněn ji vrátit ECE k přepracování. V takovém případě je ECE povinen vystavit novou fakturu se všemi náležitostmi a s novým datem splatnosti.

# VI.

**Kontaktní osoby**

Jakákoli komunikace dle této Smlouvy bude uskutečňována elektronickou poštou nebo písemně následujícím osobám, oprávněným jednat za smluvní strany, vyjma kontaktní adresy pro vystavení daňového dokladu:

ECE: Ing. Vít Košk[a, vit.koska@eon.cz,](mailto:vit.koska@eon.cz) +420 735 107 911

E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

Zákazník: Mgr. Ivana Severová, [severova@zsnadrazi.cz,](mailto:severova@zsnadrazi.cz) +420 725 918 982 Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222

Za Nádražím 222, Nádražní Předměstí, 381 01 Český Krumlov

Ve věcech záručního servisu, uplatňování reklamací a technické konzultace je kontaktní osobou: Josef Škrle[ta, josef.skrleta@osamtrade.cz,](mailto:josef.skrleta@osamtrade.cz) +420 602 428 817

Rudolfovská tř. 2605/11b, 370 01 České Budějovice

# VII.

**Způsob provádění díla, předání a převzetí, vady díla**

* 1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve vysoké kvalitě za dohodnutých podmínek.
  2. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel je oprávněn provedením díla pověřit svého subdodavatele, kterým je jeho poddodavatel společnost OSAM TRADE s.r.o., IČ 28116291. Bez ohledu na ustanovení tohoto článku Smlouvy Zhotovitel odpovídá za splnění veškerých svých závazků a povinností uvedených ve Smlouvě jako by Dílo prováděl sám.
  3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Pokud toto provádí Zhotovitel v rozporu se svými povinnostmi, zavazuje se k odstranění vad vzniklých vadným prováděním Díla.
  4. Zjistí-li Zhotovitel skryté překážky při provádění Díla, týkající se věci, na níž má být Dílo provedeno a tyto znemožní provedení Díla dohodnutým způsobem, je Zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli a navrhnout změnu Díla.
  5. Zhotovitel je povinen v průběhu Díla provádět řádný úklid převzatého staveniště, výjezdů z něho a používaných vozovek.
  6. Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, že naloží na vlastní náklady s odpady vzniklými z činnosti, která je předmětem této Smlouvy dle patřičných právních předpisů.
  7. Zhotovitel navštívil a prohlédl si místo plnění Díla, seznámil se ze situací přímo v lokalitě a je informován o všech podmínkách, které se vztahují na provedení předmětu Díla a potvrzuje tímto, že předmět Díla může být proveden v souladu se všemi převzatými informacemi a požadavky Objednatele.
  8. Zhotovitel bude dodržovat veškerá bezpečnostní opatření související s prováděným dílem, jež jsou nezbytná pro náležitou ochranu všech osob v blízkosti místa plnění Díla vůči nebezpečí zranění či ohrožení života nebo majetku.
  9. Dílo je provedeno jeho řádným dokončením a předáním Objednateli. O předání a převzetí sepíší Zhotovitel s Objednatelem písemný zápis v podobě Protokolu o předání a převzetí Díla.
  10. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá výsledku určenému v této Smlouvě.
  11. Zhotovitel odpovídá za vadu díla, kterou má dílo v době předání. Za vady Díla, na něž se vztahuje záruka, odpovídá Zhotovitel v rozsahu této záruky.
  12. Záruční lhůta činí dva roky od předání a převzetí Díla na komponenty Díla a dva roky na montáž Díla v objektu Objednatele. Záruka začne běžet dnem předání díla. Podrobné podmínky této záruky jsou upraveny v příloze č. 2 této Smlouvy – Záruční podmínky.
  13. Záruční doba neběží, pokud zhotovené Dílo nebo jeho část není v provozu z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek reklamační doby se považuje den, kdy byla faxem či písemně Objednatelem uplatněna reklamace. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované vady.
  14. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den trvání prodlení s dokončením sjednaného Díla dle této Smlouvy, pokud Zhotovitel toto prodlení zavinil.
  15. Zhotovitel je oprávněn účtovat Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den trvání prodlení se zaplacením ceny Díla nebo jeho jakékoliv části.
  16. Veškeré smluvní pokuty uložené dle této Smlouvy jsou splatné do deseti dní od doručení vyúčtování smluvní pokuty smluvní straně, která porušila svoji povinnost dle této Smlouvy. Zaplacením smluvních pokut dle této Smlouvy není dotčen nárok smluvních stran domáhat se újmy vzniklé jedné smluvní straně v důsledku porušení povinností druhé smluvní strany, které převzala touto Smlouvou.
  17. Smluvní strany si vzájemně odpovídají za škody vzniklé porušením povinností ze závazkového vztahu.

# VIII.

**Ochrana osobních údajů**

* 1. Zástupce Zákazníka nebo jiná osoba oprávněná jednat za Zákazníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje a záznamy vzájemné komunikace ECE zpracovává na základě oprávněného zájmu, a to pro přípravu, uzavření a realizaci plnění smlouvy s dodavateli a obchodními partnery, provozní potřeby a ochranu právních nároků ECE.
  2. Zákazník se zavazuje informovat kontaktní osoby Zákazníka uvedené v článku VI. této Smlouvy (dále jen „kontaktní osoby“) o zpracování jejich identifikačních a kontaktních údajů a záznamů vzájemné komunikace s ECE na základě oprávněného zájmu, a to pro přípravu, uzavření a realizaci plnění smlouvy s dodavateli a obchodními partnery, provozní potřeby a ochranu právních nároků ECE, a o právech s tím souvisejících.
  3. Zástupce Zákazníka, jiná osoba oprávněná jednat za Zákazníka nebo jakákoliv kontaktní osoba má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu a výmaz, právo na omezení zpracování a právo podat námitku proti zpracování. ECE zpracovává osobní údaje po dobu trvání této Smlouvy a dále do doby uplynutí promlčecí doby práv vzniklých z případného porušení této Smlouvy či protiprávního jednání Zákazníka nebo kontaktních osob.
  4. Další informace o zpracování osobních údajů jsou trvale dostupné na [www.eon.cz](http://www.eon.cz/) v sekci Ochrana osobních údajů.

# IX.

**Společná závěrečná ustanovení**

* 1. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně, formou postupně číslovaných dodatků podepsaných všemi smluvními stranami.
  2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každá strana obdrží po jednom znění.
  3. Ve smyslu ustanovení § 89 a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění se smluvní strany dohodly, že pro řešení jakýchkoli sporů vznikajících z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, bude místně příslušný Okresní soud v Českých Budějovicích, popřípadě Krajský soud v Českých Budějovicích.
  4. Účastníci této Smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
  5. Právní vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.

# X.

**Seznam příloh**

Příloha č. 1 – Cenová nabídka Příloha č. 2 – Záruční podmínky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Za Zákazníka: |  | Za ECE: |
| , dne |  | České Budějovice, dne |
| Mgr. Ivana Severová Ředitelka školy v zast.  Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222 |  | Ing. Luděk Velc  Vedoucí útvaru TOP&B2B Solutions E.ON Energie, a.s. |
|  |  | Ing. Vít Koška  Manažer technických služeb E.ON Energie, a.s. |