Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. II – 101/2018 ze dne 18. 7. 2018

I.

# Smluvní strany

Muzeum města Brna, příspěvková organizace

se sídlem: Špilberk 210/1, 662 24  Brno

IČ: 00101427

DIČ: CZ00101427

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně odd. Pr, vložka 34

bankovní spojení: ***

zastoupená: PhDr. Pavlem Ciprianem, ředitelem

jako objednatel

a

REGO s. r. o.

se sídlem: Libušina třída 2, 623 00 Brno

IČO: 15546497

DIČ: CZ15546497

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd.C, vložka 837

bankovní spojení: ***

zastoupená: Milanem Pavlíčkem, jednatelem

jako zhotovitel

II.

Předmět dodatku

S ohledem na problémy se zpožděním dodávky zahraničního výrobce zařízení pro opravu VZT a klimatizace, která je prováděna jiným zhotovitelem a jejíž realizace je podmiňující pro provedení díla, se:

v článku V. Dodací podmínky v odst. 2 původní text nahrazuje textem:

Termín splnění je stanoven na 12. 11. 2018.

III.

Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

- Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk a nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

V Brně dne 20. 8. 2018		V Brně dne 20. 8. 2018

.........................................................                                 .............................................................

za objednatele                                           			za zhotovitele