Dodatek č.5

Ke smlouvě o dílo ze dne 01.11.2017 na akci

„Rekonstrukce a modernizace objektu SŠ rybářské a vodohospodářské J. Krčína“.

Uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku platném znění

- Smluvní strany

Objednatel: Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 941

Se sídlem: Táboritská 941, Třeboň, 379 01

Zastoupený: Ing. Aleš Vondrka, Ph.D., ředitel školy

IČ: 00510912

IZO: 600 008 363

Bankovní spojení: 182519144/0300

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby oprávněni vystupovat a jednat:

Ing. Milan Špulák – autorský dozor a projektant,

Ing. Aleš Vondrka, Ph.D. – ředitel školy

Technický dozor:

IPD-Myšy s.r.o  Ing.Michal Jiří

sídlo: 	Jemčina

IČ: 	26094312

DIČ: 	CZ 26094312

Bankovní spojení: KB Třeboň

Email:

Tel.:

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě (koordinátor BOZP):

ALCEDO - Ing. Martin Růžička, CSc.

sídlo: Na Hradbách 35/I, 377 01  Jindřichův Hradec

IČ: 	720 95 989

Tel.

e-mail: martin.ruzicka@alcedo-project.cz,martin.ruzicka@hotmail.cz

Zhotovitel: KOČÍ a.s.

sídlo: K Lipám 132, 397 01 Písek

IČO: 46683046

DIČ: CZ46683046

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) B 536

číslo účtu: 7300003109/8040

bankovní spojení: Oberbank AG, pobočka Písek

jednající prostřednictvím: Ing. Tomáš Kočí, statutární ředitel

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 1. 11. 2017 smlouvu o dílo na zhotovení díla „Rekonstrukce a modernizace objektu SŠ rybářské a vodohospodářské J. Krčína“. V souladu s ustanovením článku XVIII.

Změny a ukončení smlouvy zmíněné smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č.5 ke smlouvě, na základě kterého se mění smlouva o dílo.

- Předmět změny smlouvy

Na základě dohody obou smluvních stran, z důvodu nepředpokládatelných nutných technologických postupů při stavbě, se mění bod 2 čl. IV. následovně:

Původní znění dle smlouvy o dílo:

- Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

| Celková cena bez DPH: | 35 248 542,- |
| --- | --- |
| DPH z celkové ceny: | 7 402 194,- |
| Celková cena včetně DPH: | 42 650 736,- |

Nové znění dle dodatku č. 5:

- Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

| Celková cena bez DPH: | 36 232 779,00 |
| --- | --- |
| DPH z celkové ceny: | 7 608 883,59 |
| Celková cena včetně DPH: | 43 841 662,59 |

- Vícepráce za dílo v dodatku č. 1 tvoří částku:

714 207,00 Kč bez DPH

- Méněpráce za dílo v dodatku č. 1 tvoří částku:

42 978,00 Kč bez DPH

- Vícepráce za dílo v dodatku č. 2 tvoří částku:

367 797,00 Kč bez DPH

- Méněpráce za dílo v dodatku č. 2 tvoří částku:

196 140,00 Kč bez DPH

- Vícepráce za dílo v dodatku č. 3 tvoří částku:

35 837,00 Kč bez DPH

- Méněpráce za dílo v dodatku č. 3 tvoří částku:

0,00 Kč bez DPH

- Vícepráce za dílo v dodatku č. 4 tvoří částku:

35 206,00 Kč bez DPH

- Méněpráce za dílo v dodatku č. 4 tvoří částku:

45 092,00 Kč bez DPH

- Vícepráce za dílo v dodatku č. 5 tvoří částku:

1 939 732,00 Kč bez DPH

- Méněpráce za dílo v dodatku č. 5 tvoří částku:

1 824 332,00 Kč bez DPH

Změny závazku ze smlouvy dle dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- Všeobecná ustanovení

1. Tímto dodatkem se mění a doplňuje výše uvedená smlouva pouze v uvedených oddílech, ostatní ujednání zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech majících povahu originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvní stran a účinnosti dnem zveřejnění podle zvláštních právních předpisů (zákon o registru smluv č. 340/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

V Třeboni dne 23. 10. 2018						V Třeboni dne 23. 10. 2018

za objednatele:								za zhotovitele: